UMOWA NR ZZ/ZPU/……../2020

zawarta w Kole w dniu ……………… pomiędzy:

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, NIP 527 282 56 16, Regon 368302575, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, reprezentowanym przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole – …………………………………….……….., zwanym dalej Zamawiającym,

z jednej strony,

a:

Panem/Panią,……………………………………………………………………………………. prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą „……………………………………...…….

………………………………………………………………………………………………….., ul. …………………………………………………,  00-000 ………...………………………… NIP:  ……………….….., REGON: ……………., , zwanym dalej „Wykonawcą”

z drugiej strony,

o następującej treści:

§ 1

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro, Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy pn.: „Awaryjne udrożnienie Kanału Dymacz w km 0+000 - 0+400 i 1+000 – 2+600”.  Integralną część niniejszej Umowy stanowi załącznik: kosztorys ofertowy Wykonawcy.

§ 2

- Strony ustalają termin wykonania Przedmiotu Umowy: 10 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ………….. 2020 r.

- Przez wykonanie przedmiotu Umowy należy rozumieć zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez Koordynatora robót.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 7 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do tego odbioru.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany Protokół Odbioru Końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych stwierdzonych wad i nieprawidłowości dostrzeżonych na etapie odbioru prac i dokumentacji. Powyższe nie wyklucza uprawnień Zamawiającego określonych w § 2 ust. 7 i ust. 8 Umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Umowy na okres ………………. miesięcy licząc od dnia przekazania go Zamawiającemu w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

- Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 i nast. Kodeksu cywilnego.

- W każdym czasie trwania gwarancji i rękojmi Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę o zauważonych wadach i brakach w Przedmiocie Umowy wyznaczając Wykonawcy nie krótszy niż 7-dniowy termin usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, bez dodatkowego wynagrodzenia.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie nieprawidłowości, Zamawiający uprawniony jest powierzyć usunięcie nieprawidłowości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy nie będzie naruszał praw osób trzecich i przejmuje odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z wykonanego Przedmiotu Umowy.

§ 3

Obowiązkiem Zamawiającego jest:

- przekazanie placu budowy,

- zapewnienie Koordynatora robót,

- odebranie prawidłowo wykonanego przedmiotu Umowy i zapłata umówionej należności.

§ 4

- Obowiązkiem Wykonawcy jest:

- przedmiot Umowy wykonać zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót i poleceniami Koordynatora robót,

- przedmiot Umowy wykonać z należytą starannością przy przestrzeganiu zasad wiedzy technicznej, przepisów bhp i p. poż.; Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich powszechnie obowiązujących regulacji prawnych (w szczególności Kodeks Cywilny i Prawo Budowlane) oraz technicznych (w szczególności Polskie Normy, Normy Branżowe, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót).

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, w terminach i w formie przez niego określonych dostarczy Zamawiającemu informacje dotyczące postępu w realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia i kwalifikacje oraz jest odpowiednio, profesjonalnie przygotowany do zrealizowania niniejszej Umowy oraz posiada stosowne doświadczenie w zakresie świadczenia usług objętych niniejszą Umową.

- Wykonawca zobowiązuje się, do świadczenia usług objętych niniejszą Umową z należytą starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności (oraz zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, którymi będzie się posługiwał w związku z realizacją niniejszej Umowy – jak za własne.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią swoich wierzytelności wynikających z Umowy.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania prac objętych Przedmiotem Umowy podwykonawcom.

§ 5

- Wykonawca wykona na koszt własny niezbędne prace związane z zabezpieczeniem terenu, na którym prowadzone będą prace.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w tym finansową, za wszelkie szkody, powstałe z jego winy w trakcie wykonywania prac objętych Umową lub mających związek z prowadzonymi pracami.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i zagospodaruje na swoją odpowiedzialność i swój koszt odpady powstałe podczas realizacji przedmiotu Umowy.

- Koszty związane z przewiezieniem gałęzi i śmieci na wysypisko ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- dbania o porządek na terenie prac oraz utrzymywania terenu prac w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- uporządkowania terenu prac po ich zakończeniu, zaplecza prac, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- posiadania polisy ubezpieczenia od ryzyk w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, ważnej w okresie realizacji przedmiotu Umowy,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac lub termin zakończenia prac.

- Wykonawca stwierdza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi i uwzględnił je w wynagrodzeniu.

§ 6

- Z ramienia Zamawiającego koordynatorem prac będzie:  ………………………….

- Z ramienia Wykonawcy kierownikiem prac będzie:  ……………………………….

§ 7

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy określa się na kwotę netto:  ……………….. zł. plus podatek VAT 23% w kwocie ……………………. zł. co daje kwotę brutto: ……………….. zł. (słownie złotych: ……………………… 00/100)

- Wysokość wynagrodzenia, określona w ust. 1 powyżej, wynika z kosztorysu ofertowego,

- Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym, sporządzonym w oparciu o faktycznie wykonany zakres robót.

- Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem Umowy obciążają w całości Wykonawcę.

- Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot Umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wraz z protokołem odbioru końcowego przedmiotu Umowy podpisanym przez strony bez zastrzeżeń.

- Wynagrodzenie jest płatne w terminie do 7 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy podpisany przez strony bez zastrzeżeń.

- Wykonawca wystawi fakturę w następujący sposób:

Nabywca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, NIP 527-282-56-16, REGON 368302575

Odbiorca: Zarząd Zlewni Wód Polskich w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koło.

- Za termin zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia braków przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy, Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po protokolarnym potwierdzeniu przez Strony ich usunięcia przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych braków w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo powierzyć ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i na ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza dokonywanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności, o której mowa w ust. 1, po uzyskaniu zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawca w sytuacji pozytywnej weryfikacji Wykonawcy jako zarejestrowanego podatnika VAT, zgodnie z regulacją art. 96b ustawy z dnia  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek nie widnieje w w/w wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania się z dokonaniem płatności do chwili dokonania przez Wykonawcę korekty faktury i wskazania w ramach korekty rachunku widniejącego w w/w wykazie lub w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie posiadał statusu czynnego podatnika VAT widniejącego w w/w wykazie, do chwili uzyskania przez Wykonawcę tego statusu.

- Zamawiający nie będzie zobowiązany do płatności odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności w przypadku płatności wynagrodzenia po terminie z przyczyn wskazanych w § 7 ust. 13 oraz ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu wobec Wykonawcy.

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)	za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu niniejszej Umowy lub w zgłoszeniu gotowości do końcowego odbioru przedmiotu Umowy – w wysokości 2,0 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

b)	za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym prac stanowiących przedmiot niniejszej Umowy - w wysokości 2,0 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c)	za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 
o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu zgodnie z § 7 ust. 1 wynagrodzenia.

§ 9

- Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy lub zmiany terminów realizacji w wyniku limitowania posiadanych środków finansowych.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie z Umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy 
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić oraz powierzyć poprawienie wad bądź dalsze wykonanie przedmiotu Umowy innemu podmiotowi - na koszt i na ryzyko Wykonawcy

- Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli:

- Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją przedmiotu Umowy tak dalece, 
że nie jest możliwe jego ukończenie w terminie umownym,

- Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposób niezgodny z niniejszą Umową i dokumentami umownymi lub wskazaniami Zamawiającego,

- gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu robót wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy.

- Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 3, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty za częściowe wykonanie przedmiotu Umowy wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy. Strony w takiej sytuacji ustalają termin przekazania częściowo wykonanego przedmiotu Umowy.

- W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1)	Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy,

2)	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych,

3)	w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku.

W przypadku braku zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 protokół inwentaryzacji prac w toku Zamawiający sporządza samodzielnie.

Protokół inwentaryzacji będzie stanowił podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu prac w toku.

Zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys prac w toku będzie podstawą 
do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

§ 10

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy, z tym zastrzeżeniem, że całkowita wartość zamówienia objętego Umową, z uwzględnieniem dokonanych zmian z przyczyn określonych poniżej, nie może skutkować przekroczeniem wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro:

- z powodu działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

- z powodu wystąpienia warunków hydrologiczno – meteorologicznych uniemożliwiających wykonywanie prac,

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

- w przypadku wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, jeśli stały się niezbędne, 
a zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych i spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów Zamawiającego,

- w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Umowy,

- z powodu wystąpienia konieczności wykonania prac, które nie zostały wyszczególnione w Opisie przedmiotu zamówienia, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy,

- z powodu rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy np. wyniku limitowania posiadanych środków finansowych i konieczności dostosowania wartości wykonywanych zadań do planu wydatków budżetowych; w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi pracami,

- z powodu zmiany terminów realizacji przedmiotu Umowy np. w wyniku limitowania posiadanych środków finansowych i konieczności dostosowania wartości wykonywanych zadań do planu wydatków budżetowych,

- w okresie uniemożliwiającym lub ograniczającym realizowanie w pełnym zakresie Przedmiotu Umowy w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na skutek występowania wirusa SARS-CoV-2, Zamawiający może dokonać zmiany Umowy poprzez:

-	czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,

-	zmianę sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy,

-	zmianę, w tym zmniejszenie zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę, w tym zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy lub zmianę sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy

11)	w przypadku wystąpienia innych okoliczności nieingerujących w treść przedmiotu zamówienia, których nie można przewidzieć w momencie jej zawarcia.

- Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionej w ust. 2. Protokół konieczności będzie załącznikiem 
do aneksu zmieniającego niniejszą Umowę.

§ 11

Strony zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim informacji poufnych, informacji stanowiących tajemnicę handlową lub tajemnicę przedsiębiorstwa oraz danych osobowych uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, chyba, że uzyskają pisemną zgodę drugiej Strony, bądź taki obowiązek będzie wynikał z przepisów powszechnie obowiązujących. Wykonawca wykorzystywać będzie wszelkie otrzymane od Zamawiającego informacje tylko 
w celach związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

§ 12

1.	W okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się do postępowania z danymi osobowymi, do których uzyskają dostęp w związku z realizacją postanowień Umowy, zgodnie z:

a)	przepisami ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie;

b)	Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2.	Strony wzajemnie ustalają, że dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji niniejszej umowy oraz, że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja niniejszej umowy.

3.	Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w ust. 2 dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy, określonymi w ust. 4-6.

4.	Strony ustalają, iż zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy.

5.	Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

6.	Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się ze strony Zamawiającego za pośrednictwem osoby wskazanej w § 6 ust. 1 Umowy.

7.	Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową.

8.	Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o:

1)	każdym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi lub instytucji,

2)	każdym żądaniu osoby, której dane przetwarza,

3)	każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych.

§ 13

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza,  że  posiada  status  dużego  przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 14

- Strony uzgadniają, że dołożą starań, aby wszelkie spory, przed podjęciem drogi sądowej, były rozstrzygane na drodze polubownej.

- W przypadku braku porozumienia sprawy sporne Strony poddają pod rozstrzygnięcie przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole.

§ 15

- Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będzie sporządzana w języku polskim.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego właściwe ze względu na Przedmiot Umowy.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału: jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

- Integralną część niniejszej Umowy stanowi Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY		WYKONAWCA