**UMOWA NR PO.ROZ…………….2021**

***(****nr umowy nadaje Zamawiający****)***

/wzór/

zawarta w Poznaniu w dniu ………….……. w przedmiocie wykonywania bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych,

pomiędzy **Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie**, ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa, NIP 527-282-56-16, REGON 368302575 - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, zwanym dalej **Zamawiającym**, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

z jednej strony,

a *(pełne określenie podmiotu zgodnie z art. 206 lub 374 Kodeksu Spółek Handlowych albo podmiotu podlegającemu wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)*

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez *(organ uprawniony do reprezentacji podmiotu zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)*:

1.

2.

z drugiej strony, o następującej treści:

**§ 1.**

Zamawiający powierza, a Eksploatator przyjmuje do wykonania obowiązek bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych:

**w części zamówienia nr ……. – „Obiekt nr …………… – ……………………………”**

zgodnie z wynikiem wyboru oferty w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze sprawy ROZ/…………/2021, w trybie przetargu nieograniczonego.

**§ 2.**

1. Eksploatator zobowiązuje się wykonać dla Zamawiającego roboty dla części zamówienia określonej w §1 umowy wg załącznika nr 1 do niniejszej umowy – wykaz urządzeń objętych umową.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzasadnionego wyłączenia/włączenia budowli z/do eksploatacji w okresie obowiązywania umowy.
3. Przedmiotowa umowa zobowiązuje również Eksploatatora do zabezpieczenia urządzeń na okres zimy oraz spływu wielkich wód wiosennych i powodziowych.

**§ 3.**

1. Szczegółowy zakres czynności i odpowiedzialności stanowi zał. nr 3 do niniejszej umowy.
2. W sytuacjach wymagających szybkiego działania, w celu zapobieżenia negatywnym skutkom eksploatacji urządzeń zadeklarowany w ofercie przez Wykonawcę**, cza**s reakcji na przystąpienie do realizacji polecenia wydanego przez przedstawiciela Zamawiającego wynosi do ……… godzin.

**§ 4.**

**1.** Umowa w zakresie podstawowym ( zakres gwarantowany ) , obowiązuje w terminie ………………………..(dni/miesięcy/lat) od dnia jej zawarcia, nie później jednak niż do 31.12.2021r.

2. Umowa opcji obowiązuje w terminie ………………………..(dni/miesięcy/lat) od dnia zakończenia terminu podstawowego ( zakresu gwarantowanego ) określonego w ust. 1 , tj. nie wcześniej niż od 01.01.2022r. i nie później niż do dnia 30 kwietnia 2022 r.

**§ 5.**

**Wynagrodzenie**

1. Cena za wykonanie przedmiotu umowy w złożonej ofercie Eksploatatora, w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, za okres realizacji podstawowy (zakres gwarantowany) zgodny ze Specyfikacją warunków zamówienia wynosi:

brutto …………………….. zł,

słownie (zł): …………………………………………………………………………………………………………………………….

w tym: netto ……………………… zł

i podatek od towarów i usług VAT w wysokości ………….. %, czyli ………………………………… zł.

1. Cena za wykonanie przedmiotu umowy w złożonej ofercie Eksploatatora, w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, za okres realizacji opcji (zakres opcjonalny) zgodny ze Specyfikacją warunków zamówienia wynosi:

brutto …………………….. zł,

słownie (zł): …………………………………………………………………………………………………………………………….

w tym: netto ……………………… zł

i podatek od towarów i usług VAT w wysokości ………….. %, czyli ………………………………… zł.

1. W przypadku, gdy w dniu podpisania umowy, faktyczny możliwy termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia będzie późniejszy niż zakładany termin rozpoczęcia wykonywania umowy, określony w Specyfikacji warunków zamówienia, wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1, zostanie przeliczona do faktycznego okresu realizacji umowy w oparciu ceny ustalone na podstawie cen z kosztorysu ofertowego (złożonego przez Eksploatatora w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) i ilości jednostek obmiarowych określonych w przedmiarze szczegółowym opracowanym przez Zamawiającego.
2. Wysokość wynagrodzenia Eksploatatora (*wypełnić, kiedy wysokość wynagrodzenia w ust. 1 będzie inna iż cena oferty*) za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - za okres realizacji podstawowy (zakres gwarantowany), po przeliczeniu, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 powyżej, wynosi:

brutto ……………… zł,

słownie (zł): ………………………………………………../100

w tym: netto ……………………… zł

i podatek od towarów i usług VAT w wysokości …………… %, czyli ……………………………….. zł.

1. Eksploatator ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonane roboty i terminowość ich wykonania.
2. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa § 5 ust 1 i 2 niniejszej Umowy w sytuacji pozytywnej weryfikacji Eksploatatora jako zarejestrowanego podatnika VAT, zgodnie z regulacją art. 96 lit. b ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.). W przypadku, gdy wskazany przez Eksploatatora rachunek nie widnieje w w/w wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania się z dokonaniem płatności do chwili dokonania przez Eksploatatora korekty faktury i wskazania w ramach korekty rachunku widniejącego w w/w wykazie lub w przypadku, gdy Eksploatator nie będzie posiadał statusu czynnego podatnika VAT widniejącego w w/w wykazie, do chwili uzyskania przez Eksploatatora tego statusu.
3. Zamawiający nie będzie zobowiązany do płatności odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności w przypadku płatności wynagrodzenia po terminie z przyczyn wskazanych w § 5 ust 6 oraz ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu wobec Wykonawcy.

**§ 6.**

1. Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania opcji (określonej w art. 441 ust. 1 ustawy PZP) do zwiększenia zakresu zamówienia o wykonanie obowiązku bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w okresie wskazanym w § 4 ust. 2.
2. Zamawiający będzie mógł skorzystać z opcji w sytuacji, gdy uzyska zgodę jednostki nadrzędnej na wykonanie obowiązku bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w okresie wskazanym w § 4 ust. 2.
3. Zamawiający może z opcji nie skorzystać lub skorzystać w niepełnym zakresie.
4. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego.
5. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z opcji nie rodzi po stronie Eksploatatora żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
6. Warunkiem uruchomienia przez Zamawiającego opcji będzie złożenie pisemnego oświadczenia woli o skorzystaniu z opcji z jednoczesnym wskazaniem zakresu opcji nie później niż 10 dni przed upływem terminu zakończenia zakresu podstawowego.
7. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego opcją będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

**§ 7.**

1. Eksploatator zapewnia całodobowy kontakt z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia, w sytuacjach określonych w zakresach obowiązków (stanowiących załącznik(i) do niniejszej umowy). Dane kontaktowe Eksploatatora to: telefon: ……….……………..…….., poczta email: ……….……………………………………………………………………….…….. lub fax……….…………………….……..,).
2. W przypadku awarii komunikacji, uniemożliwiającej kontakt Zamawiającego z Eksploatatorem na ww. adresy i numery, Eksploatator zobowiązany jest powiadomić w ciągu 12 godzin Zamawiającego, na wskazane w ust. 1 § 8 dane teleadresowe Kierownika Nadzoru Wodnego
(Zamawiającego) , pocztą elektroniczną i faxem o zastępczych adresach i numerach telefonów.
3. Bezpośrednio odpowiedzialnym za obsługę budowli i jej stan techniczny jest:
przedstawiciel jednostki wykonawczej: ......................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. oraz wyznaczony przez Eksploatatora pracownik: ....................................................................... ..................................................................................................................................................... .
4. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Eksploatator przedłoży Zamawiającemu wskazane, niektóre lub wszystkie, poniżej wymienione dowody w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Eksploatatora osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
* oświadczenie Eksploatatora o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Eksploatatora;
* zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Eksploatatora składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
* poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Eksploatatora kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ww. ustawy o ochronie danych osobowych.
1. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących zatrudnienia, Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.
2. W przypadku zmiany osób wymienionych w załączniku nr 6 do niniejszej umowy, Eksploatator jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o ww. zmianach w terminie 7 dni.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez Eksploatatora lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
4. Zamawiający (zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy) nakłada na Eksploatatora lub podwykonawcę wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w przedmiarze robót czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495),
5. liczba pracowników biorących udział w realizacji zamówienia ma zapewnić terminową realizację przedmiotu zamówienia,
6. w przypadku rozwiązania stosunku pracy z którymś pracownikiem przed upływem terminu realizacji zamówienia, Eksploatator lub podwykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia w to miejsce innej osoby, w taki sposób, aby wymóg opisany w ust. 7 lit. a. był spełniony,
7. przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca wykaże osoby spełniające wymóg opisany w ust. 7 lit. a. w Wykazie osób, stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wypełniony i podpisany przez Eksploatatora Wykaz osób, będzie stanowił załącznik do niniejszej umowy.
8. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób spełniających warunki określone w ust. 7 lit. a. i wskazanych w Wykazie osób, stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej umowy,
9. w trakcie realizacji zamówienia, Eksploatator zobowiązany będzie do przedłożenia na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu, bieżących informacji dotyczących stanu oraz zmian zatrudnienia osób wskazanych w Wykazie osób stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej umowy, w celu wykazania spełnienia warunku zatrudnienia, o którym mowa w ust. 7.a.
10. W przypadku nieprzedłożenia w terminie informacji, o których mowa w ust. 7 lit. e oraz 7 lit. f, Eksploatator zapłaci każdorazowo karę umowną, zgodnie z postanowieniem zawartym w § 13 ust. 1 pkt c) i pkt e) umowy.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
12. dwukrotnego niewywiązania się Eksploatatora z obowiązku wskazanego w ust. 7 lit. a.
13. niezatrudnienia przez Eksploatatora osób spełniających wymagania określone w ust. 7 lit. a.

- naliczając jednocześnie karę za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Eksploatatora.

**§ 8.**

1. Nadzór nad właściwą eksploatacją urządzeń ze strony Zamawiającego sprawują osoby:

- pracownik nadzorujący – …………………………..

tel.: …………………; e-mail: ………………………………………………….

- kierownik Nadzoru Wodnego …………….. PGW WP - ……………………………

tel.: …………………; e-mail: ………………………………………………….

1. Zamawiający upoważnia swego przedstawiciela do kontroli należytego wykonania przedmiotu umowy.
2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy.

**§ 9.**

**Ochrona danych osobowych**

1. Dane osobowe wskazane w Umowie (oraz w załącznikach do niej) będą przetwarzane w celu jej zawarcia i wykonania, zgodnie z regulacją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE. L. 2016 r., nr 119, str. 1. (dalej: RODO) oraz zgodnie z regulacją ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2019, poz. 1781) .
2. Strony wzajemnie ustalają, że dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji niniejszej umowy oraz że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja niniejszej umowy.
3. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej umowy Umowie dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy, określonymi w ust. 3-6.
4. Strony ustalają, że zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy.
5. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 5. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
6. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się:

z ramienia Wykonawcy – …………………………;

z ramienia Zamawiającego –  *riod.poznan@wody.gov.pl*

1. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową.
2. W przypadku gdy dla wykonania obowiązków z Umowy, Eksploatator będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu danych osobowych osób fizycznych uczestniczących w realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązany jest do pozyskania i przekazania tych danych w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE. L. 2016 r., nr 119, str. 1. (dalej: RODO) oraz zgodnie z regulacją ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2019, poz. 1781) oraz złożenia oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępniłem Zamawiającemu”.
3. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego udostępnione są na stronie <http://www.wody.gov.pl/o-wodach-polskich/rodo>.

**§ 10.**

1. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji robót eksploatacyjnych stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
2. Przedmiotem odbioru będą poszczególne etapy robót eksploatacyjnych wymienione w tabeli etapów fakturowania (załącznik nr 5 do niniejszej umowy) oraz w harmonogramie realizacji robót eksploatacyjnych (załącznik nr 4 do niniejszej umowy).
3. Odbiór częściowy etapu robót nastąpi po jego zakończeniu potwierdzonym wpisem do książki utrzymania i eksploatacji budowli i pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu - do Nadzoru Wodnego PGW WP, o gotowości wykonanych robót do odbioru.
4. Zamawiający w porozumieniu z Eksploatatorem przystąpi do czynności odbioru częściowego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty zakończenia etapu robót i zakończy je najpóźniej 7-ego dnia roboczego.
5. Zgłoszenie o zakończeniu robót na obiekcie i gotowości do odbioru końcowego winno być dokonane przez Eksploatatora na piśmie skierowanym do kierownika Nadzoru Wodnego PGW WP i powinno zawierać wniosek Eksploatatora o dokonanie odbioru przedmiotu umowy przez komisję wymienioną w ust. 9.
6. Zamawiający winien najdalej w ciągu 7 roboczych dni od daty zgłoszenia przez Eksploatatora o całkowitym zakończeniu robót na obiekcie, przystąpić do odbioru końcowego, albo przekazać Eksploatatorowi pisemną informację ustalającą, jakie usterki zdaniem Zamawiającego muszą być wykonane, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z umową.
7. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić w ciągu 7 dni od daty jego rozpoczęcia.
8. Z czynności odbioru częściowego lub końcowego zostanie spisany protokół odbioru, określający przedmiot, zakres i wartość odbioru.
9. Komisję odbierającą roboty częściowe lub końcowe winny stanowić następujące osoby: kierownik Nadzoru Wodnego PGW WP, pracownik nadzorujący lub/i osoby wyznaczone przez Kierownika Nadzoru Wodnego lub Zarząd Zlewni PGW WP.

**§ 11.**

Stwierdzone w trakcie eksploatacji usterki, uszkodzenia lub inne przyczyny niesprawności budowli należy odnotować w książce utrzymania i eksploatacji budowli i niezwłocznie zgłosić pracownikowi nadzorującemu lub Kierownikowi Nadzoru Wodnego PGW WP najpóźniej w ciągu 3 dni od ich ujawnienia, natomiast w okresie stanu zagrożenia powodzią natychmiast po ich zaistnieniu.

**§ 12.**

1. Jeśli przedmiot odbioru częściowego posiada wady, wówczas:

a) w przypadku wad istotnych - Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wezwać Eksploatatora do usunięcia wad w wyznaczonym terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni (z tym zastrzeżeniem, iż jeśli czynniki niezależne od woli Wykonawcy lub względy technologiczne nie pozwalają na wykonanie prac w tym terminie wówczas okres ten może być wydłużony za zgodą Zamawiającego); dla robót zanikających i ulegających zakryciu maksymalny termin usunięcia wad to 5 dni,

b) w przypadku wad nieistotnych – Zamawiający dokona odbioru, a w protokole odbioru zostaną stwierdzone wady istniejące w przedmiocie odbioru oraz wskazany zostanie termin ich usunięcia (nie dłuższy jednak niż wskazany w lit. a powyżej), a w przypadku, gdy stwierdzone wady będą mieć charakter nieusuwalny wówczas Zamawiający dokona odbioru (w protokole odbioru zostaną stwierdzone wady istniejące w przedmiocie odbioru) oraz dokona stosownego obniżenia wynagrodzenia w odniesieniu do stwierdzonych wad nieusuwalnych,

c) w przypadku nieusunięcia przez Eksploatatora wad nieistotnych (usuwalnych) w wyznaczonym mu terminie, Zamawiający jest uprawniony do dokonania według własnego wyboru stosownego obniżenia wynagrodzenia w odniesieniu do stwierdzonych wad lub kolejnego wezwania Eksploatatora do usunięcia stwierdzonych wad.

1. W przypadku odbioru końcowego, w przypadku istnienia wad w Przedmiocie Umowy, Zamawiający:

a) w przypadku wad istotnych – Zamawiający jest uprawniony odmówić odbioru i wezwać Eksploatatora do usunięcia wad w wyznaczonym terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni (z tym zastrzeżeniem, iż jeśli czynniki niezależne od woli Eksploatatora lub względy technologiczne nie pozwalają na wykonanie prac w tym terminie wówczas okres ten może być wydłużony za zgodą Zamawiającego),

b) w przypadku wad nieistotnych (t.j. w szczególności umożliwiających korzystanie z Przedmiotu Umowy lub niewpływających istotnie na charakter, zakładane cechy i właściwości oraz sposób korzystania z Przedmiotu Umowy) – Zamawiający dokona odbioru, a w protokole odbioru zostaną stwierdzone wady istniejące w Przedmiocie Umowy oraz termin ich usunięcia (nie dłuższy jednak niż wskazany w lit. a powyżej), a w przypadku, gdy stwierdzone wady będą mieć charakter nieusuwalny, wówczas Zamawiający dokona odbioru (w protokole odbioru zostaną stwierdzone wady istniejące w Przedmiocie Umowy) oraz dokona stosownego obniżenia wynagrodzenia w odniesieniu do stwierdzonych wad nieusuwalnych,

c) w przypadku nieusunięcia przez Eksploatatora wad nieistotnych (usuwalnych) w wyznaczonym mu terminie, Zamawiający jest uprawniony do dokonania według własnego wyboru stosownego obniżenia wynagrodzenia w odniesieniu do stwierdzonych wad lub kolejnego wezwania Eksploatatora do usunięcia stwierdzonych wad.

1. Jeżeli przedmiot odbioru posiada wady nienadające się do usunięcia i uniemożliwiające jego użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, to Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Eksploatator, na warunkach określonych w § 17 oraz ze skutkami wskazanymi w § 13 ust. 1 lit. b niniejszej Umowy.
2. Nie usunięcie w określonym przez Zamawiającego terminie braków, w sytuacji o której mowa w ust. 1 i 2, spowoduje rozpoczęcie naliczania kar umownych, na warunkach określonych w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy.
3. W przypadku, gdy stwierdzone wady będą mieć charakter nieusuwalny, o których mowa w ust. 1 lit. b i 2 lit. b Zamawiający dokona naliczenia kar umownych, na warunkach określonych w § 13 ust. 1 lit. d niniejszej Umowy.

**§ 13.**

Strony zgodnie postanawiają, że w celu zabezpieczenia wzajemnych interesów, w szczególności rzetelnego i terminowego wykonania umowy wprowadzają zapisy o karach umownych. Kary umowne będą naliczane bez względu na poniesioną szkodę w następujących przypadkach:

1. Eksploatator zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 2,0% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
3. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Eksploatatora w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5,
4. za niedostarczenie w wymaganym przez Zamawiającego terminie dokumentów wskazanych w § 7 ust.4 – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5, za każdy dzień opóźnienia,
5. w przypadku dokonania obniżenia wynagrodzenia umownego, z tytułu stwierdzonych wad nieusuwalnych, w wysokości 100% wartości naliczonego obniżenia wynagrodzenia umownego,
6. w wysokości 2800 zł za każdy miesiąc, za każdego pracownika – w przypadku stwierdzenia zatrudnienia pracowników niezgodnie z niniejszą umową.
7. w wysokości 200,00 zł za każde stwierdzone przez Zamawiającego zdarzenie, za zwłokę większą niż zadeklarowany w ofercie przez Wykonawcę (Eksploatatora) czas reakcji, o którym mowa w § 3 ust. 2, na przystąpienie do realizacji polecenia wydanego przez przedstawiciela Zamawiającego w sytuacjach wymagających szybkiego działania, w celu zapobieżenia negatywnym skutkom eksploatacji urządzeń.
8. za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty eksploatacyjne lub projektu jej zmiany; za nieprzedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany; za brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 1000,00 złotych za każdy nieprzedłożony do akceptacji projekt umowy, za każdą nieprzedłożoną zmianę projektu, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy oraz za każdą nieprzedłożoną jej zmianę,
9. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1000,00 zł.
10. Łączna wysokość kar umownych jakich mogą dochodzić strony określa się na 50 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5.
11. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody wraz z odsetkami.

**§ 14.**

1. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy następuje na podstawie faktury końcowej, wystawionej zgodnie z tabelą etapów fakturowania.
2. Fakturę końcową wystawia Eksploatator na podstawie protokołu odbioru końcowego i kosztorysu powykonawczego podpisanego przez nadzorującego pracownika i kierownika Nadzoru Wodnego PGW WP w ciągu 14 dni od daty dokonania odbioru końcowego.
3. Faktury za wykonane etapy robót wystawiane będą w ciągu 7 dni od daty zakończenia odbioru częściowego i na podstawie protokołu odbioru częściowego i kosztorysu powykonawczego podpisanego przez nadzorującego pracownika i kierownika Nadzoru Wodnego PGW WP oraz zgodnie z ustalonymi etapami fakturowania do umowy.
4. Roboty objęte niniejszą umową płatne będą przelewem na konto wskazane na fakturze przez Eksploatatora.
5. Faktury płatne będą przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego.
6. Faktury VAT i inne dokumenty rozliczeniowe muszą być wystawiona na rzecz:

*Nabywca:* ***Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie****,
ul. Żelazna 59 a, 00-848 Warszawa, NIP 527-282-56-16, REGON 368302575,*

*Odbiorca:* ***Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp.****, ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wlkp.*

**§ 15.**

**Faktury elektroniczne**

1. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn.zm.), w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej Umowy.
2. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: **faktura\_poznan@wody.gov.pl**
3. Faktury oprócz danych Nabywcy tj.

Nabywca

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

ul. Żelazna 59A

00-848 Warszawa

NIP 5272825616

obowiązkowo muszą zawierać oznaczanie „Odbiorcy/miejsca dostawy” tj.

**Odbiorca**/miejsce dostawy

***Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp.****, ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wlkp.*

1. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany w ust. 2 powyżej będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego.
2. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:…………………………………………………….
3. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
4. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej.
5. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 2.
6. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia.
7. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 wymaga formy pisemnej.
8. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych.
9. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem <https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/>.
10. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
11. Jeżeli Wykonawca nie będzie korzystał z PEF, uprawniony jest również do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ust. 1 do 11 powyżej.
12. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 2 i 5 wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.
13. Postanowienia ust. 1-15 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 2 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

**§ 16.**

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron po uprzednim 1–miesięcznym okresie wypowiedzenia.
2. Nie spełnianie warunków określonych w § 7 ust. 1 i 2 może stanowić podstawę do rozwiązania umowy w terminie 7 dni.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Eksploatatora, w formie aneksu do umowy, w zakresie:
4. uzasadnionego wyłączenia/włączenia budowli z/do eksploatacji przez Zamawiającego i wynikającym z tego zmniejszeniu/zwiększeniu wysokości ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, po uprzednim 1–miesięcznym zawiadomieniu Eksploatatora przez Zamawiającego,
5. zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie,
6. powierzenia podwykonawcy realizacji części zamówienia w sytuacji, gdy Eksploatator w ofercie nie wykazał podwykonawców,
7. zamiany części zamówienia (etap – rodzaj robót – rozmiar, lub terminu), wskazanego w ofercie.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy, gdy zachodzi jedna z poniższych okoliczności:
9. z powodu działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
10. z powodu wystąpienia warunków hydrologiczno – meteorologicznych uniemożliwiających wykonywanie prac,
11. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Eksploatatora, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
12. w przypadku wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

-zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

-zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

-wzrost ceny spowodowany zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;

1. w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Umowy, pod warunkiem, że zmiany te nie prowadzą do zmiany charakteru Umowy,,
2. jeśli łączna wartość zmian jest mniejsza niż próg unijny określony dla usług oraz jest niższa niż 10 % wartości Umowy i zmiany te nie prowadzą do zmiany ogólnego charakteru Umowy,
3. z powodu rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy np. wyniku limitowania posiadanych środków finansowych i konieczności dostosowania wartości wykonywanych zadań do planu wydatków budżetowych. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Eksploatatorowi zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Eksploatator poniósł w związku z wykonaniem Umowy, a pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy nie może być mniejsze niż 50 % wynagrodzenia określonego w § 5,
4. z powodu konieczności zmiany terminów realizacji, np. w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających wykonywanie prac eksploatacyjnych przez okres dłuższy niż 7 dni lub konieczności wykonania prac, o których mowa w pkt d. Przedłużenie terminu realizacji robót może nastąpić, po uzgodnieniu z Zamawiającym maksymalnie o okres zaistniałych niekorzystnych warunków,
5. z powodu zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Eksploatatora,
6. w przypadku wystąpienia innych okoliczności nieingerujących w treść przedmiotu Umowy, których nie można przewidzieć w momencie zawarcia Umowy.

**§ 17.**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, Eksploatator może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
3. jeżeli Eksploatator naruszy obowiązki wynikające z realizacji niniejszej umowy oraz z obowiązujących ustaw i norm,
4. w terminie 30 dni od dnia zapisanego w § 4 – jeżeli Eksploatator nie przystąpił do realizacji prac w ciągu 7 dni od dnia tam wskazanego,
5. gdy Eksploatator przerwał z przyczyn leżących po stronie Eksploatatora realizację przedmiotu zamówienia i pomimo wezwania przez Zamawiającego do kontynuacji prac, przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,
6. gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposób niezgodny z niniejszą Umową, w szczególności jeśli Wykonawca zgłosi odbiór końcowy lub częściowy zakończony brakiem odbioru, i dokumentami umownymi lub wskazaniami Zamawiającego,
7. w przypadku gdy przedmiot odbioru końcowego posiada braki nienadające się do usunięcia i uniemożliwiające jego użytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
8. gdy Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.),
9. w przypadku zwłoki w wykonywaniu przedmiotu niniejszej Umowy w niej określonych.
10. Eksploatatorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Eksploatatora, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych wobec Eksploatatora.
11. Odstąpienie od umowy lub jej zmiana, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
12. Jeżeli Eksploatator będzie wykonywał przedmiot Umowy wadliwie, sprzecznie z Umową, dokumentami umownymi lub wskazaniami Koordynatora prac lub Zamawiającego, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu Umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić z winy Wykonawcy, powierzyć poprawienie wad na koszt Wykonawcy i dalsze wykonanie przedmiotu Umowy innemu podmiotowi.

**§ 18.**

**Podwykonawstwo**

1. Eksploatator wykona przy udziale podwykonawców następujące prace:

………………………………………………………………………………………………………..… (zgodnie ze wskazaniem w Formularzu ofertowym), a pozostałe prace wykona siłami własnymi.

1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Eksploatator powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Eksploatator jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Eksploatator samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Eksploatator powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Eksploatator jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
3. Eksploatator zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace będące przedmiotem zamówienia, jest zobowiązany, w trakcie ich realizacji, do przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 8, projektu tej umowy wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nie wyższą niż wartość tego zakresu robót wynikająca z kosztorysu ofertowego Eksploatatora, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem.
4. Umowa z podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
5. termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni,
6. w przypadku uchylania się przez Eksploatatora od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwo.
7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Eksploatatora, od zapłaty Eksploatatorowi przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę.
8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty eksploatacyjne, może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji robót eksploatacyjnych przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
9. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty eksploatacyjne, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający wyrazi w formie pisemnej akceptację lub w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Eksploatatora uznaje się dzień przedłożenia projektu, osobie nadzorującej ze strony Zamawiającego na zasadach określonych w ust. 30.
10. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty eksploatacyjne, w szczególności w następujących przypadkach:

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo,
w szczególności w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartości wynagrodzenia
z tytułu wykonania robót,

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa
w ust. 4,

c) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od doręczenia Eksploatatorowi faktury lub rachunku za wykonane roboty eksploatacyjne,

d) gdy wynagrodzenie za wykonanie robót eksploatacyjne powierzanych do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty w kosztorysie ofertowym Eksploatatora,

e) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Eksploatatora, od zapłaty dla Eksploatatora przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę;

f) gdy termin realizacji robót eksploatacyjnych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany niniejszą Umową dla tych robót,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Eksploatatorem na podstawie Umowy.

1. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8, Eksploatator może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
2. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Eksploatator, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Podwykonawca może przystąpić do prac po zaakceptowaniu umowy przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 13.
3. Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty eksploatacyjne, w terminie 7 dni od jej przedłożenia, w przypadkach określonych w ust. 9.
4. Umowa o podwykonawstwo będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający wyrazi w formie pisemnej akceptację lub w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.
5. Eksploatator zamówienia na roboty eksploatacyjne zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej Umowy, przy czym wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 20 000 zł.
6. Eksploatator ma obowiązek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku określonym w ust. 12 oraz na wezwanie Zamawiającego w przypadku przedłożenia umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 14, zawierającej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Eksploatator nie może polecić podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
7. Eksploatator przedłoży, wraz z kopią umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 11 i 14, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy.
8. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 4 - 16.
9. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 17, stosuje się zasady określone w ust. 4 - 16.
10. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Eksploatator jest zobowiązany do dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów określonych tą umową.
11. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należności z tytułu faktury jest przedstawienie przez Eksploatatora dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Dowody przedstawione na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak zaległości Eksploatatora w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców, wynikających z umów o podwykonawstwo.
12. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty eksploatacyjne lub w przedłożonej Zamawiającemu umowie, której przedmiotem są dostawy lub usługi, Eksploatator nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na żądanie, o której mowa w ust. 21, Zamawiający wezwie Eksploatatora do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia żądania podwykonawcy.
14. W przypadku zgłoszenia przez Eksploatatora uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Eksploatator wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

1. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 21, jeżeli podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót,
a Eksploatator nie złoży w trybie określonym w ust. 22. uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy.
2. Kwota należna podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).
3. Kwotę równą kwocie zapłaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Eksploatatorowi.
4. Zawarcie umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami także wymaga akceptacji Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 – 16, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Eksploatatora na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedstawionym projektem umowy.
5. Pracownik nadzorujący lub kierownik Nadzoru Wodnego może żądać od Eksploatatora zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót eksploatacyjnych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.
6. Wszystkie zapisy tego paragrafu mają analogiczne zastosowanie dla umów zawieranych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.
7. Przez „złożenie na piśmie” należy rozumieć przesłanie drogą elektroniczną, faksem – w obu przypadkach potwierdzone pisemnie, lub osobiste przedłożenie Zamawiającemu/ Koordynatorowi prac / Eksploatatorowi, lub drogą pocztową.
8. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy po pozytywnej weryfikacji wskazanego przez podwykonawcę rachunku do zapłaty wynagrodzenia jako widniejącego w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U z 2020 r., poz. 106 z późn.zm.). W przypadku, gdy wskazany przez podwykonawcę rachunek nie widnieje w w/w wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania się z dokonaniem płatności do chwili dokonania przez podwykonawcę korekty faktury i wskazania w ramach korekty rachunku widniejącego w w/w wykazie lub w przypadku, gdy podwykonawca nie będzie posiadał statusu czynnego podatnika VAT widniejącego w w/w wykazie, do chwili uzyskania przez podwykonawcę tego statusu. Zamawiający nie będzie zobowiązany do płatności odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności w przypadku płatności wynagrodzenia po terminie z powyżej wskazanych przyczyn oraz ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu wobec podwykonawcy.

**§ 19.**

1. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu [ustawy](https://sip.lex.pl/%22%20%5Cl%20%22/document/17074707?cm=DOCUMENT) z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1-3;

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;

6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

**§ 20.**

**Postanowienia końcowe**

1. Strony zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim informacji poufnych, informacji stanowiących tajemnicę handlową lub tajemnicę przedsiębiorstwa, danych osobowych uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, chyba, że uzyskają pisemną zgodę drugiej Strony, bądź taki obowiązek będzie wynikał z przepisów powszechnie obowiązujących. Wykonawca wykorzystywać będzie wszelkie otrzymane od Zamawiającego informacje tylko w celach związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
2. Zamawiający dopuszcza dokonywanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności, o której mowa w § 3 ust. 1, po uzyskaniu zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
3. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będzie sporządzana w języku polskim na piśmie lub drogą elektroniczną.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
5. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.
6. W razie braku porozumienia sprawy sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz trzy dla Zamawiającego.
8. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.
9. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 935 z późn. zm.) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Podpisy stron:

|  |  |
| --- | --- |
| **Zamawiający:** | **Eksploatator:** |

**Załączniki:**

1. Wykaz urządzeń objętych umową – zał. nr 1.
2. Kosztorys określający wartość robót – zał. nr 2.
3. Zakres obowiązków podpisany przez obsługującego – zał. nr 3.
4. Harmonogram realizacji robót eksploatacyjnych na rok ........ – zał. nr 4.
5. Tabela etapów fakturowania robót eksploatacyjnych na rok ........ – zał. nr 5.
6. Wykaz osób, skierowanych przez Eksploatatora do realizacji zamówienia, zatrudnionych przez Eksploatatora na podstawie umowy o pracę – zał. nr 6.
7. Aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych – zał. nr 7\*.
8. Wykaz części zamówienia, których wykonanie Eksploatator powierza podwykonawcom – zł. nr 8.

*\*Dla robót specjalistycznych obsługa winna posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych:*

 ***„Obiekt nr …… – NW Grodzisk Wlkp. ”:***

* + - *pompownia Reńsko - obsługa-E do 1 kV,*
		- *pompowania Puszczykowo - obsługa-E do 1 kV,*
		- *pompowania Puszczykówiec - obsługa-E do 1 kV,*
		- *pompowania Sepno - obsługa-E do 1 kV,*
		- *pompowania Łęki Wielkie - obsługa-E do 1 kV,*
		- *pompowania Wilkowo Polskie - obsługa-E do 1 kV,*

 ***„Obiekt nr …… – NW Wolsztyn”:***

* + - *pompownia Niałek Wielki – obsługa-E do 1 kV,*
		- *pompownia Berzyna – obsługa-E do 1 kV,*

 ***„Obiekt nr …….. – NW Grodzisk Wlkp. ” i „Obiekt nr ……….. – NW Wolsztyn” - pompownie :****Obsługa elektryczna stacji pomp – uprawnienia eksploatacyjne-E do 15 kV.*

Zał. nr 4

do umowy nr ............................... z dnia ........................

**Harmonogram realizacji robót eksploatacyjnych dla części zamówienia nr ...... - „Obiekt nr …...................…….................................................”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa etapu – rodzaj robót - rozmiar | Miesiące |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zał. nr 5

do umowy nr...................................... z dnia ............................

**Tabela etapów fakturowania robót eksploatacyjnychdla części zamówienia nr ...... - „Obiekt nr …...................……..........................................”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Element, rodzaj robót | Wartość nettow zł. | Stawka VAT | Wartość bruttow zł. | Termin płatności (m-c/rok) |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Razem:  |  |  |  |  |

Zał. nr 6

do umowy nr ................

z dnia ...........................

**Wykaz osób, skierowanych przez Eksploatatora do realizacji zamówienia,
zatrudnionych przez Eksploatatora na podstawie umowy o pracę**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwisko i imię | Zakres wykonywanych czynności | Rodzaj umowy o pracę, okres na który została zawarta umowa, wymiar etatu |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Oświadczam(y), że ww. osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy (tj. *Dz. U. 2020. poz. 1320 ze zm.)*. W przypadku zmiany osób wymienionych w niniejszej tabeli, Eksploatator jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o ww. zmianach w terminie 7 dni.

Zał. nr 8

do umowy nr ................

z dnia ...........................

**Wykaz części zamówienia, których wykonanie Eksploatator powierza podwykonawcom**

**na ob. nr ....................................................................................................................................**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Etap | Rodzaj robót | Rozmiar | Podwykonawca*(nazwy albo imiona i* *nazwiska oraz dane kontaktowe)* | Wartość robót(PLN) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |