**Opis przedmiotu zamówienia**

na wykonanie:

**„Konserwacja czaszy zbiornika Tresna w rejonie pompowni Nr 1 i Nr 2 oraz wlotu potoku Łękawka”**

1. Roboty zlokalizowane są:

Lewy brzeg zbiornika Tresna od mostu nad Pompownią nr 2 Bis w kierunku wylotu z potoku Żarnówka, prawy brzeg od mostu do wylotu z Pompowni nr 1 w kierunku oczyszczalni ścieków oraz wlot potoku Łękawka-prawy brzeg i lewy brzeg.

2) Zakres robót obejmuje:

* Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki gęste,
* Ręczne karczowanie drzew, fi. 10-15 cm,
* Oczyszczenie terenu po wycince,
* Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi i krzewów do śr. 15 cm
* Wywiezienie zrębki i jej zagospodarowanie przez wykonawcę prac – samochodami samowyładowczymi do 5 t., do 11 km.
* Wyrównanie terenu w czaszy zbiornika po wykonanym karczowaniu, grunt kat. III.

**3) Zamawiający zabrania na terenie prac palenia traw, gałęzi, zrębków, krzewów, odpadów lub innych pozostałości pozostałych po wykoszeniu lub wycince.**

4) Wykaz robót uwzględnionych:

Są to roboty, których wykonanie należy do zobowiązań kontraktowych Wykonawcy, mieszczące się   
w cenie asortymentów robót:

1. Działania ochronne i zapobiegawcze stosownie do wymagań BHP,
2. Ochrona przed zniszczeniem wykonywanych robót,
3. Uzyskanie pozwoleń od właścicieli dróg prywatnych i nieruchomości na dojazd do miejsca prac, oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego tych dróg po zakończonym wywozie lub poniesienia kosztów ich odbudowy,
4. Wykonanie dróg technologicznych dojazdowych do prowadzenia robót i ich rozebranie,
5. Uporządkowanie i rekultywacja terenu (plantowanie, humusowanie, obsiew mieszanką traw) oraz usuniecie wszelkich ewentualnych szkód powstałych w czasie prowadzenia prac,
6. Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektu przed przystąpieniem, w trakcie i po zakończeniu prac, jako załącznik do operatu powykonawczego,
7. Wszelkie koszty związane z dostarczaniem wody i energii elektrycznej na teren robót wraz   
   z kosztami ich użycia.

Z tytułu realizacji obowiązków, o których mowa powyżej w pkt. 4., Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie. Koszt wskazanych prac należy uwzględnić w stawkach jednostkowych pozycji wyszczególnionych we wzorze kosztorysu ofertowego.