***zał. nr 1 do zapytania ofertowego***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA**

Nazwa zadania

**Prace interwencyjne na ciekach wodnych na terenie działania NW Kraków – Usunięcie roślinności pływającej, udrożnienie rzeki Drwini Długiej, w km 0+000-4+600, w m. Kraków**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na usunięciu roślinności pływającej   
i udrożnieniu rzeki Drwini Długiej w km 0+000-4+600, na długości 4600 m tj. na odcinku od ujścia do rzeki Serafa (w rejonie ul. Trakt Ojca Św. Franciszka) do ogrodzenia oczyszczalni ścieków Płaszów   
w Krakowie. Szczegółowy zakres robót obejmuje:

1. Mechaniczne usunięcie roślinności z dna cieku z urządzenia pływającego.
2. Wydobycie wykoszonej roślinności z koryta cieku.
3. Usunięcie zatorów i przetamowań z naniesionych gałęzi i śmieci z koryta cieku.
4. Załadunek i wywóz wykoszonej trawy i wydobytego z koryta materiału z zagospodarowaniem we własnym zakresie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Po zakończeniu realizacji prac w korycie rzeki oraz wywiezieniu całości wydobytego materiału teren działań należy oczyścić uporządkować.
6. Wykonawca jest zobowiązany dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień z właścicielami nieruchomości czasowo zajętych w związku z realizacją zadania.

## W przypadku stwierdzenia gatunków chronionych na terenie prowadzonych prac, jeśli prace skutkowałyby: zniszczeniem, zabiciem, uszkodzeniem osobników, zniszczeniem (choćby nie zajętych) nor, gniazd, żeremi, tam; utrudnieniem dostępu do schronień; zniszczeniem jaj, skrzeku, kijanek, larw; zniszczeniem, uszczupleniem lub pogorszeniem siedliska, wypłoszeniem z miejsca noclegu, zimowania, rozmnażania należy wstrzymać pracę i niezwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie. W ww. przypadku należy w formie raportu wskazać gatunki występujące i zaproponować sposób prowadzenia prac nie naruszających zakazów ochrony gatunkowej. Raport należy przekazać do Dyrektora ZZ w Krakowie niezwłocznie (do 3 dni od stwierdzenia gatunków podlegających ochronie) jak również zapewnić nadzór przyrodniczy. W przypadku braku możliwości zmodyfikowania prac w sposób nie naruszających zakazów ochrony gatunkowej, Wykonawca przygotuje materiały do decyzji derogacyjnej zgodnie z dostępnym wzorem na stronie RDOŚ.