**Załącznik nr … do SWZ**

**Wzór umowy ………………….**

zawarta w dniu **………….. r.** pomiędzy:

**CEZ SKAWINA S.A.** z siedzibą w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 10, 32-050 Skawina, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038504, o kapitale zakładowym w wysokości 47 004 200,00 zł wpłaconym
w całości, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiadającą NIP 675-000-14-78 oraz REGON: 351150710, zwaną dalej „Finansującym”, reprezentowaną przez:

1. ……………………………………………..

2. ……………………………………………..

i

**Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa,**w imieniu którego działa  **Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 31 – 109 Kraków,** NIP: 5272825616, REGON: 368302575, **reprezentowany przez:**

 **-**

**zwanym dalej : Zamawiającym**

a

*(w przypadku wyboru ofert Wykonawcy będącego spółką prawa handlowego,*

*wspólnikami spółki cywilnej lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą)*

……………………………………………. Zwanym dalej **Wykonawcą** ,

Reprezentowanym przez:

 ………………………………… …………………………………

*( w przypadku wyboru oferty Wykonawców, o których mowa w art. 58*

*ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych)*

**Konsorcjum** w składzie:

1. ………………………………. (Lider Konsorcjum)
2. ………………………………. (Partner Konsorcjum)

Zwanym dalej **Wykonawcą,** reprezentowanym przez:

………………………………… …………………………………

o następującej treści:

**Opis Przedmiotu Umowy**

**§1.**

1. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego nr ……….. zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi pn.

Konserwacja i udrożnienie syfonów i przepustów na kanale Łączany – Skawina

Część I:Konserwacja i udrożnienie syfonu nr 2 na kanale Łączany Skawina

Część II: Konserwacja i udrożnienie syfonu nr 11 na kanale Łączany Skawina

Część III: Konserwacja i udrożnienie syfonu nr 15 na kanale Łączany Skawina

Część IV: Konserwacja i udrożnienie syfonu nr 19 na kanale Łączany Skawina

*(na każdą część usługi zawierana będzie osobna umowa)*

zwanym dalej „Przedmiot Umowy”

2.Szczegółowy zakres wykonania Przedmiotu Umowy określa Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część umowy.

3. Integralną część Umowy stanowią Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami i oferta Wykonawcy.

4. Wykonawca potwierdza, iż przed złożeniem Oferty zapoznał się szczegółowo i z należytą starannością z Przedmiotem Umowy, wymaganiami i oczekiwaniami stawianymi przez Zamawiającego ujawnionymi w udostępnionej dokumentacji przetargowej, w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i ustalenia oczekiwań Zamawiającego co do Przedmiotu Umowy, jak również dokonał oględzin terenu prac, celem ustalenia wszelkich ograniczeń i trudności w wykonywaniu Przedmiotu Umowy i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

5. W przypadku, gdy w związku z realizacją Umowy konieczne jest przecięcie, wykorzystanie lub zamknięcie istniejących traktów komunikacyjnych lub innych urządzeń czy instalacji Wykonawca zawiadomi o tym Zamawiającego i uzgodni planowane działania z zarządcami traktów komunikacyjnych i urządzeń przed ich podjęciem. Nie później niż 7 dni roboczych (chyba, że Strony uzgodnią inny termin w formie pisemnej) przed rozpoczęciem prac opisanych w zdaniu poprzednim, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję dotyczącą sposobu realizacji tych prac oraz stanowisko zarządców traktów komunikacyjnych i urządzeń. Zamawiający zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodności z prawem oraz odpowiednimi wymogami. Zatwierdzenie Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za szkody
i z obowiązku spełnienia wszelkich wymogów prawnych i faktycznych dla wyżej określonych prac.

6. Wykonawca stosować się będzie do wszelkich wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego ograniczeń przy transporcie materiałów, sprzętu i odpadów na i z terenu prac. W tym celu Wykonawca uzyska niezbędne zezwolenia i będzie powiadamiał Zamawiającego o konieczności realizacji przewozów ze wskazaniem orientacyjnych okresów ich wykonywania oraz orientacyjnych tras. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w infrastrukturze, w tym drogowej związane
z nadmiernym obciążeniem i przewozem ponadgabarytowym oraz za kary administracyjne z tym związane, jak również zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego oraz Finansującego z wszelkich zobowiązań do zapłaty takich odszkodowań i kar administracyjnych.

7. Wykonawca podejmie wymagane prawem działania w celu ochrony mienia Zamawiającego, Finansującego i osób trzecich, środowiska oraz zapobieganiu szkodom, a w sytuacji ich wystąpienia zmierzające do ograniczenia ich skutków, jak również zapobieżenia uciążliwości dla osób trzecich ponad przyjętą miarę, wynikające z zanieczyszczeń, hałasu i innych immisji i skutków prowadzonych przez niego prac.

8. Wykonawca podejmie dostępne racjonalne działania w celu utrzymania w czystości rejonu wyjazdów i wyjazdów z terenu prac i ponosi odpowiedzialność w tym zakresie.

9. Wykonawca przejmuje wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z wykonaniem prac a także za wszelkie nałożone w związku z wykonywaniem prac sankcje. W przypadku wystąpienia wobec Zamawiającego lub Finansującego z roszczeniami związanymi z wykonywaniem prac bądź nałożenia na Zamawiającego lub Finansującego sankcji z tego tytułu, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego i Finansującego z odpowiedzialności w tym zakresie,
w szczególności poprzez zwrócenie Zamawiającemu i/lub Finansującemu wszelkich poniesionych
z tego tytułu kosztów w terminie 14 dni od dnia wezwania wraz z wykazaniem poniesionych kosztów. Do   czasu wykazania przez Wykonawcę, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opisane
w niniejszym ust. szkody bądź ponosi odpowiedzialność w innym zakresie, Strony poczytywać będą, iż jest za nie odpowiedzialny Wykonawca.

10. Prowadzenie prac nie może zakłócać funkcjonowania Zakładu Finansującego. W sytuacji wystąpienia ograniczenia w funkcjonowaniu wynikającego z prowadzenia prac, Finansującemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania prac, a Wykonawcy nie będą przysługiwały
 z tego tytułu żadne roszczenia.

**Termin realizacji Przedmiotu Umowy**

**§2.**

1. Ustala się następujące terminy realizacji prac:
2. Część I:Konserwacja i udrożnienie syfonu nr 2 na kanale Łączany Skawina

**Rozpoczęcie :** niezwłocznie po podpisaniu umowy**:**

**Zakończenie**do  45 dni od podpisania umowy, tj. do dnia**……………………**

1. Część II: Konserwacja i udrożnienie syfonu nr 11 na kanale Łączany Skawina

**Rozpoczęcie :**  niezwłocznie po podpisaniu umowy**:**

**Zakończenie**do  45 dni od podpisania umowy, tj. do dnia**……………………**

1. Część III: Konserwacja i udrożnienie syfonu nr 15 na kanale Łączany Skawina

**Rozpoczęcie:** niezwłocznie po podpisaniu umowy**:**

**Zakończenie** do 45 dni od podpisania umowy, tj. do dnia **………………………..**

1. Część IV: Konserwacja i udrożnienie syfonu nr 19 na kanale Łączany Skawina

**Rozpoczęcie:** niezwłocznie po podpisaniu umowy**:**

**Zakończenie** do 45 dni od podpisania umowy, tj. do dnia **………………………**

1. Wykonawca zapewnia, iż dysponuje wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami, sprzętem, narzędziami, jak również wykwalifikowanymi pracownikami z odpowiednimi uprawnieniami, które to konieczne są do należytego wykonania niniejszej Umowy.
2. Za działania i zaniechania osób trzecich działających na zlecenie Wykonawcy ponosi on odpowiedzialność, jak za własne działania i zaniechania i nie może zwolnić się z odpowiedzialności przy wykazaniu zawodowego charakteru działalności wykonywanej przez osoby trzecie.
3. Zamawiający uprawniony jest do wglądu w Prace wykonywane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy na każdym etapie, w celu sprawdzenia terminowości i sposobu wykonywania niniejszej Umowy, a także żądania przedstawienia pisemnych informacji o ich przebiegu oraz żądania zmiany sposobu wykonywania, jeśli są wykonywane niezgodnie z niniejszą Umowa, przepisami prawa, normami technicznymi i zasadami sztuki. Informacje udzielone zostaną
w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy finansowane będzie bezpośrednio przez Finansującego w ramach partycypacji w kosztach utrzymania Zespołu Obiektów Hydrotechnicznych „Łączany- Skawina”.

**Rozliczenie Przedmiotu Umowy**

**§3.**

 1. Rozliczenie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie jednorazowej faktury

2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, obejmującej należne wynagrodzenie, jest Protokołu Odbioru za wykonanie

 **„Konserwacji i udrożnienia syfonów i przepustów na kanale Łączany- Skawina**

**Część ………………………………………………………………………………………………..**

podpisany bez uwag przez Inspektora Nadzoru oraz Przedstawicieli/Przedstawiciela Zamawiającego

i Finansującego oraz Wykonawcy.

*W przypadku wyboru oferty Wykonawców, o których mowa w art. 58 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych §3. w brzmieniu*

***§3.***

*1. Rozliczenie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie jednorazowej faktury*

*2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, obejmującej należne wynagrodzenie, jest Protokół Odbioru za wykonanie* ***Konserwacji i udrożnienia syfonów i przepustów na kanale Łączany- Skawina*** *.****Część ………………………………………………………***

*podpisany bez uwag przez Inspektora Nadzoru oraz Przedstawicieli/Przedstawiciela Zamawiającego i Finansującego oraz Lidera Konsorcjum.*

*3. Do wystawienia na rzecz Finansującego faktury o której mowa w ust. 1 uprawniony jest wyłącznie Lider Konsorcjum.*

*4. Faktury wystawione na rzecz Finansującego przez Partnera Konsorcjum nie stanowi podstawy do dokonania przez Finansującego zapłaty wynagrodzenia , o których mowa w §4umowy – ani
w całości, ani w części – na rzecz Partnera Konsorcjum.*

**Wynagrodzenie za Przedmiot Umowy**

**§4.**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiot Umowy

**Konserwacja i udrożnienie syfonów i przepustów na kanale Łączany- Skawina**

**Część *………………………………………………………***

ustala się w formie ryczałtu na:

kwotę **brutto ……… zł** (słownie: ……………………. złotych 00/100), w tym wartość **netto …………zł** oraz podatek VAT …..% tj.: ………… zł, zgodnie z Kalkulacją ofertową, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

1. Wynagrodzenie wskazane w § 4 ust. 1 Umowy obejmuje wszystkie czynności faktyczne i prawne Wykonawcy, koszty materiałów, sprzętu i robocizny, które są niezbędne do należytego wykonania Prac w terminach określonych niniejszą Umową~~.~~ Na dzień zawierania niniejszej Umowy Strony nie przewidują wykonywania prac dodatkowych.
2. Wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 zobowiązuje się zapłacić Finansujący, w ramach partycypacji w kosztach utrzymania Zespołu Obiektów Hydrotechnicznych „Łączany- Skawina”.
3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę- faktury VAT, obejmującej należne wynagrodzenie, jest wyłącznie Protokół Odbioru Końcowego Prac, podpisany bez uwag przez Inspektora Nadzoru oraz Przedstawicieli/Przedstawiciela Zamawiającego i Finansującego oraz Wykonawcy.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Finansującego prawidłowo wystawionej faktury Vat wraz z dokumentami rozliczeniowymi w formie przelewu, z zastosowaniem regulacji przepisów art. 108a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. -
 o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2021, poz. 685 ze zm.), tj. mechanizmu podzielonej płatności polegającym na tym, że (i) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT, a zapłata całości kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto jest dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w banku ……………nr rachunku ………………………………. .Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy na inny rachunek bankowy wskazany w wykazie,
o którym mowa w art. 96b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. - o podatku od towarów
 i usług (t. jedn. Dz.U. z 2021, poz. 685 ze zm.) możliwa jest wyłącznie na podstawie zawiadomienia stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy.
5. Miejscem dostarczenia faktury jest:

Dziennik Podawczy CEZ Skawina S.A., ul. Piłsudskiego 10, 32-050 Skawina.

Finansujący dopuszcza możliwość przesyłania faktur za pośrednictwem poczty elektronicznej
z adresu poczty elektronicznej Wykonawcy: ........@............pl, na adres: efaktura@cezpolska.pl

1. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy podawany przez Wykonawcę na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego jest/będzie rachunkiem znajdującym się w Wykazie podatników VAT (tzw. Białej liście podatników VAT), prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wypełnienie powyższego wymogu będzie podlegać weryfikacji Finansującego, a rachunek bankowy podawany do rozliczeń niespełniający powyższego wymogu nie będzie akceptowany przez Finansującego
2. Faktury wystawione przez Wykonawcę, będą spełniały wymogi powszechnie obowiązujących przepisów prawa obowiązujących na dzień jej wystawienia, jak również zawierać będą dane określone Umową, w tym określony na podstawie Umowy numer rachunku bankowego Wykonawcy oraz symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) dla każdego ujętego

w fakturze towaru lub usługi. W przypadku, gdy faktura nie będzie spełniała tych wymogów, Finansujący powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i uprawniony jest wstrzymać zapłatę wynagrodzenia do czasu otrzymania faktury korygującej, a Wykonawca zrzeka się względem Finansującego wszelkich roszczeń wynikłych z opóźnienia w zapłacie na skutek doręczenia faktury o treści niezgodnej z Umową i zwalnia Finansującego z odpowiedzialności z tego tytułu. W sytuacji przysłania przez Wykonawcę wadliwie wystawionej faktury, termin płatności ulega przedłużeniu o okres od dnia następnego po dniu wysłania przez Finansującego powiadomienia,
o którym mowa w zdaniu poprzednim, do dnia doręczenia przez Wykonawcę faktury, skorygowanej zgodnie z Umową.

1. Wskazanie na fakturze innego numeru rachunku bankowego niż ustalony na podstawie Umowy, nie zobowiązuje Finansującego do dokonania płatności na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
2. Datą doręczenia faktur jest dzień ich wpływu na dziennik podawczy Finansującego bądź na adres e-mail wskazany w ust. 5.
3. Faktura przesłana lub złożona w inny sposób niż wskazany w ust. 5, uważana będzie za niedoręczoną, co nie skutkuje rozpoczęciem biegu 30 dniowego odroczonego terminu płatności, określonego w § 4 ust. 5 Umowy.
4. Za dzień zapłaty Strony poczytywać będą dzień obciążenia rachunku bankowego Finansującego.
5. Za okres opóźnienia w zapłacie, Wykonawca uprawniony jest żądać odsetek za opóźnienie
 w transakcjach handlowych.
6. CEZ Skawina S.A. jest podatnikiem podatku VAT; NIP: 675-000-14-78 i oświadcza, iż upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez jej podpisu.
7. Wykonawca jest/ nie jest podatnikiem podatku VAT; NIP: ……………….; REGON: ……………………..
8. Finansujący stosownie do regulacji art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych informuje, że posiada status dużego przedsiębiorcy.
9. Wykonawca oświadcza, iż środki pieniężne otrzymane od Finansującego tytułem wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy, nie będą przekazywane na rzecz rzeczywistego właściciela mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową w rozumieniu art. 11o ust. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. – o podatku dochodowym od osób prawnych (t.jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1406 ze zm.).

*W przypadku wyboru oferty Wykonawców, o których mowa w art. 58 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych §4. w brzmieniu*

*§4.*

1. *Wynagrodzenie Wykonawcy za Przedmiot Umowy*

***Konserwacja i udrożnienie syfonów i przepustów na kanale Łączany- Skawina***

***Część ………………………………………………………***

*ustala się w formie ryczałtu na:*

 *kwotę* ***brutto ……… zł*** *(słownie: ……………………. złotych 00/100), w tym wartość* ***netto …………zł*** *oraz podatek VAT …..% tj.: ………… zł,*

*godnie z Kalkulacją ofertową, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.*

*2. Wynagrodzenie wskazane w § 4 ust. 1 Umowy obejmuje wszystkie czynności faktyczne i prawne Wykonawcy, koszty materiałów, sprzętu i robocizny, które są niezbędne do należytego wykonania Prac w terminach określonych niniejszą Umową. Na dzień zawierania niniejszej Umowy. Strony nie przewidują wykonywania prac dodatkowych.*

*3. Wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 zobowiązuje się zapłacić Finansujący, w ramach partycypacji w kosztach utrzymania Zespołu Obiektów Hydrotechnicznych „Łączany”.*

*4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę- Lidera Konsorcjum faktury VAT, obejmującej należne wynagrodzenie, jest wyłącznie Protokół Odbioru Końcowego Prac, podpisany bez uwag przez Inspektora Nadzoru oraz Przedstawicieli/Przedstawiciela Zamawiającego i Finansującego oraz Wykonawcy-Lidera Konsorcjum.*

*5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Finansującego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi, w formie przelewu,
z zastosowaniem regulacji przepisów art. 108a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. -
o podatku od towarów i usług (t.jedn. Dz.U. z 2021, poz. 685 ze zm.), tj. mechanizmu podzielonej płatności polegającym na tym, że (i) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT, a (ii) zapłata całości kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto jest dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy- Lidera Konsorcjum prowadzony w banku ……………nr rachunku ………………………………. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy- Lidera Konsorcjum* *na inny rachunek bankowy wskazany w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. - o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz.U. z 2021, poz. 685 ze zm.) możliwa jest wyłącznie na wniosek Wykonawcy- Lidera Konsorcjum na podstawie zawiadomienia stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy.*

*6. Miejscem dostarczenia faktury jest:*

*Dziennik Podawczy CEZ Skawina S.A., ul. Piłsudskiego 10, 32-050 Skawina.*

*Finansujący dopuszcza możliwość przesyłania faktur za pośrednictwem poczty elektronicznej
z adresu poczty elektronicznej Wykonawcy: ........@............pl, na adres: efaktura@cezpolska.pl*

*7. Faktury wystawione przez Wykonawcę-Lidera Konsorcjum, będą spełniały wymogi powszechnie obowiązujących przepisów prawa obowiązujących na dzień jej wystawienia, jak również zawierać będą dane określone Umową, w tym ustalony na podstawie Umowy numer rachunku bankowego Wykonawcy-Lidera Konsorcjum oraz symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) dla każdego ujętego w fakturze towaru lub usługi. W przypadku, gdy faktura nie będzie spełniała tych wymogów, Finansujący powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i uprawniony jest wstrzymać zapłatę wynagrodzenia do czasu otrzymania faktury korygującej, a Wykonawca-Lider Konsorcjum zrzeka się względem Finansującego wszelkich roszczeń wynikłych z opóźnienia w zapłacie na skutek doręczenia faktury o treści niezgodnej z Umową i zwalnia Finansującego z odpowiedzialności z tego tytułu. W sytuacji przysłania przez Wykonawcę- Lidera Konsorcjum wadliwie wystawionej faktury, termin płatności ulega przedłużeniu o okres od dnia następnego po dniu wysłania przez Finansującego powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, do dnia doręczenia przez Wykonawcę- Lidera Konsorcjum faktury, skorygowanej zgodnie z Umową.*

*8. Wskazanie na fakturze innego numeru rachunku bankowego niż ustalony na podstawie Umowy, nie zobowiązuje Finansującego do dokonania płatności na rachunek bankowy wskazany na fakturze.*

*9. Datą doręczenia faktur jest dzień ich wpływu na dziennik podawczy Finansującego bądź na adres
 e-mail wskazany w ust. 5.*

*10. Faktura przesłana lub złożona w inny sposób niż wskazany w ust. 5, uważana będzie za niedoręczoną. co nie skutkuje rozpoczęciem biegu 30 dniowego odroczonego terminu płatności, określonego w § 4 ust. 5 Umowy.*

*11. Za dzień zapłaty Strony poczytywać będą dzień obciążenia rachunku bankowego Finansującego.*

*12. Za okres opóźnienia w zapłacie, Wykonawca- Lider Konsorcjum uprawniony jest żądać odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych...*

*13. CEZ Skawina S.A. jest podatnikiem podatku VAT; NIP: 675-000-14-78 i oświadcza, iż upoważnia Wykonawcę- Lidera Konsorcjum do wystawiania faktur bez jej podpisu.*

*14. Wykonawca- Lider Konsorcjum jest podatnikiem podatku VAT; NIP: ……………….; REGON: ……………*

*15. Strony umowy oświadczają, że zapłata dokonana przez Finansującego w sposób opisany w ust. 5 powoduje wygaśnięcie roszczeń Partnerów Konsorcjum wobec Finansującego o zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace, za których wykonanie następuje zapłata na podstawie faktury
o której mowa w ust.5.*

*16. Finansujący stosownie do regulacji art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych informuje, że posiada status dużego przedsiębiorcy.*

*17. Wykonawca oświadcza, iż środki pieniężne otrzymane od Finansującego tytułem wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy, nie będą przekazywane na rzecz rzeczywistego właściciela mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową w rozumieniu art. 11o ust. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. – o podatku dochodowym od osób prawnych (t. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1406 ze zm.).*

**Zasady odbioru Przedmiotu Umowy**

**§5.**

1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów prac:

odbiór końcowy polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych prac.

1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie prac i gotowość do ich odbioru, co potwierdza

wpisem do Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego. Ponadto o fakcie zakończenia robót

i gotowości do ich odbioru Wykonawca zawiadamia pisemnie (lub w formie elektronicznej na adres wskazany w umowie). Formularz zawiadomienia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

1. .Potwierdzenie wpisu w dzienniku przez osobę prowadzącą nadzór nad robotami objętymi niniejszą umową w imieniu Zamawiającego o której mowa w § 8 stanowi podstawę do pisemnego (lub w formie elektronicznej) zgłoszenia przez Wykonawcę prac do odbioru końcowego. Załącznikiem do tego zgłoszenia będzie kopia potwierdzonego wpisu z Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego. Wymaganymi dokumentami odbioru będą w szczególności: Dziennik realizacji zadania utrzymaniowego , protokół odbioru końcowego, kosztorys powykonawczy, dokumentacja fotograficzna.
2. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 7 dni od chwili otrzymania zawiadomienia rozpocząć czynności odbiorowe. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić w terminie do 7 dni od daty rozpoczęcia odbioru. Odbioru prac dokonuje komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele wyznaczeni przez Zamawiającego oraz Finansującego.
3. Z czynności odbioru Strony sporządzą protokół odbioru, w którym należy wskazać w szczególności:
4. datę dokonania czynności odbioru,
5. przedmiot odbioru,
6. wynik odbioru.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że prace nie osiągnęły gotowości do odbioru (są niekompletne, niezgodne z umową, bądź wykonane w sposób nienależyty), Zamawiający odmówi odbioru. Protokół odbioru, w którym stwierdzono negatywny wynik odbioru, nie może stanowić podstawy do wystawienia faktury VAT. . W przypadku stwierdzenia usterek przez komisję odbiorową odbiór prac zostaje zawieszony do czasu ich usunięcia, z odpowiednim wpisem przez uprawnionych pracowników dokonujących odbioru do Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego , określającego termin usunięcia usterek. Wykonawca akceptuje ustalony termin usunięcia usterek podpisując w dzienniku wpis dokonany przez uprawnionych pracowników dokonujących odbioru wraz ze słowem „akceptuję”.
8. Jeżeli w trakcie odbioru Przedmiotu Umowy stwierdzono w Przedmiocie Umowy wady lub usterki możliwe do usunięcia, Zamawiający może, według własnego wyboru:
9. dokonać odbioru Przedmiotu Umowy określając w nim termin na usunięcie stwierdzonych wad lub usterek lub obniżyć odpowiednio wynagrodzenie o spadek wartości Przedmiotu Umowy, będący konsekwencją wadliwie wykonanych prac, do czego Wykonawca upoważnia nieodwołalnie Zamawiającego,
10. odmówić dokonania odbioru Przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia wad istotnych tj. takich które czynią Przedmiot Umowy niezdatnym do użytku zgodnie z przeznaczeniem.
W takim przypadku Wykonawca po skutecznym usunięcia wad lub usterek ponownie zgłosi gotowość do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, zawiadamiając o tym Zamawiającego (w trybie przewidzianym w ust. 5), celem przeprowadzenia ponownie procedury odbioru końcowego, natomiast Zamawiający zachowuje prawo domagania się kar umownych z tytułu opóźnienia w związku z wystąpieniem przy odbiorze wad lub usterek Przedmiotu Umowy.
11. Jeżeli w trakcie odbioru Przedmiotu Umowy stwierdzono w Przedmiocie Umowy wady lub usterki niemożliwe do usunięcia, Zamawiający może:
12. w przypadku wad lub usterek nie uniemożliwiających użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, dokonać odbioru Przedmiotu Umowy, obniżając wynagrodzenie

o spadek wartości Przedmiotu Umowy, będący konsekwencją wadliwie wykonanych prac do czego Wykonawca upoważnia nieodwołalnie Zamawiającego.

1. W przypadku wad lub usterek uniemożliwiających użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, odstąpić od Umowy, lub zażądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu opóźnienia.
2. Po zakończeniu prac Wykonawca w terminie do 14 dni winien usunąć poza teren prac wszelkie urządzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiałów, wszelkiego rodzaju gruz, śmieci oraz uporządkować teren prac.
3. Finansujący uprawniony jest do uczestnictwa we wszystkich czynnościach odbiorowych na równych prawach z Zamawiającym. Finansujący w uzasadnionych przypadkach uprawniony jest do wniesienia sprzeciwu do podejmowanych przez Zamawiającego czynności odbiorowych.

**Obowiązki Wykonawcy oraz obowiązki Zamawiającego**

**§6.**

1. Zamawiający zobowiązany jest do:
2. przekazania terenu za protokołem przekazania, podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego,
3. zapewnienia nadzoru dla wykonywanych prac,
4. przekazania Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego.
5. odbioru przedmiotu umowy w sytuacji uzyskania jego gotowości do odbioru.,
6. Wykonawca zobowiązany jest, w szczególności do:
7. wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z opisem Przedmiotu Umowy, zasadami wiedzy technicznej, i obowiązującymi przepisami prawa oraz zalecaniami Zamawiającego.
8. zabezpieczenia i oznakowania terenu prac oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania tego terenu przez cały czas trwania prac,
9. zapewnienia warunków bezpieczeństwa w ruchu pojazdów mechanicznych i pieszych,
10. dbania o należyty porządek w terenie prac,
11. wykonania Przedmiotu Umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, przeszkolone w zakresie BHP i p. poż. oraz wyposażone w odpowiedni sprzęt, narzędzia
 i odzież,
12. koordynowania prac ewentualnych podwykonawców,
13. naprawiania i doprowadzania do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji Przedmiotu Umowy innych prac lub urządzeń i instalacji,
14. uporządkowanie terenu po zakończeniu prac,
15. terminowej realizacji Przedmiotu Umowy,
16. zgłoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego, uczestnictwa w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,
17. niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach
i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych prac lub opóźnienia terminu zakończenia wykonywania niniejszej Umowy,
18. wykonania wszelkich prac terminowo, profesjonalnie, z najwyższą starannością i najlepszą wiedzą, na zasadach określonych umową oraz użyciu sprzętu i siły roboczej spełniających standard i wymagania jakościowe określone w umowie i wynikające z właściwych przepisów lub norm,
19. pokryciu kosztów związanych ze szkodami, które spowodował Zamawiającemu lub osobom trzecim podczas wykonywania Przedmiotu Umowy oraz w czasie prac nad usuwaniem wad lub usterek.
20. dokonywania wpisów z realizacji przedmiotu umowy do Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego
21. wykonania dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem prac, w trakcie i po ich zakończeniu.
22. W ramach zobowiązań umownych i wynagrodzenia określonego w § 4 Wykonawca zobowiązuje się do:
23. wykonania wszelakich niezbędnych dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy prac tymczasowych i towarzyszących, organizacji terenu prac,
24. wykonania, przed rozpoczęciem prac, wszystkich niezbędnych zabezpieczeń, jak oznakowanie
i ogrodzenie terenu prac oraz zgromadzenia potrzebnych narzędzi i sprzętu, oraz dokładnego zaznajomienia z zakresem prac pracowników zatrudnionych przy pracach,
25. przestrzegania przy prowadzeniu prac wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa
 i higieny pracy i bezwzględnego stosowania wszystkich przewidzianych przy tych pracach urządzeń zabezpieczających i ochronnych,

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za:

1. szkody osobowe i w mieniu Zamawiającego, Finansującego, jak i osób trzecich zarówno na terenie prac, jak i poza tym terenem, o ile pozostają w związku z wykonywaniem Umowy,
2. szkody w nieruchomościach lub sieciach powstałe na terenie sąsiadującym z terenem prowadzonych prac na skutek prowadzonych przez niego prac,
3. niewłaściwe zabezpieczenie terenu prowadzonych prac oraz dopuszczenie na teren prac osób nieuprawnionych.
4. Zatrudnienie pracowników:

4.1 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót

- pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót

4.2 W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 4.1 czynności. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania umowy.

4.3 W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy
o pracę, osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 4.1 Zamawiający jest uprawniony
do żądania, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni:

1. oświadczenia zatrudnionego pracownika,
2. oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
	1. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

* 1. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa powyżej,
	we wskazanym terminie, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności na podstawie umowy o pracę.
	2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

**§7.**

Wykonawca zapewnia niezbędne zabezpieczenie terenu prac oraz warunki bezpieczeństwa.

**§8.**

**Strony wyznaczają swoich przedstawicieli w osobach:**

1. Nadzór nad robotami objętymi niniejszą umową w imieniu Zamawiającego będzie prowadził: **……………..**, tel. ………………….
2. Przedstawiciel Finansującego: Piotr Koczwara, Wiesław Rybałtowski
3. Przedstawiciel Wykonawcy:…………………………………………

**Zmiana umowy**

**§9**

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zgody wszystkich stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności (aneks).

|  |
| --- |
| 1. Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1, Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
2. zmiany w KRS, wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub (CEIDG) w trakcie realizacji Umowy;
3. zmiany kont bankowych,
4. wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
5. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług na Przedmiot Umowy, cena brutto określona w umowie ulegnie odpowiedniej zmianie, przy czym cena netto pozostanie niezmieniona
6. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy lub po jej podpisaniu
7. zmiana terminu wykonania umowy z zastrzeżeniem ust.3
8. zmian przedstawicieli Stron określonych w §8
9. Zmiana terminów wykonania Umowy będzie możliwa tylko w przypadku:

a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac tj.: - niskie temperatury tzn. Poniżej -5 st. Celsjusza utrzymujące się nieprzerwanie w ciągu 5 dni;długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne tzn. utrzymujące się nieprzerwanie w ciągu3 dni lub przekraczające w ciągu doby 25 mm słupa wody na m2;grad, którego opad przekracza 10 mm w ciągu doby;o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkodę w terminowej realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną realizację prac w ramach umowy); |

**§10**

**Kary umowne**

1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nie należyte wykonanie Przedmiotu Umowy w formie kar umownych i odszkodowania uzupełniającego, które należne są wyłącznie na rzecz Finansującego, w ten sposób, że Wykonawca zapłaci Finansującemu kary umowne:

1. za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w rozpoczęciu lub wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości **0,3%** wynagrodzenia brutto za Przedmiot Umowy za każdy dzień opóźnienia,
2. za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Przedmiotu Umowy bądź w okresie rękojmi, w wysokości **0,3%** wynagrodzenia brutto za Przedmiot Umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcia wad,
3. za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy a polegających na niewykonywaniu bądź nienależytym wykonywaniu Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę
 w wysokości **10%** wynagrodzenia brutto za cały Przedmiot Umowy .

2. Wykonywanie roszczeń o zapłatę kar umownych, nie pozbawia Finansującego innych przysługujących mu uprawnień wynikających z Umowy, jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Kary umowne płatne są na postawie not księgowych wystawianych przez Finansującego za każdy kolejny okres 10 dniowego opóźnienia w wykonaniu Umowy lub usuwania wad, bądź po odstąpieniu od Umowy, Finansujący uprawniony jest wystawiać noty księgowe z 14 dniowym terminem płatności.

4. Niezależnie od kar umownych Finansujący może dochodzić od Wykonawcy, odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

5. Za wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 uważa się wynagrodzenie umowne brutto za cały Przedmiotu Umowy.

6. Kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy bądź innych wierzytelności przysługujących Wykonawcy. .

**Podwykonawstwo**

**§11**

1. Wykonawca wykona wszystkie prace przewidziane niniejszą umową siłami własnymi bez udziału podwykonawców

 ALBO:

1. Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie następującej części przedmiotu umowy:   ……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

**1)(***niepotrzebne usunąć, uzupełnić zgodnie z treścią oferty lub uzupełnić i powielić w przypadku większej liczby podwykonawców).*

1. Wykonywanie przez Podwykonawcę prac dopuszczalne jest w sytuacji braku sprzeciwu Zamawiającego/Finansującego co do zgłoszonego Podwykonawcy i powierzonego mu do wykonania zakresu prac , na zasadach określonych w przepisie art. 6471 KC. Przed zawarciem umowy z Podwykonawcą prac, Wykonawca zgłasza Podwykonawcę Zamawiającemu/Finansującemu oraz przedkłada ostateczny projekt umowy z tym Podwykonawcą, obejmujący w szczególności określenie przedmiotu tych prac oraz wartości zobowiązania pieniężnego Wykonawcy wobec Podwykonawcy z tytułu ich wykonania.
2. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia Podwykonawcy prac, Zamawiający/Finansujący uprawniony jest zgłosić sprzeciw. W sytuacji braku sprzeciwu Zamawiającego/Finansującego do zgłoszonego Podwykonawcy prac , Wykonawca doręcza Zamawiającemu/Finansującemu kopię podpisanej umowy z tym Podwykonawcą, w terminie 7 dni od jej zawarcia, nie później jednak niż przed przystąpieniem danego Podwykonawcy do realizacji robót .
3. W razie zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą prac, Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu/Finansującemu, nie później niż na 7 dni roboczych przed przypadającym terminem wymagalności Wynagrodzenia, pisemne oświadczenia każdego
z Podwykonawców prac, potwierdzające zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom za prace przez nich wykonane, za które Wykonawcy należne jest Wynagrodzenie. Doręczenie oświadczenia Podwykonawcy prac o dokonaniu zapłaty w powyższym terminie jest warunkiem dokonania zapłaty przez Finansującego na rzecz Wykonawcy.
W przypadku nie przedłożenia oświadczenia Podwykonawcy prac potwierdzającego zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom za prace przez nich wykonane lub braku zapłaty na rzecz Podwykonawcy prac, Wykonawca przedstawi oświadczenie o przyczynach braku przedłożenia oświadczenia Podwykonawcy r prac lub braku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom Prac wraz z uzasadnieniem. Złożenie oświadczenie Wykonawcy o przyczynach nie przedłożenia oświadczenia Podwykonawcy prac lub braku zapłaty na rzecz Podwykonawców prac w powyższym terminie, uprawnia Finansującego do podjęcia decyzji w sprawie dokonania, bądź odmowy dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy, przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności wskazanych w tym oświadczeniu Wykonawcy.
4. Jeżeli Wykonawca nie dokona zapłaty na rzecz Podwykonawcy robót jakiejkolwiek części wymagalnej należności Podwykonawcy wynikającej z umowy zawartej z Podwykonawcą, płatność taka może zostać dokonana przez Finansującego na rzecz Podwykonawcy, jednakże do limitu odpowiedzialności Zamawiającego/Finansującego, określonego w § 12 ust. 2, tj. zgodnie
z przepisem art. 6471 § 3 KC. W takim wypadku Zamawiający/Finansujący uprawniony jest żądać podania przez Wykonawcę kwoty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za zakres robót budowlanych, za wykonanie których Podwykonawca zgłosił roszczenie bezpośrednio do Zamawiającego/Finansującego, a kwota przypadająca Podwykonawcy zostanie potrącona z kwoty Wynagrodzenia przypadającej od Finansującego na rzecz Wykonawcy. Zapłata przez Finansującego na rzecz Podwykonawcy nie może nastąpić wcześniej niż po otrzymaniu od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień o przyczynie braku zapłaty na rzecz Podwykonawcy.
5. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania i nie może zwolnić się z odpowiedzialności przy wykazaniu zawodowego charakteru działalności prowadzonej przez Podwykonawców.
6. Pozostałe prace Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi.

**Odstąpienie od Umowy**

**§12**

1. Poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa cywilnego oraz niniejszą umową, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu następujących okoliczności:
2. nieuzasadnionych opóźnień w realizacji Przedmiotu Umowy;
3. wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;
4. nierozpoczęcia przez Wykonawcę prac lub ich przerwania oraz nie realizowania ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;
5. wykonywania prac niezgodnie z umową;
6. nienależytego wykonywania Przedmiotu Umowy;
7. utracenie przez Wykonawcę zdolności do wykonywania Przedmiotu Umowy;
8. Umowne prawo odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, o którym mowa w ust. 1, może być wykonane do dnia przewidzianego jako końcowy termin wykonania Przedmiotu Umowy.
9. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, zgodnie z art. 456 Ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
10. Odstąpienie od Umowy może odnosić się do całej Umowy lub jej części jeszcze niezrealizowanej.
11. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności.
12. W przypadku odstąpienia od Umowy,:
13. Wykonawca wstrzyma dalszą realizację Przedmiotu Umowy,
14. w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia Zamawiającego Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia oraz obejmujący również prace zabezpieczające,
15. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z powodu której nastąpiło odstąpienie od Umowy;
16. w terminie do 30 dni od otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, Zamawiający dokona przy udziale Wykonawcy odbioru prac licząc od dnia odstąpienia lub
w innym uzgodnionym przez Strony terminie, z uwzględnieniem zapisów § 6
17. Wykonawca usunie z terenu prac urządzenia zaplecza przez niego dostarczone oraz uporządkuje teren prowadzonych prac.
18. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Finansujący zobowiązany jest do:
19. zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane do dnia odstąpienia od umowy prace.

Podstawą do wyceny wykonanych prac będzie protokół inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 6 pkt b sporządzony przez przedstawicieli Zamawiającego, Finansującego i Wykonawcy;

1. przejęcia od Wykonawcy terenu prac pod swój dozór z dniem podpisania protokołu odbioru prac przerwanych i prac zabezpieczających.

**Postanowienia końcowe**

**§13**

1. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
2. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Finansującego. Wyrażenie zgody Finansujący uzależnić może od spełnienia określonych warunków, w tym nie wynikających
 z niniejszej Umowy.

*w przypadku wybory oferty Wykonawców, o których mowa w art. 58*

*ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych §14 w brzmieniu:*

***§14.***

1. *W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.*
2. *Wykonawca – Lider Konsorcjum i Partnerzy Konsorcjum – oświadczają, że w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy w przypadku kolizji zapisów zawartych w umowie konsorcjum
 z zapisami niniejszej umowy pierwszeństwo mają zapisy niniejszej umowy.*
3. *Strony ustalają, że zamiana, rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy konsorcjum nie ma wpływu na zakres zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego, tj. wykonania Przedmiotu Umowy i każdy z członków Konsorcjum – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wykonanie Przedmiotu Umowy, jak również odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy lub niewykonanie umowy.*

**§15**

1. Strony wzajemnie ustalają, iż dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji niniejszej umowy oraz, że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja niniejszej umowy.

2. Każda ze Stron oświadcza, że wszystkie osoby zaangażowane w realizacje umowy dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy, określonymi w ust. 3-6.

3. Strony ustalają, iż zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy.

4. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 5. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się:

a) z ramienia Zamawiającego: Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem
e-mail: riod.krakow@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie z siedzibą przy ul. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Krakowie”,

b) z ramienia Finansującego- CEZ Skawina S.A.: adres e-mail: iodo.skawina@cezpolska.pl.

c)    **z ramienia Wykonawcy** - ……………………………………………………………………………………..

6. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową.

**§16**

1. Finansujący oświadcza, że w prowadzonej działalności kieruje się postanowieniami „Kodeksu Etycznego Spółek Grupy CEZ w Polsce” (Kodeks) określającego wymagania stawiane Finansującemu i jego Współpracownikom, Kontrahentom i uczestnikom działalności biznesowej oraz publicznej odnośnie między innymi świadczenia wysokiej jakości usług oraz dostaw

z poszanowaniem przepisów prawa, dbałości o BHP i ochronę środowiska, poszanowania oraz uczciwości wobec klientów, dostawców, pracowników oraz organów administracji publicznej
i instytucji. Kodeks dostępny jest pod adresem: www.cezpolska.pl

**§17**

Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy, których Strony nie będą w stanie polubownie rozwiązać rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.

**§18**

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach z których, 1 egz. Otrzymuje CEZ Skawina S.A., 3 egz. PGW WP , Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 1 egz. Wykonawca.

*Załączniki:*

*nr 1 – Kalkulacja ofertowa*

*nr 2- Opis przedmiotu zamówienia*

*nr 3- Wzór zawiadomienia o zmianie rachunku bankowego*

*nr 4- Formularz zawiadomienia zakończenia prac i gotowość do ich odbioru*

**Zamawiający: Wykonawca:**

**CEZ Skawina S.A.:**

Załącznik nr 3 – Wzór zawiadamiania o zmianie rachunku bankowego

………….., dnia ………………… r.

………………………………

………………………………

………………………………

Kontrahent/Dostawca

CEZ Skawina S.A.

Ul. J. Piłsudskiego 10

32-050 Skawina

Dotyczy: umowy nr [ ], z dnia [ ] r., na realizację zadania pod nazwą:

………………………………….Działając jako Wykonawca zadania pod nazwą:……………… w związku z zawarciem umowy nr [ ] z dnia [ ] r., na realizację opisanego powyżej zadania , wnioskuję o zmianę wskazanego w Umowie numeru rachunku bankowego z dotychczasowego prowadzonego w Banku [ ], nr rachunku: [ ], na prowadzony w Banku [ ], nr rachunku: [ ].

Mając powyższe na uwadze, zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zmiany w opisanym powyżej zakresie i dokonanie płatności na wskazany w niniejszym wniosku numer rachunku bankowego

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Wykonawca

Załącznik nr 4- Formularz zawiadomienia zakończenia prac i gotowość do ich odbioru

Załącznik Nr 3 do Regulaminu realizacji zadania utrzymaniowego

…………………………………………………..……………………………………..

 (Miejscowość i data)

Z A W I A D O M I E N I E

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu ………………………………….…………… zakończone zostały roboty objęte umową….. na zadaniu utrzymaniowym p.n.:

 ,

co zostało potwierdzone w dniu ………………………………….…………… wpisem do Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego.

Jednocześnie oświadczam, że:

1. zakres wykonanych robót jest zgodny z umową.
2. jakość wykonanych robót jest dobra,
3. użyte i wbudowanie materiały budowlane odpowiadają normom wymaganym prawem[[1]](#endnote-1)),
4. uporządkowany został teren po zrealizowanych robotach.

 …………………………………………………………………………….………………………………………………………………..

 (Pieczęć i podpis lub podpis czytelny przedstawiciela Wykonawcy lub Kierownika robót

Otrzymują:

1. Pan ………………………………….…………… - Osoba wyznaczona do kontroli technicznej zadania/Inspektor nadzoru2).
2. Wykonawca (w przypadku gdy zawiadomienia dokonuje Kierownik robót).
1. ) wykreślić jeżeli nie dotyczy

2) niepotrzebne skreślić. [↑](#endnote-ref-1)