Projektowane postanowienia umowy

w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy

w sprawie zamówienia publicznego.

UMOWA nr ………

zawarta w dniu  ……………… w Lesznie pomiędzy n/w stronami:

- Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa,

NIP: 527-282-56-16, REGON: 368302575 - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej

we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław - Zarząd Zlewni w Lesznie, ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno

reprezentowanym przez:

Małgorzatę Walczak - Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie

zwanego dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

- ………………………………………………………

posiadającą nr identyfikacyjny NIP: ………….., REGON: ……………………

reprezentowanym przez: ………………………….

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.

§ 1

PODSTAWA PRAWNA ZAWARCIA UMOWY

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w ramach regulaminu udzielania zamówień publicznych PGW WP dla wartości mniejszej niż 50 000 PLN netto (art. 2 ust. 1 a contrario ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

Na wstępie Wykonawca oświadcza, że:

- 	zapoznał się z dokumentacją dla przedmiotowego Zadania i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu umowy za uzgodnione Wynagrodzenie ustalone w  przedmiotowym postępowaniu i określone w niniejszej Umowie; w razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjął się Robót objętych dokumentacją z tym zastrzeżeniem, że wykona wszystkie roboty niezbędne i konieczne do prawidłowego wykonania Zadania na swój koszt w ramach uzgodnionego wynagrodzenia;

- 	zapoznał się z warunkami realizacji Robót w tym z ograniczeniami wynikającymi z ochrony środowiska i przyrody;

- 	przyjmuje do wiadomości, iż ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji i znaków geodezyjnych oraz innych szkód powstałych w związku z Robotami.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1.  Na podstawie złożonej przez Wykonawcę w dniu …......................................... r. oferty, wybranej przez Zamawiającego w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie regulaminowym, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, zgodnie z warunkami postępowania określonymi w  Zapytaniu ofertowym, ofertą Wykonawcy, niniejszą umową, opisem przedmiotu zamówienia i Przedmiarem robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, obowiązującymi Polskimi Normami, normami branżowymi, zadania pn.

Likwidacja wyrw w wałach Kanału Młynówka Sułowsko-Radziądzka i Orli

gm. Żmigród, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie

zwanym dalej „Zadaniem”.

2. Kosztorys - (załącznik Nr 1), OPZ (załącznik Nr 2), są integralną częścią Umowy.

3. Pełny, szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem umowy zawiera Kosztorys powykonawczy, OPZ i Przedmiar robót.

§ 3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na: ………………..

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na:  ……………..

- Za termin zakończenia robót uważa się podpisanie komisyjnego protokółu odbioru końcowego, bez uwag i zastrzeżeń, co do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na warunkach określonych w Umowie ustala się w następującej wysokości :

wynagrodzenie brutto: …………………………… zł (słownie: …………….……………………………………../100 )

w tym:

cena netto: …………………………….. zł (słownie: ……………………………………………………………………./100)

stawka VAT  ……….% tj. …………………………….. zł (słownie ……………………….…………………………/100 ).

- Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem umownym kosztorysowym.

- Roboty przed zapłatą Wynagrodzenia podlegać będą ostatecznemu sprawdzeniu ilościowemu.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z organizacją i realizacją przedmiotu umowy, w szczególności obowiązujące podatki, w tym podatek VAT, opłaty, odszkodowania i inne wydatki związane z wykonywaniem robót w tym wyszczególnione w dokumentacji - OPZ i Przedmiarze robót, oraz § 7 umowy.

- W celu rozliczenia końcowego Wykonawca opracuje kosztorys powykonawczy w oparciu                            o analogiczne ustalenia dotyczące nakładów rzeczowych, które były podstawą sporządzenia kosztorysu do umowy według Przedmiaru robót. Podstawą opracowania kosztorysu powinien być obmiar Robót (rzeczywista ilość wykonanych robót) i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, z uwzględnieniem okoliczności opisanych w ust. 7 poniżej.

- Za roboty niewykonane uznane przez Strony jako zbędne choć były objęte Kosztorysem, wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego robót budowlanych na skutek wprowadzenia robót zamiennych polegających na wykorzystaniu alternatywnych rozwiązań technicznych, których koszt jest mniejszy lub równy rozwiązaniom przyjętym w dokumentacji, przy zachowaniu obowiązujących norm i standardów. Roboty zamienne mogą polegać na zmianie sposobu wykonania jakiegoś ich elementu, technologii lub zmianie cech elementu bez zmiany celu, jaki ma być w ich efekcie osiągnięty. Rozwiązania zamienne można zastosować wyłącznie w przypadku, gdy są one równorzędne lub lepsze od dotychczasowych.

Wnioskodawcą robót zamiennych, koniecznych w stosunku do przewidzianych w przedmiarze jest przedstawiciel Wykonawcy na budowie lub przedstawiciel Zamawiającego na budowie (osoba wyznaczona do nadzoru nad pracami), który zgłasza potrzebę dokonania zmian. Zamawiający opiniuje wniosek w aspekcie jego celowości i możliwości finansowych. W przypadku zasadności wniosku, Wykonawca sporządza wycenę robót zamiennych, a Zamawiający podejmuje decyzję o ewentualnym wprowadzeniu robót zamiennych.

- Wprowadzenie robót zamiennych wymaga zmiany umowy.

- Zmiany, o których mowa w ust. 7 wprowadza się w oparciu o protokół konieczności wykonania robót zamiennych, spisany przez strony i zatwierdzony przez Zamawiającego na podstawie kosztorysu różnicowego, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników, zawartych w kosztorysie, stanowiącym załącznik do Umowy.

- Strony ustalają, że w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych zostaną one wykonane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

- Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi*/przy udziale Podwykonawców*.

- Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: …........................................................................................................................................

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcom, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją (OPZ, przedmiar, kosztorys), normami i obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą planowanego zakresu wykonania robót przez podwykonawcę określonego w projekcie umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 17 zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespełniającej wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym oraz gdy przewidywany tam termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. W celu wyrażenia zgody Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. W przypadku niewyrażenia zgody na podwykonawstwo Wykonawca przedłoży nową propozycję, uwzględniającą uwagi Zamawiającego lub wykona roboty samodzielnie.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Umowy Wykonawców z podwykonawcami oraz podwykonawców z dalszymi podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności i muszą zawierać numer rachunku bankowego podwykonawcy, na który mają być dokonywane płatności wynikające z realizacji umowy.

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Zamawiający dokona zapłaty należności dla Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawcę po uprzedniej zapłacie wynagrodzenia dla podwykonawcy przez Wykonawcę. Dowodem zapłaty będzie pisemne oświadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty wraz z dołączoną kopią faktury/ rachunku i dowodem poświadczającym wpływ środków na konto podwykonawcy (ów) potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela Wykonawcy na budowie.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, kar i kosztów należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłoszenia uwag, nie krótszym niż 7 dni od doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, Zamawiający może dokonać lub nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy.

§ 5

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Faktura / rachunek powinna zawierać następujący sposób identyfikacji Zamawiającego:

NABYWCA:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, NIP 5272825616, REGON: 368302575

ODBIORCA:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław

- Rozliczenie końcowe robót nastąpi jedną fakturą wystawioną po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury wraz z obligatoryjnymi załącznikami, to jest:

a/ protokołem odbioru końcowego robót podpisanym na dowód wykonania robót przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy na budowie.

b/ kosztorysem powykonawczym uwzględniającym, podpisanym na dowód sprawdzenia wykonania robót zgodnie z kosztorysem ofertowym umowy przez przedstawiciela Zamawiającego (osobę wyznaczoną do nadzoru nad pracami) i Wykonawcy na budowie.

c/ dokumentami określonymi w § 4 ust. 22–25, jeżeli dotyczą.

- Strony ustalają, że termin zapłaty faktury Wykonawcy będzie wynosić do 14 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z poprawnymi dokumentami rozliczeniowymi, określonymi w § 5 ust. 2, przelewem na konto Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………………………………………..wskazane na fakturze/ rachunku, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

- Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne na rachunek Wykonawcy prowadzony zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019. 1751). Zamawiający będzie dokonywać płatności podzielonej (split payment) na podstawie faktury wystawionej zgodnie z ww. ustawą. W związku z powyższym, faktury/a obowiązkowo musi zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.

Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności, tzw. split payment.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe ( Dz. U. z 2020r. poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

- Wykonawca na fakturze przy pozycji usługi winien określić numer PKWiU.

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z treścią art. 4c ustawy z dnia  8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych  (Dz.U. z 2020r. poz. 935), oświadcza , że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106), w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej Umowy.

- Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: faktura_wroclaw@wody.gov.pl

- Faktury oprócz danych „Nabywcy” tj.

Nabywca:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, NIP 5272825616, REGON: 368302575

obowiązkowo muszą zawierać oznaczanie „Odbiorcy” tj.

Odbiorca:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław

- Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany w ust. 10 powyżej będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego.

- W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy: ……………………………………………….

- Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

- Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej.

- Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 10.

- W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia.

- Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 9 wymaga formy pisemnej.

- Zezwolenie, o którym mowa w ust. 9 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych.

- Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.

- Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

- Jeżeli Wykonawca nie będzie korzystał z PEF, uprawniony jest również do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ust. 9 do 19 powyżej.

- Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 10 i 13 wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.

- Postanowienia ust. 9-23 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 10 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

§ 6

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§ 7

OBOWIĄZKI STRON

- Do obowiązków Wykonawcy należą w szczególności n/w oraz wszystkie inne wynikające z dokumentacji, a także Zapytania Ofertowego:

1/ Przejęcie terenu realizacji robót.

2/ Wykonanie przedmiotu umowy z wyrobów zgodnie z dokumentacją - OPZ i przedmiarem robót, Zapytaniem ofertowym, zasadami wiedzy technicznej i oddanie go Zamawiającemu w terminie na zasadach określonych w umowie.

3/ Prowadzenie na bieżąco, przechowywanie i udostępnianie osobom upoważnionym dokumentacji budowy, na którą składają się m.in.:

- protokoły odbiorów robót, korespondencję związaną z realizacją przedmiotu umowy, protokoły z narad i ustaleń.

4/ Dbanie o mienie znajdujące się na terenie budowy oraz zapewnienie właściwych warunków

BHP.

5/ Zapłata i załatwienie spraw związanych z poborem wody i energii.

6/ Utylizacja i wywóz wszelkich odpadów wytworzonych podczas realizacji zadania na koszt

Wykonawcy każdorazowo po akceptacji przedstawiciela Zamawiającego na budowie.

7/ Zapewnienie Zamawiającemu i wszystkim upoważnionym przez niego osobom i innym uczestnikom zadania i kontrolującym dostępu do terenu budowy i każdego miejsca, gdzie roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy będą wykonywane.

2. Do obowiązku Zamawiającego należy:

1/ Przekazanie dokumentacji – OPZ i Przedmiar robót, określającej przedmiot zamówienia.

2/ Przekazanie terenu realizacji robót.

3/ Dokonanie odbioru robót.

§ 8

PRZEDSTAWICIELE  STRON

- Przedstawicielem Zamawiającego na budowie (osobą wyznaczoną do nadzoru nad pracami) jest:

- ………………………………………………………

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

- …………………………………………………….

§ 9

ODBIÓR  ROBÓT

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie w pełni zrealizowany przedmiot umowy zgodny z warunkami umowy, Dokumentacją – OPZ i Przedmiarem robót, oraz ofertą Wykonawcy.

- Wykonawca (przedstawiciel Wykonawcy na budowie) zgłosi zakończenie robót i gotowość do odbioru, o czym powiadomi pisemnie (lub w formie elektronicznej) Zamawiającego.

- Do obowiązków Wykonawcy - najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru tj. „w czasie wystarczającym dla Zamawiającego prawidłowej weryfikacji przedmiotu zamówienia” przed planowanym odbiorem końcowym - należy przekazanie Zamawiającemu (przedstawicielowi Zamawiającego na budowie - osobie wyznaczonej do nadzoru nad pracami) kompletnej dokumentacji powykonawczej budowy pozwalającej na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia tych wad na koszt Wykonawcy poprzez naprawę lub wykonanie elementu wadliwego po raz drugi,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający odpowiednio obniży wynagrodzenie o poniesione wszelkie koszty z tego tytułu nie płacąc za elementy wadliwe,

- istnienie wady i jej usunięcie powinno być stwierdzone protokolarnie,

- inne uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi i gwarancji określone w Kodeksie Cywilnym.

- Strony postanawiają, że z czynności wszelkich odbiorów robót będą spisywane protokoły zawierające wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone do usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Za datę wykonania przez wykonawcę roboty uznaje się dzień, faktycznie zakończonych robót, jeżeli zostaną one odebrane bez uwag.

Do protokołu odbioru (zdawczo-odbiorczego) winien być dołączony kosztorys powykonawczy (świadczący o wartości roboty).

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (przedstawiciela Zamawiającego na budowie - osoby wyznaczonej do nadzoru nad pracami) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu stwierdzenia usunięcia wad w terminie i w sposób uzgodniony przez strony.

- Zamawiający wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.

- Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad w terminie i w sposób uzgodniony przez strony.

§ 10

RĘKOJMIA

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w przedmiocie Umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Okres rękojmi, rozpoczyna swój bieg od daty bezusterkowego protokołu odbioru końcowego określonego w § 9.

- Rozliczenie Wykonawcy z obciążeń wynikających z rękojmi musi być potwierdzone protokołami odbioru.

§ 11

KARY UMOWNE

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za zwłokę w rozpoczęciu robót – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki, licząc od daty rozpoczęcia robót określonej w § 3 umowy,

  - za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 4 ust. 1- za każdy dzień zwłoki, licząc od daty zakończenia określonej w § 3 ust. 2 umowy,

  - za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze za wady - w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki  liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - w razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwojeniu - licząc od dnia upływu terminu dodatkowego określonego przez strony w protokole odbioru,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1,

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,01% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub projektu jej zmian - w wysokości 0,05% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy taki przypadek,

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek,

  - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 500,00zł wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy taki przypadek,

  - za niedotrzymanie warunków przewidzianych umową, dokumentacją – OPZ i Przedmiaru robót oraz Zapytania ofertowego w zakresie np. terminowego informowania Zamawiającego lub też przekazywania Zamawiającemu wymaganych dokumentów - w wysokości 0,5% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1- za każdy dzień zwłoki.

- Suma kar umownych z ust. 1 obciążających Wykonawcę nie może przekroczyć 20% wartości Wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli wysokość szkody przewyższy wartość zastrzeżonych kar umownych.

- Karę, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu przez Zamawiającego żądania zapłaty takiej kary umownej, o ile Zamawiający nie potrącił naliczonych kar z przysługującego mu Wynagrodzenia lub jego części  na zasadach określonych w art. 498 k.c.  i następnych k.c., na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający może zastrzec zapłatę należności za zrealizowany przedmiot umowy na podstawie dostarczonej faktury/rachunku wraz z wymaganymi załącznikami po wcześniejszym uregulowaniu przez Wykonawcę kar umownych, o ile wcześniej nie skorzystał z uprawnienia wskazanego w ust. 4.

- Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, ani z innych zobowiązań umownych.

§ 12

ZMIANY W UMOWIE

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod

rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

1/ zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przesunięcie terminu wykonania zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej;

2/ zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, np.: warunków pogodowych, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu zamówienia;

3/ zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych przez Zamawiającego jako wyposażenia, w związku z zaprzestaniem produkcji, wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, bądź też wprowadzenia nowych rozwiązań - równoważnych bądź lepszych niż te wskazane przez Zamawiającego;

4/  zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku konieczności wprowadzenia robót zamiennych, przy czym przesunięcie terminu wykonania zamówienia nastąpi o liczbę dni zaproponowaną i uzasadnioną przez Wykonawcę,

5/ zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku konieczności wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych, przy czym przesunięcie terminu wykonania zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi w którym roboty były wstrzymane,

6/ zmiana wynagrodzenia w przypadku  braku konieczności wykonania któregokolwiek z elementów prac objętych OPZ i kosztorysem,

7/ zmiana wynagrodzenia w przypadku  zmiany:

a)	stawki podatku od towarów i usług,

b)	zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

8/ zmiana wynagrodzenia w przypadku konieczności wykonania prac wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, których wykonanie będzie niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia,

9/ zmiany zakresu przedmiotu umowy, w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub zaniechanie części robót,

10/ zmiany sposobu realizacji Robót, w tym zmiany technologiczne, w szczególności w przypadku:

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

b) pojawieniu się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie czasu realizacji robót lub kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c) pojawieniu się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji robót lub kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nieprawidłowym bądź też wadliwym wykonaniem zadania,

e) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

11/ zmiany osób wskazanych w § 8 ust. 2 umowy, na osoby o kwalifikacjach nie mniejszych niż wymagane w Zapytaniu ofertowym.

12/ zmiany podwykonawcy.

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy.

- Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

- Wszystkie zmiany o których mowa w ust. 2 powyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy:

1)  w  terminie  30  dni  od  dnia  powzięcia  wiadomości  o  zaistnieniu  istotnej  zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może  zagrozić  podstawowemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub  bezpieczeństwu publicznemu;

2)  jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem przepisów,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu,

c) Trybunał  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  stwierdził,  w  ramach  procedury przewidzianej  w  art.  258  Traktatu  o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej,  że Rzeczpospolita  Polska  uchybiła  zobowiązaniom,  które  ciążą  na  niej  na  mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z  uwagi  na  to,  że  Zamawiający  udzielił  zamówienia  z  naruszeniem  prawa  Unii Europejskiej.

W przypadku odstąpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem przepisów prawa, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.  W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3) Zamawiający może odstąpić od umowy z ustawowych przyczyn przewidzianych przez przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym w szczególności:

- w  przypadku niewykonania zobowiązania w terminach określonych w umowie (§ 3 ust. 1-3 umowy),

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

- Zamawiający może również odstąpić od umowy, jeżeli:

- Zamawiający stwierdzi wady w zakresie robót wykonywanych przez Wykonawcę i wady te nie nadają się do usunięcia lub Wykonawca ich nie usunie w terminie wyznaczonym wcześniej przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji danego zakresu przedmiotu umowy lub przerwał jego realizację i nie wznowił jej mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 7 dni.

- Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego niniejszą umową, realizuje zadanie w sposób niezgodny z umową lub dokumentacją, a także Zapytaniem ofertowym lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

- zajdzie konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 23 lub dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy brutto.

Odstąpienie od umowy w przypadkach wymienionych w ppkt a)-d) nastąpi w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o wymienionych w ust. 2 zdarzeniach.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez odszkodowania w przypadku wstrzymania lub zaprzestania finansowania realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający przewiduje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez odszkodowania, jeżeli:

- po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia realizacji obowiązków przez Wykonawcę wynikających z umowy w rezultacie wystąpienia siły wyższej, działanie siły wyższej nie ustanie. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.

- Wykonawca po ustaniu siły wyższej nie przystąpił niezwłocznie do realizacji przedmiotu umowy lub nie spełnił swoich obowiązków wynikających z umowy w ciągu okresu wskazanego w pkt a), liczonego od dnia ustania działania siły wyższej.

- Wykonawca naruszył przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub przepisy wykonawcze do niej.

- Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 3 i 4 nastąpi w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, a Wykonawcy przysługiwać będzie wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, po rozpoczęciu realizacji robót, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki  szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony z winy której odstąpiono od umowy,

  - Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia strony od umowy, usunie z terenu realizacji przedmiotu umowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, sprzęt znajdujący się na terenie realizacji przedmiotu umowy oraz niewbudowane materiały budowlane.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 14

DANE OSOBOWE

1. Strony wzajemnie ustalają, iż dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji niniejszej umowy oraz, że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja niniejszej umowy.

2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w ust. 1 dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy, określonymi w ust. 36.

3. Strony ustalają, iż zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy.

4. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 5. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się:

a. z ramienia Zamawiającego - Regionalny Inspektor Ochrony Danych we Wrocławiu,  e-mail: riod.wroclaw@wody.gov.pl, tel. 71 337 88 79, listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych we Wrocławiu”;

b. z ramienia Wykonawcy - ….

6. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową.

§ 15

INNE  POSTANOWIENIA

      - Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze polubownych uzgodnień.

      - W przypadku braku takich uzgodnień o których mowa w ust. 1 wszelkie spory, strony podają rozstrzygnięciu sądów właściwych ze względu na siedzibę Zamawiającego.

      - Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

      - W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz powszechnie obowiązujące przepisy w zakresie tematycznym uregulowanym w umowie.

      - Integralną część umowy stanowi obowiązujący Regulamin realizacji zadania utrzymaniowego.

      - Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:		                           				WYKONAWCA:

Załączniki do Umowy:

- Kosztorys powykonawczy.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Wykaz podwykonawców (jeżeli dotyczy).

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

- Zawiadomienie o zakończeniu robót.

- Protokół odbioru.

# Załącznik nr 3 do Umowy nr ………….

Wykaz podwykonawców

| Lp. | Część-etap | Rodzaj robót | Rozmiar | Podwykonawca (nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe) | Wartość robót (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

………………………………., dnia ……………………………. r.

…………………...............................................................                                                                                                                                                                                       /Podpis i pieczątka Wykonawcy/

# KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH POBRANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY, 
KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).

- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: riod.wroclaw@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych we Wrocławiu”.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia).

- Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty którym udostępnia się dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie  zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy oraz po zakończeniu obowiązywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczeń oraz okres przechowywania wymagany przez organy kontrolne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) – Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt w PGW Wody Polskie.

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);

  - prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących
 – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);

  - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);

- W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym/warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji tych celów.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i  nie będą podlegały profilowaniu.