

**Oznaczenie sprawy:** WA.ROZ.2810.130.2022/ZZWŁ

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na zadanie pn.:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Wychódźc – Wilkówiec w km 568+820 - 573+280 wraz z ubezpieczeniem prawego brzegu rz. Wisły w km 569+570 gm. Czerwińsk”

**Wartość szacunkowa zamówienia: równa bądź wyższa niż 130 000 PLN, lecz nie przekracza równowartości kwoty 140 000 euro**

**Tryb postępowania: podstawowy bez negocjacji**

**Rodzaj zamówienia: usługi**

**Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

**Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie**

**ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszaw**

|  |
| --- |
|  |

**Zatwierdził**

**Tomasz Tereszkiewicz**

**Dyrektor**

**RZGW w Warszawie**

**imię i nazwisko, stanowisko**

**Warszawa, grudzień 2022 r.**

# Informacje o Zamawiającym

## Zamawiającym jest:

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

**ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa**

**Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie**

**ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa**

tel. + 48 22 59 70 211, e-mail: [warszawa@wody.gov.pl](mailto:warszawa@wody.gov.pl)

Adres ogólny internetowy: https://www.wody.gov.pl/; http://warszawa.wody.gov.pl/

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://przetargi.wody.gov.pl>

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: <https://przetargi.wody.gov.pl>

* 1. Postępowanie prowadzi:

**Wydział Zamówień Publicznych w RZGW w Warszawie**.

* 1. Osobą, której kierownik Zamawiającego powierzył zastrzeżone dla siebie czynności jest **Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie**
  2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;
2. kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem   
   e-mail: iod@wody.gov.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO   
   w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania **WA.ROZ.2810.130.2022/ZZWŁ**, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia   
   11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy   
   z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia   
   11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem   
   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane   
   w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
8. posiada Pani/Pan:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO

1. nie przysługuje Państwu:

* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

# Tryb udzielenia zamówienia

## **Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych** – zwanej dalej ***„ustawą Pzp”*** – oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy – zwanego dalej ***„rozporządzeniem MR”***.

## **Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty po przeprowadzeniu negocjacji**.

## Stosownie do art. 310 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane. W przypadku unieważnienia na podstawie ww. przestanki, Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

# Sposób porozumiewania się Stron

## Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: <https://przetargi.wody.gov.pl/>. Wskazany adres strony internetowej postępowania, to adres pod którym udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

## Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców: <https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc>. Regulamin dostępny jest w zakładce „Regulamin”. Korzystanie z Platformy oznacza akceptację regulaminu oraz Instrukcji.

## Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.

## Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.

## Celem skomunikowania się z Zamawiającym (**z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”**), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.

## Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.

## Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.

* 1. **Zamawiający informuje, że adres e-mail:** **przetargi\_warszawa@wody.gov.pl wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Biuletynu Zamówień Publicznych. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.**
  2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
  3. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma tel. +48 22 498 87 00 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9:00-17:00) e-mail: [pomoc@jskinternet.pl](mailto:pomoc@jskinternet.pl) .
  4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania   
     i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
  5. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach formalnych, związanych z przetargiem jest Małgorzata Trojanowska

Kontakt odbywa się za pośrednictwem Platformy.

* 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w języku polskim.

# Opis przedmiotu zamówienia

## **Przedmiotem zamówienia** jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Wychódźc – Wilkówiec w km 568+820 - 573+280 wraz z ubezpieczeniem prawego brzegu rz. Wisły w km 569+570 gm. Czerwińsk”.

## **Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu, wymagań i warunków wykonania zamówienia są zawarte w Załączniku nr 8 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.**

Załącznikami OPZ są:

1. dokumentacja wykonawcza, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót,
2. decyzje nakazowe i zgłoszenie dokonane do RDOŚ w Warszawie na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody,
3. wzór umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych.

Roboty budowlane realizowane będą na podstawie decyzji nakazowych wydanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

* nr 762/2020 z dnia 08.07.2020r., znak WIK.7741.4.2019.AWI.
* nr 977/2021 z dnia 10.08.2021 znak WIK.7741.4.2019.AWI.

Inwestycja położona jest gruntach trzech sołectw, tj. Wilkówiec, Wychódźc i Miączyn w gminie Czerwińsk nad Wisłą, pow. płoński, woj. mazowieckie. Projektowana inwestycja chroni dolinę Wychódźc – Wilkówiec o powierzchni 157 ha.

Inwestycja ma na celu zabezpieczenie doliny Wychódźc – Wilkówiec przed przepływami wezbraniowymi Wisły poprzez przywrócenie sprawności technicznej wału przeciwpowodziowego w sposób zapewniający spełnienie wymogów obowiązujących norm i przepisów z okresu, w którym obiekt był budowany.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

* wyrównanie i podniesienie korony obwałowania (średnio 0,19 m) do wymaganej przepisami [1, 2] rzędnej Qm = Q1,0% + 0,50m,
* zabezpieczenia korpusu i podłoża wału przed nadmierną filtracją poprzez instalację przesłony przeciwfiltracyjnej na całej długości wału na głębokość 10 m od rzędnej wody kontrolnej

Qk = Q 0,5% (łącznie z budowlami wałowymi),

* remont istniejących budowli wałowych,
* zabezpieczenie skarpy Wisły opaską brzegową na odcinku wału w km 0+000 ÷ 1+333.

Szczegółowy zakres i opis robót określa m.in.: dokumentacja wykonawcza, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, decyzje nakazowe, zgłoszenie z dnia 06.06.2022 r. dokonane do RDOŚ w Warszawie na podstawie art. 118 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, formularz oferty Wykonawcy robót budowlanych wraz z formularzem wyceny przedmiotu zamówienia i kosztorysem ofertowym, umową Zamawiającego zawartą z Wykonawcą robót budowlanych wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót budowlanych.

## **Szczegółowy zakres robót określony jest w dokumentacji projektowej, która dostępna jest na stronie postępowania przetargowego na roboty budowlane dla ww. zadania:** [**https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13735,Zabezpieczenie-przeciwpowodziowe-doliny-Wychodzc-Wilkowiec-w-km-568820-573280wra.html**](https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13735,Zabezpieczenie-przeciwpowodziowe-doliny-Wychodzc-Wilkowiec-w-km-568820-573280wra.html)

## Obowiązki Wykonawcy:

## Wykonawca reprezentujący Inwestora na budowie będzie prowadził nadzór inwestorski następującym zakresie:

## sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane) i zasadami wiedzy technicznej,

## kontrolowanie zgodności realizacji budowy z projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zgłoszeniem z dnia 06.06.2022r. dokonane do RDOŚ w Warszawie na podstawie art. 118 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

## opiniowanie wniosków o wprowadzenie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy i mieszczących się w limicie Wynagrodzenia za realizację Robót budowlanych

## kontrolowanie prawidłowości realizacji zadania z planem BIOZ,

## czuwanie i odpowiedzialność nad przestrzeganiem przepisów BHP przy realizacji inwestycji,

## udzielanie stosownych wyjaśnień Wykonawcy robót budowlanych odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji Inwestycji,

## dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy- min. 2 wpisy w czasie 1 tygodnia,

## kontrolowanie i egzekwowanie właściwej jakości robót i wyrobów budowlanych, w tym kontrola zgodności z projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami,

## podejmowanie działań dla zabezpieczenia terminowej realizacji Robót zgodnie

## z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót oraz informowanie Zamawiającego o konieczności ewentualnej aktualizacji w/w harmonogramu, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, stanowiącego podstawę wprowadzenia przedmiotowych zmian:

## uzgadnianie dokumentów opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych w tym harmonogramu rzeczowo-finansowego robót (HRF), uwzględniającego wymagania zawarte w decyzjach administracyjnych wydanych w związku z realizacją robót, jednocześnie umożliwiającego etapowe rozliczanie umowy,

## uzgodnienie Projektu organizacji budowy wraz z planem BIOZ, Programu Zapewnienia Jakości, opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych i nadzorowanie ich realizacji;

## kontrolowanie zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem, udział w opracowywaniu aktualizacji harmonogramu i programu naprawczego oraz ich akceptacja;)

## bieżąca analiza zaistniałej w trakcie realizacji robót budowlanych sytuacji, analiza ryzyk nie wykonania umowy w zakresach terminowym, technicznym i finansowym oraz eliminacja tych zagrożeń;

## potwierdzanie wystąpienia przesłanek do zmiany umowy z Wykonawcą Robót budowlanych w zakresie dopuszczonym w umowie na roboty budowlane;

## sporządzanie comiesięcznych raportów w wersji papierowej o stanie zaawansowania inwestycji, z przedstawieniem ryzyk w zakresie terminowym, technicznym i finansowym i przedłożenie go do zatwierdzenia Inwestorowi do 5-go dnia każdego miesiąca. Raport powinien zawierać dokumentację fotograficzną obrazującą aktualny stan inwestycji;

## potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz egzekwowanie usunięcia stwierdzonych wad i usterek,

## sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, odbiór techniczny prób, instalacji i urządzeń technicznych,

## potwierdzanie w dzienniku budowy wpisu o gotowości do odbioru oraz udział w czynnościach odbioru technicznego poszczególnych części określonych w umowie z Wykonawcą w tym odbioru końcowego Inwestycji i przekazywaniu ich do użytkowania,

## na żądanie Zamawiającego udział w komisjach technicznych na budowie lub u Zamawiającego,

## kompletowanie dokumentacji powykonawczej, w tym sprawdzanie i weryfikacja obmiarów i kosztorysów powykonawczych oraz kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe,

## kontrolowanie rozliczenia budowy, m.in. sprawdzenie kosztorysów powykonawczych wraz z innymi dokumentami załączonymi do rozliczenia tych robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wytycznymi organów nadrzędnych odpowiedzialnych za realizacje Inwestycji,

## po zakończeniu Inwestycji, w przypadku pojawienia się kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót budowlanych, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do nieodpłatnego uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie sporu poprzez sporządzanie niezbędnych dokumentów w tym m. in. Opinii, raportu z weryfikacji itp. , przez cały okres udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych gwarancji i rękojmi,

## udział w przeglądach gwarancyjnych i egzekwowanie usunięcia stwierdzonych wad w okresie gwarancji i rękojmi dla Inwestycji

## uczestnictwo w procesie uzyskiwania dla Inwestycji decyzji pozwolenia na użytkownie ,

## rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy oraz projektantem sprawującym nadzór autorski wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania Robót budowlanych i przedstawienie wszelkich ustaleń do zatwierdzenia Inwestorowi,

## dokonywanie inwentaryzacji stanu robót w razie ich przerwania przez Wykonawcę robót oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót wraz z dokumentacją fotograficzną,

## prowadzenie bieżącej dokumentacji fotograficznej budowy, ze szczególnym uwzględnieniem problemów powstałych w czasie realizacji robót oraz na żądanie Zamawiającego,

## Inspektor nadzoru inwestorskiego posiada prawo,

## wydawać kierownikowi budowy, polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych,

## żądać od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

## Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

## Zamawiający nie dokonuje podziału na części z następujących powodów:

## podział groziłby ograniczeniem konkurencji ze względu na nakładające się zakresy poszczególnych robót,

## nadmierne trudności techniczne ze względu na technologię robót,

## nadmierne koszty wykonania zamówienia,

## znaczące trudności w koordynacji wykonania zamówienia, co mogłoby poważnie grozić nieprawidłowością realizacji.

## Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

## Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

## Kod CPV:

## Główny przedmiot: 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

## Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który dotyczy również specjalności hydrotechnicznej.

## **Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 250 000,00 zł brutto**.

## Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczących zatrudnienia osób związanych z realizacją zamówienia na podstawie stosunku pracy, ponieważ wykonywanie usług pełnienia nadzoru inwestorskiego należy do czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielnie funkcje techniczne. Zgodnie z Kodeksem pracy oraz Opinią Urzędu Zamówień Publicznych czynności te nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).

## Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

## Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

## Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.

## Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

## Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

## Zamawiający nie stawia wymogu oraz nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.

# Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia terminie 23 miesięcy od podpisania umowy do 04.11.2024r tj. umownej daty zakończenia robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu.

# Opis sposobu obliczenia ceny

## W formularzu ofertowym (Załączniku nr 1 do SWZ) należy podać cenę ofertową za realizację całego przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa powinna zawierać wartość netto, wartość podatku VAT, obliczoną dla stawki 23% i wartość brutto lub oświadczenie, że firma nie jest płatnikiem podatku VAT.

## Cena ofertowa zamówienia ma charakter ceny ryczałtowej i winna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy oraz niniejszej SWZ przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów, z uwzględnieniem wszystkich zakresów prac zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia.

## Podstawą obliczenia ceny ofertowej powinna być dla Wykonawcy jego własna wycena oraz oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

## Cena ryczałtowa w rozumieniu art. 632 Kc zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia z uwzględnieniem ryzyka wykonawcy.

## Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego i ustalona zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

## Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

## Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym opisem przedmiotu zamówienia oraz Wzorem umowy.

## Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż Wykonawca podejmuje się wszystkich prac i czynności objętych dokumentami zamówienia.

## W cenie ofertowej, wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności obowiązujące podatki, w tym podatek VAT, opłaty, koszty przejazdów, dojazdów na budowę, diet, noclegów, łączności telefonicznej i elektronicznej oraz inne wydatki związane lub wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

## Cena ofertowa powinna obejmować pełnienie nadzoru inwestorskiego w oparciu o dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz decyzje administracyjne i zgłoszenie, uzgodnienia, wytyczne do sprawowania nadzorów, oraz zgodnie z SWZ, szczegółowym OPZ, Wzorem umowy, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa.

## Z zastrzeżeniem postanowień § 10 Wzoru umowy, cena podana przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia.

## Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski.

## W przypadku, w którym wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym Zamawiającego (w treści Formularza oferty), wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT.

# Podstawy wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu

## Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcę, na podstawie:

* + 1. **art. 108 ust. 1 ustawy Pzp:**

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2345, ze zm.),

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133, ze zm.) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 523, ze zm.),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzania wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275, ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

* + 1. **art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp**:

wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

* + 1. **art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835).**

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

* 1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
  2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
  3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

## W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

**Wykonawca musi dysponować min. jedną osobą skierowaną do pełnienia nadzoru inwestorskiego która to osoba spełnia łącznie poniższe wymagania:**

* + 1. posiada doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy zrealizował należycie: co najmniej jedną usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego podczas robót polegających na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie hydrotechnicznej budowli ziemnej typu wał przeciwpowodziowy, zapora z pionowym zabezpieczeniem przeciwfiltracyjnym wykonanym w osi wału lub zapory o wartości robót min. 4 000 000,00 zł brutto .

Przez pojęcie nadzoru inwestorskiego Zamawiający rozumie tylko i wyłącznie pełnienie funkcji inspektora nadzoru realizowanego na rzecz Zamawiającego. Liczba wykonanych usług pełnienia nadzoru inwestorskiego polegająca na budowie/rozbudowie/przebudowie lub remoncie hydrotechnicznej budowli ziemnej typu wał przeciwpowodziowy, zapora z pionowym zabezpieczeniem przeciwfiltracyjnym wykonanym w osi wału /zapory **stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.**

* + 1. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub udowodni, że będzie dysponował minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, która spełnia łącznie poniższe wymagania:

1. posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmującą co najmniej kierowanie budową i nadzorowanie robotami zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów:

• do wykonania nadzoru inwestorskiego w branży robót wodno-melioracyjnych,

• do prowadzenia robót w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej określonej obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).

b) aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

### *a1) Osoby uczestniczące po stronie Wykonawcy w realizacji zamówienia, a będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej, winny posiadać kwalifikacje obowiązujące w rodzimym państwie członkowskim i odpowiadające wymaganiom zawartym w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Przepisy dotyczące świadczenia usług transgranicznych określa Rozdział 4 „Świadczenie usług transgranicznych” Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646) oraz art. 20a Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117).*

### *a2) W przypadku, o którym mowa powyżej - w a1), Zamawiający wymaga, aby osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi biegle posługiwała się językiem polskim w mowie i piśmie albo zapewniła usługi tłumacza na język polski. Minimalny poziom znajomości języka polskiego wymagany przez Zamawiającego to B1. Wszelkiego typu koszty związane z usługami tłumacza leżą po stronie Wykonawcy.*

Uwaga: Zamawiający wymaga, aby określony powyżej warunek, był spełniony w całości przez jeden podmiot (wykonawcę lub podmiot oddający do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby zamówienia). Osoba przewidziana do pełnienia nadzoru inwestorskiego musi łącznie spełniać wymagania podane w podpunktach 1) i 2).

Doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do pełnienia nadzoru inwestorskiego stanowi kryterium oceny ofert; szczegóły w pkt 15.4.2 SWZ.

## Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, określonych w pkt 7.1 SWZ oraz na potwierdzenie spełniania warunku udziału, określonego w pkt 7.2 SWZ, wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (pkt 10.2.3 SWZ i jeśli dotyczy pkt 10.2.4 SWZ). Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie do złożenia – na wezwanie Zamawiającego – podmiotowych środków dowodowych, zgodnie z pkt 10.3, 10.4 i 10.5.2 SWZ.

## W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, **jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności**. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

## Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku składa wraz z ofertą dokument, o którym mowa w pkt 10.2.5 SWZ oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.2.4 SWZ. Podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835).

## Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, roboty budowlane lub usługi - do realizacji których te zdolności są wymagane - będą wykonywane przez te podmioty.

# Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

# Przygotowanie oferty oraz oświadczeń lub dokumentów – wymogi formalne

## Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą SWZ i treścią określoną w dokumentach wskazanych w pkt 10.1 SWZ.

## Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ, są to oryginalne dokumenty lub oświadczenia w postaci elektronicznej, tj. w postaci dokumentu elektronicznego.

## Cyfrowe odwzorowania dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w SWZ, są to cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w postaci papierowej poświadczone za zgodność z oryginałem.

## Poświadczenia za zgodność z oryginałem cyfrowego odwzorowania dokumentu lub oświadczenia dokonuje się w postaci elektronicznej, tj. kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## **Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.** Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

## **Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy.**

## Oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzane są w języku polskim, w formie elektronicznej - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory (formularze) powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści oraz opisu kolumn i wierszy.

## Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Instrukcji wykonawcy dostępnej na Platformie.

## Ofertę należy złożyć w oryginale.

## **Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:**.

## **Wykonawca, nie później niż wraz z przekazaniem tych informacji, ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.** **Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wymaga wykazania, że posiadają one taki charakter**, **tj. wykazania spełnienia przesłanek, o których mowa art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.**

## **W przypadku zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca jest zobowiązany przekazać je w wydzielonym** **i odpowiednio oznaczonym pliku.** Podczas składania oferty na Platformie, zastrzeżony plik należy oznaczyć opcją *„Tajemnica przedsiębiorstwa”*.

## Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem zastrzeżonych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co powinno zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem: „Uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa”.

## Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji, zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp

## Wykonawca może do upływu terminu składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji „Wycofaj ofertę”. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji Wykonawcy dostępnej na Platformie.

## Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty.

## Dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub umocowane przez te osoby do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.

## Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu MR, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w postaci cyfrowego odwzorowania tego dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Poświadczenia zgodności z cyfrowego odwzorowania z dokumentem dokonuje odpowiednio:

## - wykonawca,

## - podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,

## - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo

## - podwykonawca,

## w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

## Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem, o którym mowa powyżej, może dokonać również notariusz.

## Poświadczenie za zgodność z oryginałem cyfrowego odwzorowania tego dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

## Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu MR, sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

## Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, musi być złożone w oryginale i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio

## - Wykonawcy,

## - podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca,

## - Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,

## w postaci dokumentu elektronicznego albo cyfrowego odwzorowania tego dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem.

## Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć:

## - w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego albo

## - cyfrowego odwzorowania tego dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem,

## dokumenty, z których wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu.

## Dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów (inne niż pełnomocnictwo) muszą być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego albo cyfrowego odwzorowania tego dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem.

## Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.

## W przypadku przedstawienia przez Wykonawców oświadczeń lub dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający – jeśli nastąpi potrzeba - przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

## W przypadku przekazywania dokumentów elektronicznych w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

# Oferta oraz oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu

## **Oferta:**

### Na ofertę składają się:

#### Formularz ofertowy, zgodny w treści z **Załącznikiem Nr 1** do SWZ.

## **Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:**

### **Dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty** oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy.

### Niniejszy zapis dotyczy także podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

### **Pełnomocnictwo** lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 10.2.1.

### Niniejszy zapis dotyczy także podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp**;**

### **Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**, zgodny w treści z **Załącznikiem nr 2 do SWZ**, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ.

### W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

### **Oświadczenie** (jeśli dotyczy), zgodne w treści z **Załącznikiem Nr 3** **do SWZ**, aktualne na dzień składania ofert, **dotyczące innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca**, celem wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.

### Dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów (jeśli dotyczy), który stanowi w szczególności **zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia** lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

### **Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby powinno potwierdzać**, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów **oraz określać** w szczególności:

### zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

### sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez wykonawcę zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

### czy podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;

### w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu (dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia), **zrealizuje** roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

## **Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu** (składane na wezwanie zamawiającego)**:**

### oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnego ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 4 do SWZ;**

### oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835), zgodne ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 5 do SWZ;**

### odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;

### oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym **Załącznik nr 6 do SWZ**.

## **Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu** (składane na wezwanie zamawiającego)**:**

### **Wykaz osób,** skierowanych przez Wykonawcę do pełnienia nadzoru inwestorskiego Wykaz osób – informacje o osobie przewidzianej do pełnienia nadzoru inwestorskiego, potwierdzające spełnianie warunku, określonego w pkt 7.2 niniejszej specyfikacji - oprócz imienia i nazwiska osoby skierowanej do realizacji zamówienia, musi zawierać co najmniej informacje o:

-  kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach wskazanej osoby,

- doświadczeniu wskazanej osoby (*wymienić zadania, dla których wskazana osoba pełniła funkcję nadzoru inwestorskiego wraz z informacjami, dotyczącymi nadzorowanego zadania)*,

### - podstawie do dysponowania wskazaną osobą.

### Wykaz osób należy sporządzić wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ.

### W przypadku podania w formularzu ofertowym liczby zadań, dzięki którym wykonawca uzyska punkty w kryterium „Doświadczenie zawodowe” (pkt 15.4.2 SWZ), zadania te należy uwzględnić w wykazie osób w kolumnie pn. Doświadczenie.

### Podane informacje w wykazie osób, potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz informacje w formularzu oferty w zakresie kryterium doświadczenia zawodowego osoby, przewidzianej do pełnienia nadzoru inwestorskiego muszą być ze sobą zgodne, nie mogą być ograniczone do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu.

## **Terminy składania oferty oraz oświadczeń lub dokumentów:**

### **W terminie określonym w pkt 14.1 SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć**:

### - ofertę,

### - oświadczenia lub dokumenty, określone w pkt 10.2 SWZ.

### **oświadczenia lub dokumenty określone w pkt 10.3 i 10.4 SWZ Wykonawca jest zobowiązany złożyć** **na wezwanie Zamawiającego** przy pomocy Platformy. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w zdaniu 1.

### **Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp w ww. terminie składa również, aktualne na dzień złożenia, oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 10.3.1, 10.3.2 i 10.3.3 SWZ, dotyczące każdego z tych podmiotów**.

# Oferta wspólna

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

## **Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika** do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

## Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty.

## Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej), z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.

## W odniesieniu do warunków określonych w pkt 7.2 SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt 10.4 SWZ.

## **Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie zgodne z treścią** **Załącznika Nr 2** **do SWZ**, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

## **Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**. W takim przypadku oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 10.3.1-10.3.4 SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

## Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (treść oświadczenia jest zawarta w formularzu ofertowym w pkt 9 Załącznika nr 1 do SWZ).

# Wykonawca zagraniczny

## Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

### pkt 10.2.1 SWZ zdanie 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wskazujące sposób reprezentacji Wykonawcy oraz osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

### pkt 10.3.2 SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokumenty, o których mowa w pkt 12.1.2 SWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

## Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12.1, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienia pkt 12.1 SWZ odnoszące się do wymaganych terminów ważności poszczególnych dokumentów stosuje się.

# Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia **17.01.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

## **Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do dnia** **19.12.2022 r. do godz. 8.30.**

## Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji „Zgłoś udział w postępowaniu”, a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, oświadczeń, dokumentów.

## **Załączane pliki (każdy osobno) muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym,** z zastrzeżeniem pkt 9.20 SWZ.

## Zamawiający zaleca aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np.: „oferta”, „oświadczenie” itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja dla Wykonawców dostępna na Platformie: <https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html>

## Pliki stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą spełniać wymogi pkt. 9.8 SWZ.

## Celem złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest pobrać plik zawierający wszystkie pliki składające się na ofertę, zapisać go na dysku. Następnie uruchomić program do podpisu elektronicznego, podpisać zapisany plik generując plik z rozszerzeniem .xades. Plik ten następnie należy wysłać na Platformę. **Złożenie podpisanej oferty odbywa się po użyciu opcji „Podpisz ofertę”**. Szczegółowy sposób podpisania oferty zawiera Instrukcja dla Wykonawców, dostępna na Platformie.

## Ofertę przesłaną z pominięciem pkt 14.4 powyżej Zamawiający będzie traktował jako niezłożoną ze względu na brak jej integralności, o której mowa w § 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

## Oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować – załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców.

## Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Celem wycofania oferty Wykonawca postępuje zgodnie z treścią pkt 9.9 SWZ.

## **Otwarcie ofert nastąpi w dniu** **19.12.2022 r. o godz. 9.10**

## Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy.

## Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W niniejszym postępowaniu kwota przeznaczona na sfinansowane zamówienia została podana w pkt 4.7 SWZ.

## Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie informację z otwarcia ofert.

## W przypadku awarii Platformy, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

## Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania któregokolwiek z wymogów określonych powyżej, w szczególności określonego w pkt. 14.3 i 14.4 SWZ.

## W razie stwierdzenia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek, o których mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostaną one poprawione przez zamawiającego.

## Treść pól aktywnego formularza Platformy, uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu ustawy Pzp.

# Kryteria oraz sposób oceny ofert

## Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.

## **Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów**:

### Cena brutto – waga kryterium 60 %,

### Doświadczenie zawodowe – waga kryterium 40%

## Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:

P = Pc + Pd, gdzie:

P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,

Pc – liczba punktów w kryterium „cena brutto”,

Pd – liczba punktów w kryterium „doświadczenie zawodowe”.

## Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:

### Punkty w kryterium „**Cena oferty**” zostaną obliczone według poniższego wzoru:

Najniższa cena ofertowa

--------------------------------- x 100 x 60%

Cena badanej oferty

Maksymalnie w kryterium „Cena oferty” można otrzymać 80 punktów.

### Punkty w kryterium „**Doświadczenie zawodowe**” zostaną przyznane zgodnie z poniższymi zasadami:

**W kryterium „Doświadczenie zawodowe” oceniane będzie doświadczenie osoby, wskazanej do pełnienia nadzoru inwestorskiego dla której w celu uzyskania punktów należy podać liczbę nadzorowanych przez nią zadań**.

Osoba wskazana musi spełniać warunek udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 7.2 SWZ i powinna być tożsama z osobą wskazaną w Wykazie osób (pkt 10.4.1 SWZ).

W kryterium „Doświadczenie zawodowe” oferta można otrzymać 0 lub 40 punktów.

Wykonawca otrzyma punkty za zaoferowanie jednej z dwóch opcji:

0 pkt – otrzyma oferta, dla której w formularzu ofertowym wskazano osobę, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, pełniła nadzór inwestorskiego nad jednym zadaniem i tym samym spełnia warunek udziału w postępowaniu z pkt 7.2 SWZ;

40 pkt – otrzyma oferta, dla której w formularzu ofertowym wskazano osobę, która pełniła nadzór inwestorski nad dwoma i więcej zadaniami, przy czym nad jeden spośród nich (zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu) - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

Wykazane zadania ponad wymagane warunkiem udziału w postępowaniu (1 zadanie z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert), tj. drugie, trzecie, czwarte, itd. mogły być zrealizowane później niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

## W celu uzyskania punktów w kryterium „Doświadczenie zawodowe” należy wypełnić pkt 2 Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SWZ) poprzez podanie imienia i nazwiska osoby skierowanej do realizacji zamówienia, zaznaczenie odpowiednich opcji oraz podanie podstawy dysponowania tą osobą.

## W sytuacji, gdy w formularzu ofertowym nie zostanie zaznaczona żadna z opcji odnoszącej się do doświadczenia lub nie będzie kompletnych informacji (np. brak podstawy dysponowania osobami), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca dysponuje tylko osobami spełniającymi warunek udziału w postępowaniu i w kryterium „Doświadczenie zawodowe” oferta uzyska 0 pkt.

***UWAGA WAŻNE:***

*Zamawiający zastrzega, iż w przypadku, gdyby na skutek czynności weryfikacyjnych, podejmowanych m.in. w zakresie procedury składania dokumentów w trybie art. 274   
ust. 1 ustawy Pzp, ich uzupełniania, poprawiania lub wyjaśniania w trybie art. 128   
ust. 1 ustawy Pzp, doszło do następczej zmiany osoby, przewidzianej do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskieg (wskazania innej niż podanej w formularzu ofertowym), nowa osoba będzie brana pod uwagę tylko do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, lecz nie do oceny oferty w kryterium „Doświadczenie zawodowe” (bez względu na posiadane doświadczenie). W takiej sytuacji Zamawiający w kryterium „Doświadczenie zawodowe” przyzna badanej ofercie dla tej osoby 0 punktów i dokona aktualizacji rankingu ofert.*

*Natomiast w trakcie realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę osoby podanej w formularzu ofertowym - pod warunkiem, że dla nowo wprowadzonej osoby oferta uzyskałaby liczbę punktów nie mniejszą niż dla wskazanej w formularzu ofertowym.*

## Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w SWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska największą liczbę punktów, obliczonych zgodnie ze wzorem określonym w pkt 15.3 SWZ.

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# Formalności konieczne do zawarcia umowy

## Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany do podpisania umowy - zgodnej ze wzorem załączonym do SWZ - w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

## Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem wyżej wskazanego terminu na zasadach określonych w art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.

## W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

## Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do dołączenia do umowy:

### dla osoby przewidzianej do pełnienia nadzoru inwestorskiego - kopię uprawnień zawodowych wraz z potwierdzeniem aktualnego wpisu na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego,

### aktualne ubezpieczenie OC (kopię polisy) Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 100 000 zł, obejmujące okres realizacji zamówienia,

### wykaz podwykonawców – w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

## Niestawienie się przez Wykonawcę do podpisania umowy w wyznaczonym terminie zostanie uznane za uchylenie się od zawarcia umowy. Za uchylanie się od podpisania umowy, zamawiający uzna również sytuację, w której wykonawca nie dopełni formalności wymaganych przed podpisaniem umowy, o których mowa w pkt 17.3 - 17.4 SWZ co spowoduje, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# Umowa

## Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego **Załącznik Nr 7** do SWZ.

## Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący **Załącznik Nr 7** do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

## Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 10 Wzoru umowy.

# Środki ochrony prawnej

## Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

## Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 19.1 SWZ są:

### Odwołanie.

### Skarga do sądu.

## Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.

## Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

# Informacje poufne

## Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że za poufne uważa się wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego. Takie informacje podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

## W przypadku, w którym w postępowaniu Zamawiający będzie przekazywał informacje poufne, nie zostaną one zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Informacje poufne zostaną przekazane Wykonawcy w jeden z następujących sposobów:

### Osobiście w siedzibie Zamawiającego po uprzednim wyznaczeniu przez Zamawiającego konkretnego miejsca, daty i godziny odbioru.

### Przez posłańca na adres wskazany przez Wykonawcę.

### Za pośrednictwem Platformy.

## Przekazanie informacji poufnych Zamawiający może uzależnić od dopełnienia przez Wykonawcę stosownych formalności (np. podpisanie przez należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy zobowiązania do zachowania poufności).

# Wykaz załączników

Integralną część SWZ stanowią załączniki:

Załącznik Nr 1 – Wzór Formularza ofertowego,

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu   
i o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

załącznik Nr 5 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835)

Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,

Załącznik Nr 7 – Wzór umowy

Załącznik Nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 9 – Wykaz osób