**Opis przedmiotu zamówienia**

**Usługi związane z usuwaniem zatorów i przeszkód na rzekach Zarządu Zlewni w Lesznie**

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie z koryta rzek zatorów, powstałych z naniesionego materiału organicznego lub wybudowanych przez bobry tam, z ich wywiezieniem i utylizacją lub odłożeniem i rozplantowaniem na skarpie. Zamówienie obejmuje również usunięcie powalonych drzew, z pocięciem na odcinki, zagospodarowaniem konarów, uprzątnięciem gałęzi i uporządkowaniem terenu. Usuwanie tam bobrowych na terenie województwa **dolnośląskiego** w okresie od **1 maja do 31 lipca** oraz **od 30 listopada do 31 grudnia**, a na terenie województwa **wielkopolskiego** w okresie **od 15 kwietnia do 31 lipca** oraz od **1 grudnia do 28 lutego** należy prowadzić pod nadzorem, zatrudnionego przez wykonawcę prac, **teriologa**.

Zakres prac objętych kosztorysem ofertowym, nie musi odpowiadać zakresowi poszczególnych zleceń, wynikających z bieżących potrzeb.

Zamówienie należy realizować sukcesywnie, w miarę otrzymywanych zleceń, podpisanych przez dyrekcję Zarządu Zlewni w Lesznie, określających lokalizację, zakres prac i ich wartość, obliczoną na podstawie cen jednostkowych, zawartych w ofercie wykonawcy oraz termin realizacji.

Dane do zlecenia przygotowują Nadzory Wodne, sporządzając stosowną notatkę służbową i kosztorys robót.

Zamówienie będzie realizowane w 3 częściach do czasu wykorzystania w całości przydzielonych poszczególnym częściom środków finansowych na wynagrodzenia brutto:

1. na terenie Nadzoru Wodnego Milicz – do wysokości 250 000 zł,

2. na terenie Nadzorów Trzebnica i Ostrzeszów - do wysokości 250 000 zł,

3. na terenie Nadzorów Góra, Krotoszyn, Leszno, Rawicz - do wysokości 230 000 zł.

Leszno, 29.12.2023 r.

Sporządził: Stanisław Łamek