OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

* 1. **Nazwa zamówienia:**

„Pilne prace utrzymaniowe: rz. Ina i Kanał Sicko na obszarze działania Zarządu Zlewni   
w Stargardzie”- w części zamówienia: „Kanał Sicko – pilne prace utrzymaniowe w km 0+000-4+744, w tym naprawa rurociągu”.

**1.2. Miejsce realizacji:**

Kanał Sicko w km 0+000 ÷ 4+744

miejscowości: Sicko, Wapnica

gminy: Recz, Suchań

powiaty: choszczeński i stargardzki

województwo zachodniopomorskie

**1.3. Zakres przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia są pilne prace utrzymaniowe kanału, w tym naprawa rurociągu.

Przewidywane prace obejmują:

* ręczne ścinanie i karczowanie krzaków ze zrębkowaniem,
* ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem,
* hakowanie roślinności z dna cieku,
* ręczne usuwanie namułu,
* oczyszczenie przepustów,
* prace naprawcze rurociągu (wykopy celem rozbiórki rurociągu, ułożenie nowego rurociągu na podbudowie z kruszywa, ręczne obsypanie ułożonego rurociągu, formowanie i zagęszczanie nasypów, oczyszczenie, naprawa studzienek rewizyjnych, uporządkowanie terenu   
  z wywiezieniem gruzu),
* usuwanie zatorów i innych zanieczyszczeń z cieku.

**1.4. Termin realizacji zamówienia:**

Termin rozpoczęcia – od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia – do dnia 21.12.2020 r.