Stalowa Wola, dnia 21.12.2020r.

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Wycinka  drzew i krzewów w na lewym i prawym wale rzeki Łęg na terenie działalności ZZ Stalowa Wola

Wał lewy

- Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni – 185 szt.

- Wywóz pni i karpiny na odl. wg założeń wykonawcy z utylizacją korzeni i pni – 185 szt.

- Wywożenie gałęzi na odległość wg założeń wykonawcy z utylizacją – 17,58 mp

- Wywożenie dłużyc na plac składowy - przepompownia Gorzyce z pocięciem na odcinki 1m i ułożeniem w stosy obmiarowe – 16,84 mp

- Wycięcie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni z utylizacją pozyskanego materiału i wywozem wg założeń wykonawcy - 2,631 ha

- Wycięcie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni z utylizacją pozyskanego materiału i wywozem wg założeń wykonawcy – 1,7542 ha

- Wycięcie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni (analogia 470 szt do 9 cm) z utylizacją pozyskanego materiału i wywozem wg założeń wykonawcy – 0,0470 ha

- Karczowanie terenu wycinki krzaków i poszycia za pomocą freza wgłębnego – 4,43 ha

Wał prawy

- Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni – 39 szt.

- Wywóz pni i karpiny na odl. wg założeń wykonawcy z utylizacją korzeni i pni – 22 szt.

- Wywożenie gałęzi na odległość wg założeń wykonawcy z utylizacją – 9,30 mp

- Wywożenie dłużyc na plac składowy - przepompownia Gorzyce z pocięciem na odcinki 1m i ułożeniem w stosy obmiarowe – 7,18 mp

- Wycięcie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni z utylizacją pozyskanego materiału i wywozem wg założeń wykonawcy – 0,75 ha

- Wycięcie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni z utylizacją pozyskanego materiału i wywozem wg założeń wykonawcy – 0,50 ha

- Wycięcie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni (analogia 118 szt do 9 cm) z utylizacją pozyskanego materiału i wywozem wg założeń wykonawcy – 0,01 ha

- Karczowanie terenu wycinki krzaków i poszycia za pomocą freza wgłębnego – 1,26 ha

Obsługa geodezyjna i nadzór przyrodniczy

Obsługa geodezyjna - wytyczenie linii podziałowej z PNRI na zadanie Łeg IV , wał lewy i prawy  - 1 kpl

Nadzór przyrodniczy w oparciu o decyzje środowiskowa i PZS, wał lewy i prawy - 1 kpl

Realizacja zadania:

a)	Rozpoczęcie: z dniem przekazania terenu realizacji przedmiotu umowy

b)	Zakończenie: do dnia 31.03.2021r. (Ścięcie drzew i krzewów nie później niż do dnia 26.02.2021r.)