Zał. nr 2 do zmiany SIWZ

Załącznik Nr 1 do oferty

# Zakres rzeczowo – finansowy

Opracowanie II części prac przedprojektowych dla zadania pn.: „Modernizacja prawego obwałowania rzeki Wisłoki w km 45+500-46+600 wraz z wałem cofkowym (lewy wał rzeki Brzeźnica w km 0+000-0+900) oraz budowa dwóch odcinków będących wydłużeniem istniejących obwałowań: prawy wał rzeki Wisłoki w km 46+300-46+600 i wał cofkowy Wisłoki w km 0+900-1+100 (lewy wał rzeki Brzeźnica)”

| Lp. | Zakres prac | Ilość | Wynagrodzenie ryczałtowe netto (zł) | Wynagrodzenie ryczałtowe z podatkiem VAT (zł) | Termin wykonania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w km 0+900-1+100 rzeki Brzeźnica | 1 egz. +1 CD |  |  | Do 31.05.2021r. |
| 2. | Dokumentacja geotechniczna w km 0+900-1+100 rzeki Brzeźnica | 4 egz. +2 CD |  |  |  |
| 3. | Aktualizacja obliczeń hydraulicznych i hydrologicznych | 2 egz. +2 CD |  |  |  |
| 4. | Opracowanie wariantowania lokalizacyjnego i technologicznego | 2 egz. +2 CD |  |  |  |
| 5. | Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi załącznikami | Wniosek: 1 egz.+1 CD Załączniki do wniosku 5 egz. + 5 CD |  |  |  |
| 6. | Operat wodnoprawny | 3 egz. +3 CD |  |  | Do 29.10.2021 r. |
| 7. | Opracowanie przyrodnicze | 5 egz. +5 CD |  |  |  |
| 8. | Projekt budowlany | 5egz.+5 CD |  |  |  |
| 9. | Projekt zagospodarowania terenu-inwentaryzacja drzew i krzewów | 5egz.+5 CD |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |

Wynagrodzenie ryczałtowe ogółem:

- netto ……………………….zł (słownie: ...........................................................................................................złotych)

- z podatkiem VAT:.............................zł (słownie:...................................................................................złotych)

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie koszty związane prawidłowym z wykonaniem przedmiotu zamówienia.