UMOWA   NR

Zawarta w  dniu [_______________] w Gliwicach, pomiędzy:

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,

00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A  REGON: 368302575 i NIP: 527-282-56-16, w imieniu którego działa: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice,

reprezentowanym przez:

………………………………………… – ………………………….. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gliwicach

- zwanym dalej „Zamawiającym”

a

[________________________________________________________________________________________________________________________]

[________________________________________________________________________________________________________________________][________________________________________________________________________________________________________________________]

reprezentowanym przez:

[________________________________________________________________________________________________________________________]- zwanym dalej „Wykonawcą”

Została zawarta umowa o następującej treści:

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 130.000 zł, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zgodnie z art. 2 tej ustawy, o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

1. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr [_________________________] przeprowadzonego wg zasad zawartych w Regulaminie zamówień publicznych PGW WP, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty na zadaniu pn: „Naprawa-remont przepustów wałowych: Pompownia Dobrzeń, Boguszanka, Wiśniowa” w zakresie i na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym, w załącznikach do tego zapytania oraz ofercie Wykonawcy.

2. Wskazane w ust. 1 dokumenty stanowią integralną cześć Umowy.

§ 2

Obowiązki wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany do:

  - przejęcia protokolarnego terenu robót, na którym wykonywane są roboty objęte Umową,

  - prawidłowego wykonania wszystkich robót związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, w zakresie i na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym oraz załączników do tego zapytania oraz ofercie Wykonawcy,

  - utrzymywania terenu, na którym wykonywane są roboty w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

  - usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz innych niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych w sposób zapewniający utrzymanie porządku na terenie prowadzonych robót,

  - dokonania zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót, w razie zaistnienia takiej potrzeby oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość tego dokonanego zabezpieczenia oraz oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót,

  - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywały czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, na warunkach wskazanych w § 3 Umowy,

  - zapewnienia wykonywania robót przez pracowników posiadających wymagane kwalifikacje,

  - zapewnienia wykonywania robót za pomocą sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,

  - zapewnienia we własnym zakresie dostępu do mediów oraz kosztów z tym związanych,

  - wykonywania robót przy zachowaniu warunków BHP i ochrony ppoż.,

  - ochrony i zabezpieczenia własnego mienia znajdującego się na terenie, na którym wykonywane są roboty,

  - zagospodarowania terenu na własny koszt oraz ponoszenia kosztów zużycia wody
 i energii w okresie realizacji przedmiotu Umowy,

  - likwidacji zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót, do daty dokonania odbioru końcowego oraz przywrócenia i uporządkowania zajętego terenu, co najmniej do stanu pierwotnego, w tym również wywiezienia i utylizacji na swój koszt powstałych podczas prac odpadów.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalno-terenowymi i nie wnosi do nich uwag,

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren, na którym wykonywane są prace od chwili przejęcia terenu, na którym wykonywane są prace.

- Wykonawca jest zobowiązany posiadać w okresie obowiązywania umowy opłaconą polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 50 000 złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy zł). Wykonawca winien okazać polisę OC do wglądu wraz z dowodem opłacenia składki na ubezpieczenie, pod rygorem wstrzymania przekazania terenu z przyczyn obciążających wyłącznie wykonawcę lub odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. Ubezpieczenie powinno obejmować cały okres realizacji robót tj. od dnia przekazania terenu do dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty otrzymania żądania uwierzytelnioną kopię polisy potwierdzającą ważność ubezpieczenia, o którym mowa
w zdaniu pierwszym.

- W przypadku wystąpienia konieczności wejścia na teren osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie stosownych zgód od tych osób trzecich oraz pokrycia ewentualnych kosztów z tym związanych we własnym zakresie.

- W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić go do stanu pierwotnego, a w przypadku braku takiej możliwości, obowiązany jest naprawić wyrządzoną szkodę na swój koszt.

- W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia od właściciela drogi zgody na zajęcie pasa drogowego oraz do pokrycia kosztów z tym związanych.

§ 3

Pracownicy Wykonawcy

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o pracę przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy (lub Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę 
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy (lub Podwykonawcy);

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (lub Podwykonawcy) (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Dokumenty winny zawierać  dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

- W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca (lub Podwykonawcę) zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy przedmiotowe uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia. Ponadto Wykonawca (lub Podwykonawcę) zobowiązany jest do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę, w szczególności: umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydanego pracownikowi potwierdzenia warunków zatrudnienia.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę), Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za każdy stwierdzony przypadek, gdy czynności zastrzeżone dla wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
u Wykonawcy (lub Podwykonawcy) wykonują osoby zatrudnione na innej podstawie – 
w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych, 00/100 groszy), za każdy rozpoczęty miesiąc, 
w którym zatrudnienie osób wykonujących określone czynności jest niezgodne z Umową. Kara 
w tej samej wysokości przysługuje za niewykonanie obowiązku udowodnienia Zamawiającemu zatrudnienia którejkolwiek z tych osób na podstawie umowy o pracę w szczególności nieokazania Zamawiającemu w terminie dokumentów wymienionych w ust. 1 lit. b) i c) wykazujących to zatrudnienie.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający jest zobowiązany:

- przekazać Wykonawcy teren, na którym wykonywane będą roboty,

- dokonać odbioru wykonanych robót,

- zapewnić bieżący nadzór nad robotami.

§ 5

Termin realizacji zamówienia

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w następujących terminach:

– rozpoczęcie robót – …………………………………..

– zakończenie robót – ………………………………………

- Zamawiający protokolarnie przekaże przedmiot umowy Wykonawcy.

§ 6

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe  w kwocie:

| wartość netto: | [___________________] zł |
| --- | --- |
| podatek VAT wg stawki [____] % w zł | [___________________] zł |
| wartość brutto: | [___________________] zł |

słownie brutto : [___________________ złotych, [____]/100 groszy], zgodnie z ofertą Wykonawcy.

Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie robót objętych przedmiotem umowy wyliczone   zostanie w oparciu o ceny jednostkowe określone w Kosztorysie Ofertowym oraz ilości rzeczywiście wykonanych robót, potwierdzonych pod względem zasadności i odebranych przez Zamawiającego. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w Kosztorysie Ofertowym. Wymagane jest uzyskanie uprzedniej pisemnej akceptacji  Zamawiającego w razie konieczności zwiększenia rozmiaru robót określonych przedmiarze.

- Rozliczenie pomiędzy stronami następuje fakturą końcową po zakończeniu robót (rozpoczęcie i zakończenie robót wskazane w § 5 Umowy).

- Podstawą do wystawienia faktury stanowią podpisany przez obie Strony Protokół Odbioru Końcowego.

- W przypadku, gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie części robót, do  faktury Wykonawca ma obowiązek dołączyć dowody zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Dowodem takim jest oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające otrzymanie wszystkich należnych Podwykonawcy kwot z tytułu realizacji umowy o podwykonawstwo lub kopie faktur lub rachunków Podwykonawców potwierdzone przez Podwykonawców „za zgodność z oryginałem” wraz z dowodami potwierdzającymi dokonanie zapłaty kwot wynikających z tych faktur /rachunków.

- W przypadku uchylenia się Wykonawcy, od obowiązku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez  odsetek do wysokości kwoty wynikającej ze szczegółowego przedmiotu robót budowlanych Podwykonawcy, 
o którym mowa w  § 7 ust. 6 oraz ust. 7 pkt 1 umowy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 6 Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia pisemnych uwag, o których mowa w ust. 7, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty

albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio Podwykonawcy.  Zamawiający może również naliczyć kary umowne, o których mowa w § 10 ust. 2 lit. e umowy i potrącić je z faktury Wykonawcy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 14 dni liczonych od daty złożenia
w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury oraz dokumentów określonych w § 6 ust. 3 i 4 Umowy.

- Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r.  o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021r. poz. 424) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Faktura VAT zostanie wystawiona na (nabywca):

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie

ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa

NIP: 527-282-56-16, REGON: 368302575

- Fakturę należy zaadresować na adres (odbiorca):

Zarząd Zlewni w Opolu

ul. Odrowążów 2

45-089 Opole

- Przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§ 7

Podwykonawcy

- Wykonawca może zlecić wykonanie części przedmiotu umowy podmiotom trzecim (podwykonawcom) na warunkach określonych w ustępach poniższych, i pod warunkiem, że podmioty te posiadają kwalifikacje oraz zasoby gwarantujące należyte i terminowe wykonania zleconej im części przedmiotu umowy.

- Realizacja jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy lub przepisów obowiązującego prawa. Wykonawca odpowiada jak za własne za działania
 i zaniechania podwykonawców oraz innych podmiotów, którymi się posłużył.

- Do zawarcia przez Wykonawcę z podwykonawcą umowy na wykonanie części przedmiotu umowy (dalej: umowa o podwykonawstwo) oraz zmiany takiej umowy wymagana jest pisemna akceptacja Zamawiającego.

- Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu wykonywanych przez niego robót budowlanych z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

- Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia 
w wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza  wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7 lub z niniejszej umowy. W takim przypadku  odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, wynikające ze zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7 lub niniejszej umowy.

- Zamawiający i Wykonawca ustalają, że Wykonawca wykona zamówienie przy udziale Podwykonawcy :……………………………..……, przy czym:

  - szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez tego Podwykonawcę określa załącznik do niniejszej umowy,

  - szczegółowy przedmiot robót budowlanych obejmuje wykaz robót, wartości brutto robót oraz wartości brutto tych robót ogółem.  Wartość ogółem robót nie może przewyższać kwoty, jaką Wykonawca określił w kosztorysie ofertowym - za realizację tego zakresu zamówienia.

- Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia, powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcy na następujących warunkach:

- przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych przez Podwykonawcę, Wykonawca lub podwykonawca zgłosi Zamawiającemu szczegółowy przedmiot tych  robót budowlanych,

- zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1 wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności,

- szczegółowy przedmiot robót budowlanych obejmuje wykaz robót, wartości brutto robót oraz wartości brutto tych robót ogółem.  Wartość ogółem robót nie może przewyższać kwoty, jaką Wykonawca określił w kosztorysie ofertowym  za realizację tego zakresu zamówienia.

- Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 4 i 5 zostaje wyłączona w przypadku, gdy Zamawiający w ciągu 30 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia szczegółowego przedmiotu robót budowlanych, złoży Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonania wskazanych w zgłoszeniu robót przez Podwykonawcę. Sprzeciw wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść umowy o podwykonawstwo
 i zobowiązany jest naprawić wszelkie szkody jakie poniesie Zamawiający w związku 
z zawarciem lub wykonaniem takiej umowy.

§ 8

Odbiór Przedmiotu Umowy

- Wykonawca niezwłocznie doręcza Zamawiającemu za pośrednictwem Nadzoru Wodnego 
w Opolu lub przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy, pisemne zgłoszenie o zakończeniu i gotowości do odbioru przedmiotu umowy. Za dzień zgłoszenia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy przyjmuje się datę wpływu zgłoszenia, jeżeli zostanie potwierdzona w protokole odbioru przedmiotu umowy jako data faktycznego zakończenia robót.

- Zamawiający wyznaczy komisyjny odbiór oraz przeprowadzi czynności odbiorowe przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty wpływu zgłoszenia Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiający powiadamia e-mailem osobę wskazaną w § 9 ust. 2 Umowy.

- Z czynności odbioru przedstawiciele Stron sporządzą protokół odbioru końcowego podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, odmówić jego odbioru do czasu ich usunięcia 
i wyznaczyć Wykonawcy termin na ich usunięcie;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, bądź też odstąpić od umowy w całości lub w części i odmówić w tym zakresie wypłaty wynagrodzenia z zachowaniem roszczeń odszkodowawczych, w tym kary umownej za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy.

- Koszt usuwania wad ponosi Wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i bez względu na ich wysokość.

- Niestawiennictwo Wykonawcy nie wstrzymuje dokonania odbioru. Zamawiający wykona jednostronnie inwentaryzację i rozliczenie robót, a protokół przekaże Wykonawcy do wiadomości. Tak sporządzony protokół nie wymaga akceptacji Wykonawcy, a jego treść będzie wiążąca dla Stron.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego zaakceptowany i podpisany przez obydwie strony – z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 powyżej.

- Protokół odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 7, stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonany, zaakceptowany i odebrany Przedmiot Umowy.

§ 9

Przedstawiciele Stron

- Zamawiający wyznacza do nadzoru nad wykonaniem przedmiotu umowy: Pan/Pani [_______________], tel.: [_______________], e-mail: [____________________].

- Wykonawca wyznacza osobę do kontaktu w trakcie prowadzenia robót (prac) podczas realizacji zadania: Pan/Pani [_______________], tel.: [_______________], e-mail: [_______________].

§ 10

Kary umowne

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto.

- za wykonywanie robót objętych przedmiotem niniejszej umowy przez podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy przypadek wykonywania takich robót;

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego   podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy wynikającego ze szczegółowego przedmiotu robót, o którym mowa w § 7 ust. 6 lub ust. 7 za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego  podwykonawcom.

- Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia określonego w § 6 Umowy.

- Jeżeli kara nie pokrywa poniesionych szkód, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 11

Rozwiązanie Umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od  umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach :

- Wykonawca nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;

- w przypadku nieuzasadnionego nie stawienia się Wykonawcy na przekazaniu terenu objętego umową;

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Rozwiązanie umowy oraz odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadkach o których mowa powyżej, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca na swój koszt zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

- w przypadku, gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku
i rozliczenia robót, Zamawiający wykona jednostronnie inwentaryzację i rozliczenie robót, które przekaże do wiadomości Wykonawcy. Strony ustalają, że tak sporządzona inwentaryzacja będzie wiążąca dla Stron.

§ 12

Zmiana Umowy

- Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej, za zgodą obu stron, pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień niniejszej umowy
w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np. powódź, wysoki stan wód itp.).

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następującym zakresie:

- zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku:

- wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności,

- zaistnienia okoliczności, leżących po stronie Zamawiającego, a które mają bezpośredni wpływ na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę,

- W przypadkach określonych powyżej, przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy może  nastąpić  o  czas  niezbędny  do  jego  wykonania,  jednak  nie  dłużej  niż o okres trwania przyczyny uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy.

- Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku 
o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy 
i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne.

- W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów prawa, odpowiednio opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym właściwego ministra kierującego działem administracji rządowej lub innych oficjalnych publikatorach (w szczególności, choć niewyłącznie w zakresie przepisów dotyczących ochrony  i przetwarzania danych osobowych), Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy, wymuszone takimi zmianami prawa.

§ 13

Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanego przedmiotu umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie. Okres gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 24 miesiące od daty odbioru końcowego robót.

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości dotyczy również zastosowanych materiałów i wyrobów, dostarczanych w ramach umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku, gdy w okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 1 ujawnią się wady wykonanego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie te wady bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia ich ujawnienia lub jeżeli to jest konieczne, z uwagi na rodzaj wady, w innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku opóźnienia dłuższego niż 7 dni poza terminy opisane w poprzednim zdaniu Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W ramach gwarancji Wykonawca nie może odmówić usunięcia na swój koszt wady przedmiotu umowy stwierdzonej w okresie gwarancji bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej – pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją Umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze polubownej.

- Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiającego – Zarząd Zlewni w Opolu.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa wodnego oraz innych obowiązujących ustaw.

- Klauzula informacyjna RODO stanowi integralną cześć Umowy.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – 3 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY		 					WYKONAWCA

# KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH POBRANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY, 
KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).

- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: riod.gliwice@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Gliwicach”.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia).

- Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego  
w pkt 3 celu przetwarzania , a następnie przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach.

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);

  - prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących
 – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);

  - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);

- W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym/warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji tych celów.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.