**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2)**

zawarta w Gdańsku w dniu ... ……………roku pomiędzy:

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa NIP: 5272825616, REGON: 368302575, w imieniu którego działa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

……………………………. – ………………..Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr ……………………………… z dnia ……………… udzielonego przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

a

*[w przypadku spółek prawa handlowego]*

... z siedzibą w …, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..., …Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..., posiadającą REGON ... i NIP …,

reprezentowaną przez:

… - … ,

*[w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]*

…. (PESEL …), zamieszkałym w … , legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) ….,

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą … z siedzibą w …, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, posiadającym REGON … i NIP…,

*[w przypadku spółki cywilnej]*

1. … (PESEL …), zamieszkałym w … , legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) …., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą … z siedzibą w …, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, posiadającym REGON … i NIP…,
2. ... (PESEL …), zamieszkałym w … , legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) …., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą … z siedzibą w …, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, posiadającym REGON … i NIP…,

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą … z siedzibą w …, posiadającym REGON … i NIP…,

*[w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia]*

1. ... z siedzibą w …, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..., …Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..., posiadającą REGON ... i NIP …,

reprezentowaną przez:

… - …,

1. (PESEL …), zamieszkałym w … , legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) …., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą … z siedzibą w …, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, posiadającym REGON … i NIP…,

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia … roku … (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

… - ….

zwanym (ą) dalej w treści umowy **Wykonawcą**,

zwani łącznie dalej w treści umowy **Stronami**, a każda z nich osobno **Stroną**.

Niniejsza umowa (zwana dalej „Umową”) została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp, znak sprawy **GD.ROZ.2810.23.2021.ZP.KK**, oraz w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 91 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 29 grudnia 2020 roku.

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać:

***„Opracowanie ekspertyzy w zakresie przywrócenia drożności rzeki Nogat – zapewnienie migracji organizmów wodnych na stopniu Biała Góra”,***

zgodnie z treścią niniejszej Umowy, specyfikacją warunków zamówienia (SWZ) oraz złożoną ofertą przetargową (zwanej dalej jako Przedmiot Umowy).

1. Szczegółowy zakres rzeczowy prac składających się na Przedmiot Umowy określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący: **Załącznik Nr 1-B do Umowy,**
2. Przedmiot Umowy winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, ustanowionymi przez stosowne akty prawne, wytycznymi Zamawiającego oraz być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i umożliwiać realizację tego celu w przyszłości.
3. **Przedmiotowa ekspertyza ma określić możliwość przywrócenia drożności rzeki Nogat, tj. zapewnienia migracji organizmów wodnych. Powyższa ekspertyza będzie stanowić podstawę do podjęcia dalszych decyzji dotyczących przywrócenia drożności rzeki Nogat na terenie stopnia wodnego Biała Góra.**
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać dokumentację składającą się na Przedmiot Umowy w wersji papierowej oraz cyfrowej, w formatach i liczbie egzemplarzy określonej w OPZ.
5. Nośnik zawierający egzemplarze dokumentacji składającej się na Przedmiot Umowy w wersji cyfrowej winien w sposób swobodny umożliwiać Zamawiającemu jej kopiowanie.

**§ 2**

**OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON**

1. Do obowiązków Zamawiającego związanych z realizacją Umowy należy w szczególności:
   1. udzielanie Wykonawcy informacji oraz wyjaśnień w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy i posiadanych przez Zamawiającego dokumentów i materiałów;
   2. udostępnienie Wykonawcy dokumentacji, będącej w jego posiadaniu koniecznej do realizacji Przedmiotu Umowy;
   3. udzielenie Wykonawcy stosownych pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją Umowy należy w szczególności:
3. realizowanie wytycznych i poleceń Zamawiającego, dotyczących Przedmiotu Umowy;
4. uzyskanie we własnym imieniu i na własny koszt wszelkich uzgodnień, zezwoleń, warunków, danych technicznych, decyzji, uzgodnień i opinii wymaganych przepisami prawa, a niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy;
5. przekazywanie Zamawiającemu do wiadomości w drodze elektronicznej wystąpień i wniosków o wydanie: warunków, decyzji, opinii, uzgodnień, zezwoleń, a także pozostałej korespondencji w prowadzonych sprawach w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania przez Wykonawcę;
6. reprezentacja Zamawiającego przed organami administracji publicznej, instytucji publicznych oraz wobec osób fizycznych i prawnych w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy;
7. bieżące przedstawianie i uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich kwestii istotnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy oraz uczestnictwo w organizowanych przez niego spotkaniach roboczych;
8. informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach zaistniałych (mogących zaistnieć) w ramach realizacji Przedmiotu Umowy razem z proponowanymi sposobami ich rozwiązania lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów;
9. powiadomienie Zamawiającego o każdej zmianie adresu, numeru telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej, pod rygorem uznania kierowanych pism i wezwań ze skutkami doręczenia pod dotychczasowym adresem, telefonem, faksem, e-mailem.
10. Wykonawca oświadcza, że posiada możliwości finansowe i techniczne, a także wszelkie wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia niezbędne dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy.
11. Strony zgodnie postanawiają, że korespondencja, w tym powiadomienia będą sporządzane w formie pisemnej. Strony jednocześnie dopuszczają równolegle przekazywanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan pisma), a dostarczenie korespondencji w takiej formie w przypadku potwierdzenia ich otrzymania będzie rozpoczynało bieg terminów umownych, jak również uważane będzie jako dochowanie terminu, z wyłączeniem dokumentacji technicznej i wniosków.
12. Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).
13. Wykonawca powinien zawsze działać jako profesjonalny doradca Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W szczególności, Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z Umowy.

**§ 3**

**TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY I JEGO ODBIÓR**

1. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę:
2. termin rozpoczęcia prac objętych Umową rozpoczyna się w dniu jej zawarcia;
3. zakończenie prac w terminie **90 dni** **od daty zawarcia Umowy, tj. do dnia ……….. roku.**
4. Za termin zakończenia realizacji całego Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę uważa się datę podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.
5. Odbiór dokumentacji składającej się na Przedmiot Umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego na zasadach określonych w **ustępach 4-12**.
6. Do dokumentacji składającej się na Przedmiot Umowy Wykonawca dołączy oświadczenie, iż została ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
7. Zamawiający dokona odbioru dokumentacji składającej się na Przedmiot Umowy lub jej części na podstawie protokołu zdawczego. Podpisany przez obie Strony protokół zdawczy stanowi jedynie poświadczenie fizycznego przekazania dokumentacji. W chwili odbioru, o którym mowa w niniejszym ust. Zamawiający nie dokonuje sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji.
8. Zamawiający dokona sprawdzenia jakości dokumentacji składającej się na Przedmiot Umowy lub jej części w terminie **7 (siedmiu)** dni roboczych od daty podpisania protokołu zdawczego, o którym mowa w **ust. 5** i w przypadku stwierdzenia braku wad i kompletności dokumentacji niezwłocznie wyznaczy termin odbioru Przedmiotu Umowy.
9. Z odbioru dokumentacji zostanie sporządzony protokół odbioru dokumentacji lub jej części, w którym zostanie wskazana data odbioru Przedmiotu Umowy.
10. Jeżeli w toku czynności sprawdzania jakości dokumentacji składającej się na Przedmiot Umowy lub jej części zostaną stwierdzone wady lub braki, to Zamawiający odmówi dokonania jej odbioru i wskaże Wykonawcy na te uchybienia, wyznaczając mu jednocześnie termin do usunięcia wad bądź uzupełnienia braków nie krótszy niż **5 (pięć)** dni roboczych.
11. Po usunięciu wad dokumentacji składającej się na Przedmiot Umowy lub jej części Wykonawca pisemnie zawiadamia Zamawiającego o gotowości do odbioru usuniętych wad i przystąpienia do odbioru. Zamawiający dokonuje odbioru usuniętych wad lub uzupełnionych braków (jeżeli faktycznie to nastąpiło) w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. O terminie odbioru Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie.
12. Do ponownego odbioru dokumentacji składającej się na Przedmiot Umowy lub jej części stosuje się procedurę określoną w **ust. 5-9**, aż do dostarczenia danej dokumentacji zgodnej z Umową.
13. W przypadku niewprowadzenia zmian, uzupełnień, poprawek lub nieusunięcia przez Wykonawcę wad dokumentacji składającej się na Przedmiot Umowy w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, z jednoczesnym zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych.
14. W przypadku stwierdzenia nieistotnych wad lub braków dokumentacji technicznej Zamawiający może dokonać odbioru, wyznaczając dodatkowy termin na usunięcie tych wad i braków.

**§ 4**

**PRZEDSTAWICIELE STRON**

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony:
   * 1. Zamawiającego jest: …………………………….................................................................…..;
     2. Wykonawcy jest: ......................................................................................................... .
2. Bieżący nadzór nad wykonywaniem Umowy wykonuje:
3. ze strony Zamawiającego: ………................................................................……………….;
4. ze strony Wykonawcy: ................................................................................................ .
5. Osobą uprawnioną do roboczych kontaktów w zakresie realizacji Umowy:
6. ze strony Zamawiającego jest:……………………………..................................................….;
7. ze strony Wykonawcy jest: ............................................................................................
8. Osoby wskazane w **ust. 1 – 3** nie są uprawnione – bez odrębnego umocowania – do składania oświadczeń woli w imieniu Stron w zakresie zmiany Umowy, a osoby wskazane w **ust. 2 i 3** do składania także innych oświadczeń woli skutkujących powstaniem lub wygaśnięciem zobowiązań finansowych Stron.
9. Ze strony Wykonawcy ekspertyzę wykonywać będzie:

…………………………. *(Osoba wykonująca ekspertyzę)*, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej i wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, albo inna osoba upoważniona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane uprawnienia i  doświadczenie, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, zaakceptowana przez Zamawiającego, zgodnie z **§ 10 ust. 2 pkt 6 lit. a**.

**§ 5**

**PODWYKONAWCY**

1. Podwykonawcy będą realizowali następujące części zamówienia: ………………………………………….……………../*Jeżeli* *Wykonawca w chwili podpisania umowy nie wskazuje Podwykonawcy ani nie określa jego części zamówienia (niepotrzebne skreślić).*
2. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o powierzeniu wykonania którejkolwiek z części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom, przed rozpoczęciem przez nich wykonywania zadań. Wykonawca w tym samym terminie złoży oświadczenie, że nabędzie autorskie prawa majątkowe do wykonywanej przez Podwykonawców części Przedmiotu Umowy i przeniesie je na rzecz Zamawiającego na wskazanych przez niego polach eksploatacji, zgodnie z postanowieniami **§ 7** Umowy.
3. W wypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wykonanie części Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę, jak za działania własne, choćby nawet Wykonawca nie ponosił winy w wyborze Podwykonawcy.
4. Powierzenie przez Wykonawcę jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z Umowy.
5. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o realizowaniu prac przez Podwykonawców niezgłoszonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, Zamawiający może nakazać przerwanie realizacji Przedmiotu Umowy do momentu wyjaśnienia sprawy lub odstąpić od Umowy, na zasadach przewidzianych w **§ 11**. Wstrzymania wykonywania Umowy z tego tytułu nie stanowi do żądania przez Wykonawcę wydłużenia terminu realizacji Umowy.

**§ 6**

**WYNAGRODZENIE I SPOSÓB JEGO ZAPŁATY**

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego **wynagrodzenie ryczałtowe** za realizację całości Przedmiotu Umowy, ustalone w oparciu o złożoną ofertę, w łącznej wysokości **netto …………. zł** (słownie: … złotych), tj. **brutto……………. zł** (słownie: … złotych).
2. Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wyższego wynagrodzenia, a kwoty określone **ust. 1** zawierają wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, w tym autorskich praw zależnych we wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczególności wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, a zarazem żądania wypłaty wynagrodzenia jest podpisany przez obydwie Strony Umowy Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy.
4. Zamawiający oświadcza, iż będzie realizować płatność za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (*tzw. splitpayment*).
5. Podzieloną płatność stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników podatku od towarów i usług. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem tego podatku, a także za świadczenia zwolnione z podatku od towarów i usług, opodatkowane stawką 0%.
6. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności (*tzw. splitpayment*).
7. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy o **nr ………………………..** . Wykonawca oświadcza, iż wskazany rachunek rozliczeniowy jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz że figurować on będzie w rejestrze podatników podatku od towarów i usług. Zamawiający może wstrzymać wykonanie płatności w razie niespełniania powyższych wymagań w dacie płatności.
8. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021r., poz. 424.) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 wyżej wskazanej ustawy.
9. Zapłata wynagrodzenia następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 106 ze zm.), w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej Umowy.
11. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego [zz-elblag@wody.gov.pl](mailto:zz-elblag@wody.gov.pl)
12. Faktury oprócz danych Nabywcy:

* NABYWCA:

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

**ul. Żelazna 59 a, 00-848 Warszawa, NIP 5272825616, REGON: 368302575**

obowiązkowo muszą zawierać oznaczenie:

* ODBIORCA:

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu**

**Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg.**

1. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany w **ust. 11** będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego.
2. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego **Wykonawcy ………………… .**
3. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
4. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej.
5. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w **ust. 11**.
6. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 (siedem) dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia.
7. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w **ust. 10** wymaga formy pisemnej.
8. Zezwolenie, o którym mowa w **ust. 10** dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych.
9. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). PEF dostępna jest pod adresem https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.
10. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
11. Jeżeli Wykonawca nie będzie korzystał z PEF, uprawniony jest również do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami **ust**. **10-20**.
12. Zmiana jednego z adresów poczty elektronicznej, o których mowa w **ust. 11 i 14**, wymaga podpisania aneksu do Umowy.
13. Postanowienia **ust. 10-23** nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 11 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.
14. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
15. W przypadku dokonania odbioru pomimo istnienia wad nieistotnych Zamawiający może wstrzymać wypłatę części wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadającej szacunkowym kosztom usunięcia wad do czasu protokolarnego potwierdzenia usunięcia wszystkich wad stwierdzonych Protokołem Odbioru Przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca wystawi Zamawiającemu dodatkową fakturę częściową za wykonane prace, a fakturę końcową na podstawie protokołu potwierdzającego usunięcie wad.
16. W razie zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą na realizację całości lub części Przedmiotu Umowy, warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie pisemnego oświadczenia Podwykonawcy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych oraz oświadczenia Podwykonawcy, iż należne mu wynagrodzenie zostało przez Wykonawcę zapłacone, a Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego.

**§ 7**

**PRAWA AUTORSKIE**

1. W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do wszystkich utworów stanowiących Przedmiot Umowy i innych utworów opracowanych na rzecz Zamawiającego w ramach Umowy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Autorskie prawa majątkowe do utworów przechodzą na Zamawiającego z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru ich egzemplarzy. Wraz z przekazaniem egzemplarzy utworów Zamawiający nabywa również ich własność.
2. Na mocy Umowy z chwilą przekazania poszczególnych opracowań wchodzących w skład Przedmiotu Umowy Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów przekazanych mu przez Wykonawcę w ramach Umowy na następujących polach eksploatacji:
3. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów, w postaci wytwarzania i reprodukowania egzemplarzy utworów, w szczególności jako informatory, certyfikaty, plakaty, w każdej technice, w szczególności: na papierze – techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową – wprowadzenie do pamięci komputera (input) jakąkolwiek techniką włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM, zwielokrotnianie postaci cyfrowej bezpośrednio lub pośrednio, w sposób stały lub czasowy, w części lub całości na wszelkich nośnikach elektronicznych znanych w chwili zawierania Umowy, w szczególności na zip, CD/DVD, pendrive dyskach optycznych, na kliszy fotograficznej – na fotografiach kolorowych lub czarno-białych, na slajdach, w postaci pojedynczych reprodukcji lub w albumie, w postaci egzemplarzy wykorzystanych do zapoznawania się z utworami w sposób pośredni lub bezpośredni – przy wykorzystaniu specjalnego urządzenia, np. rzutnika, komputera, techniką dyskretyzacji – poprzez skanowanie lub przekształcenie w zapis cyfrowy, w zapisie elektronicznym (digitalnym), włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów, takimi jak wykonanie klisz czy innych niezbędnych negatywów, metodą holografii czy metodą wytrawiania lub przy świadczonych przez Zamawiającego usługach, w wizerunku lub w związku z budowaniem wizerunku Zamawiającego;
4. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono   
   w postaci wprowadzania zwielokrotnianych egzemplarzy utworów lub ich elementów do obrotu drogą przeniesienia ich własności, przez rozpowszechnianie w ramach akcji informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, czy indywidualnych, informacji na temat Zamawiającego i jego działalności we wszelkiego typu i rodzaju materiałach, informacjach, materiałach promocyjnych, w szczególności w katalogach, w formie cyfrowej – na CD/DVD, na taśmie magnetycznej, filmowej, w publikacjach wszelkiego typu, w szczególności w publikacjach książkowych zawierających informacje o Zamawiającym, w artykułach prasowych poświęconych Zamawiającemu, w sprzedaży na odległość, w szczególności drogą pocztową lub innymi środkami, w tym poprzez direct mailing, poprzez dystrybucję egzemplarzy utworów samodzielnie, w handlu elektronicznym, Internecie, a także użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy utworów;
5. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w **lit. b)**,   
   w postaci publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, wykorzystania utworów lub ich elementów w dziełach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych;
6. wystawienie lub takie publiczne udostępnienie utworów, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym – udostępnianie w sieciach komputerowych, w szczególności w Internecie, przedstawienie utworów samodzielnie lub w witrynie internetowej Zamawiającego, przy użyciu telefonii komórkowej i/lub Internetu lub innej linii online lub połączeń offline, on demand, wprowadzanie do pamięci komputera jakąkolwiek techniką włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM;
7. reemitowanie dzieł, oraz eksploatacja w ramach platform cyfrowych;
8. wykorzystania do realizacji innych zadań Zamawiającego, w tym projektowych oraz robót budowlanych;
9. modyfikacja oraz dalsze wykorzystanie zarówno całości utworu jak również jego elementów.
10. W przypadku pojawienia się konieczności korzystania przez Zamawiającego z utworów na innych polach eksploatacji aniżeli wskazane w **ust. 2,** Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia praw autorskich na tych polach eksploatacji w terminie 3 (trzech) dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego bez odrębnego wynagrodzenia.
11. Wykonawca zapewnia, że jego prawa do wszystkich utworów stanowiących Przedmiot Umowy i innych utworów opracowanych na rzecz Zamawiającego nie będą w niczym i przez nikogo ograniczone.
12. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów i na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich. Wykonawca jednocześnie zapewnia, że niniejsze zezwolenie nie naruszy osobistych praw twórcy do jego dzieł noszących znamiona utworu. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo rozporządzania i korzystania z wszystkich utworów stanowiących Przedmiot Umowy.
13. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać od twórców utworów oświadczenia o przeniesieniu majątkowych praw autorskich oraz o niewykonywaniu wobec Zamawiającego autorskich praw osobistych, w szczególności o wyrażeniu zgody na anonimowe udostępnianie Utworów, jak też swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostępnienia Utworów, zgody na zmiany i modyfikację w utworach oraz zwolnienia z obowiązku określonego w art. 2 ust. 5 przywołanej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
14. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego adaptacji, modyfikacji lub zmian we wszystkich utworach stanowiących Przedmiot Umowy i innych utworach opracowanych na rzecz Zamawiającego w ramach Umowy. Wykonawca ponadto zezwala Zamawiającemu na rozpowszechnianie utworu/utworów bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem twórców.
15. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich, pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o fakcie zgłoszenia roszczenia. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego, lub w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu, a także zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z uzasadnionym roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie patentu, prawa autorskiego, licencji, zastrzeżonego wzoru lub praw do znaku towarowego - na podstawie wyroku sądowego lub porozumienia Stron z udziałem Wykonawcy.
16. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z utworami, w tym zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.
17. Ponadto, jeśli używanie utworów stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa Strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono powyżej, Wykonawca może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań:
18. uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania utworów;
19. zmodyfikować utwory tak, żeby były zgodne z Umową, ale wolne od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich.
20. Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza:
21. możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego wynikających z innych ustaw;
22. dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w Umowie.
23. Strony postanawiają, że wszelkie informacje udzielane przez Wykonawcę na temat utworów stanowiących Przedmiot Umowy, zawierać będą na wstępie informację o przysługujących Zamawiającemu prawach majątkowych.

**§ 8**

**UBEZPIECZENIE**

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w całym okresie obowiązywania niniejszej Umowy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. składki/składek za przedmiotową polisę lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę ważnego ubezpieczenia stanowią **Załącznik nr 4** do Umowy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania potwierdzeń każdej kolejnej opłaty raty składki w ciągu 7 dni po terminie wymagalności zapłaty.
2. W przypadku, gdy aktualne ubezpieczenie zostało zawarte na czas krótszy niż czas potrzebny realizacji Przedmiotu Umowy, na co najmniej 10 dni roboczych przed upływem okresu ubezpieczenia Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia nowej polisy (lub innego dokumentu ubezpieczenia) potwierdzającej, że jest ubezpieczony na warunkach określonych w **ust. 1**.
3. W razie nieprzedłożenia kserokopii polisy, Zamawiający jest upoważniony do naliczenia kary umownej w wysokości brutto **100,00 zł** za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przedłożeniu polisy. Kara ta nie podlega sumowaniu z karami umownymi wymienionymi w **§ 9** Umowy.

**§ 9**

**KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
2. **za odstąpienie od Umowy** przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości **10%** całości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w **§ 6 ust. 1** Umowy;
3. **za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy** - w wysokości **0,2%** wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w **§ 6 ust. 1** Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w **§ 3 ust. 1 lit. b**,
4. **za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w toku odbioru** - w wysokości **0,2%** wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w **§ 6 ust. 1** Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu na usunięcie wad,
5. **za zwłokę w wykonaniu innych obowiązków, określonych w niniejszej Umowie**, ponad terminy ustalone w niniejszej Umowie, bądź wyznaczone przez Zamawiającego w wysokości **0,3 %** wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w **§ 6 ust. 1** Umowy za każdy dzień zwłoki;
6. **za zawinioną nieobecność przedstawiciela Wykonawcy na spotkaniu roboczym**, o którym mowa w **§ 2 ust. 2 pkt e)** w wysokości brutto 200,00 złotych - za każdy przypadek;
7. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują Strony, także w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron bądź rozwiązania jej w inny sposób.
8. Każde ze zobowiązań określone w **ust. 1** jest samodzielne i Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych w tym postanowieniu, zarówno wszystkich łącznie, jak i każdej z osobna. Łączenie nie dotyczy kar za zwłokę i za odstąpienie.
9. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez Zamawiającego a powstałej w wyniku zawinionych błędów wykrytych na etapie realizacji Zadania.
10. W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej, a także w przypadku gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów kodeksu cywilnego – niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody jest większa od kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
11. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy Umowy, o ile co innego nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.
12. Jeżeli łączna wysokość kar umownych przekroczy 20% wartości łącznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w **§ 6 ust. 1** Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić składając Wykonawcy oświadczenie na piśmie w terminie 180 (stu osiemdziesięciu) dni od dnia w którym nastąpi przekroczenie łącznej wysokości kar umownych. Odstąpienie takie będzie uważane za zawinione przez Wykonawcę i uprawnia Zamawiającego do naliczania dodatkowych kar umownych za odstąpienie.
13. Łączna wysokość kar umownych jakich może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy na podstawie Umowy nie może przekroczyć **30%** wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w **§ 6 ust. 1** Umowy.

**§ 10**

**ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY**

1. Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności wskazane w art. 455 Ustawy Pzp.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) Ustawy Pzp, przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące przesłanki:
3. zmiana w zakresie wynagrodzenia, o jakim mowa w **§ 6** Umowy, w przypadku:
4. zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług;
5. powstania konieczności rozszerzenia Przedmiotu Umowy poprzez wykonanie dodatkowych opracowań lub powtórzenie części wcześniej wykonanych prac, w szczególności z przyczyn określonych w **ust. 2**, o ile będzie to niezbędne do osiągnięcia celu Umowy i nie było możliwe do przewidzenia przy zawarciu Umowy;
6. rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części Przedmiotu Umowy w przypadku konieczności pilnego przeznaczenia zaplanowanych na jego realizację środków finansowych na cel związany z ochroną przeciwpowodziową lub przeciwdziałaniem suszy, przy czym Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50% wartości wskazanej w **§ 6 ust. 1**;
7. obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku stwierdzenia wad lub usterek, które nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają prawidłowego wykorzystania Przedmiotu Umowy, może zostać sporządzony i podpisany Protokół z wadami przy równoczesnym obniżeniu wynagrodzenia;
8. wystąpienie siły wyższej, rozumianej jako zjawisko o charakterze zewnętrznym, nadzwyczajnym, któremu nie można zapobiec normalnymi środkami oraz za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, niemożliwym do przewidzenia i nieuchronnym, w tym w szczególności związanych z obowiązującym w dacie zawarcia Umowy stanem epidemii – termin realizacji Umowy może zostać wydłużony wyłącznie o czas uniemożliwiający wykonanie Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, że wystąpienie siły wyższej musi być potwierdzone przez uprawnione do tego instytucje, służby, organy państwowe lub przedstawicieli Zamawiającego;
9. zmiany będące następstwem działania organów administracji, tj.:
10. przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.,
11. nieuzasadniona odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
12. pojawienie się na etapie realizacji Przedmiotu Umowy nowych warunków lub wymagań nałożonych przez właścicieli lub zarządców infrastruktury i terenów, dotyczących tych elementów, w które ingeruje lub z którymi koliduje Przedmiot Umowy -

w takich przypadkach Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu Umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

1. powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie Przedmiot Umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia Umowy - w takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz);
2. zmiana sposobu spełnienia świadczenia, gdy zaistnieje konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań w sytuacji, gdyby ich niezastosowanie groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy lub było niezbędne ze względu na zmiany obowiązującego prawa – w takich przypadkach Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w Umowie;
3. zmiany osobowe:
4. zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami i doświadczeniem;
5. zmiana lub wprowadzenie Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy na innego dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym;
6. zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia objętego Umową;
7. w przypadku podpisania przez Strony aneksu do Umowy i dokonania zmiany treści Umowy w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt 3) ustawy – Prawo zamówień publicznych i zlecenia Wykonawcy wykonania dodatkowych usług nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile ich wykonanie wpływa na termin wykonania Przedmiotu Umowy - w takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o okres wynikający z konieczności wykonania zleconych Wykonawcy dodatkowych usług.
8. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek okoliczności mogących wpłynąć na terminowość wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności pod rygorem nieuwzględnienia ich przez Zamawiającego. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej:
9. zakres proponowanej zmiany;
10. opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany;
11. podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów prawa;
12. informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany Umowy.
13. Strony postanawiają, że w przypadku przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę przez Zamawiającego kosztów ogólnych, tj. kosztów związanych bezpośrednio lub pośrednio z realizacją Umowy (w szczególności koszty ubezpieczenia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, koszty związane z prowadzeniem biura, sprzętem oraz środkami transportu i łączności, koszty pracownicze i zarządu). Strony zgodnie postanawiają, że takie koszty, w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, uznaje się za wliczone w ramach wynagrodzenia wskazanego w **§ 6**, za wyjątkiem przypadku wskazanego w **ust. 2 pkt 7)** powyżej, gdzie koszty te będą uwzględnione w przedmiotowym aneksie do Umowy.
14. W przypadkach określonych w **ust. 2** przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu Umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku o sporządzenie aneksu do Umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu do Umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.
15. Do zmiany danych przedstawicieli oraz danych teleadresowych Stron wymagane jest poinformowanie drugiej Strony na piśmie. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy, o ile co innego nie wynika z treści Umowy.

**§ 11**

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości albo w części w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w szczególności w następujących sytuacjach:
   1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, przy czym w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu do dnia odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego;
   2. w przypadku podjęcia likwidacji firmy przez Wykonawcę lub co najmniej jednego z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum, spółka);
   3. w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub co najmniej jednego z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie   
      (konsorcjum, spółka);
   4. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy;
   5. w przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z członków konsorcjum;
   6. Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca zlecił wykonanie Przedmiotu Umowy lub jego części podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego;
   7. jeżeli Wykonawca dokona cesji jakiegokolwiek prawa lub obowiązku z Umowy niezgodnie z jej postanowieniami;
   8. jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie Przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 7 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni od dnia doręczenia dodatkowego wezwania;
   9. gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy albo pozostaje w zwłoce z realizacją Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w Umowie o okres dłuższy niż 7 dni.
2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Odstąpienie od Umowy w przypadkach określonych w **ust. 1 i 2** powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty uzyskania przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie od Umowy, chyba że Umowa przewiduje inaczej.
4. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w **ust. 1 lit b) – e)** Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia, bądź od powzięcia wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy przez jego wierzyciela.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe (procedura odstąpienia):
   1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w oparciu o posiadaną dokumentację zestawienie wykonanych części Umowy wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy;
   2. w przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający ustali należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace oraz określi, które opracowania przyjmuje;
   3. w przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub części wynagrodzenia, o którym mowa w **§ 6 ust. 1** Umowy, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie do wszystkich przyjętych zgodnie z **lit. b)** powyżej utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy.
6. Postanowienia niniejszej Umowy nie wyłączają stosowania przez strony Umowy ogólnych przepisów Kodeksu cywilnego o odstąpieniu od umowy.

**§ 12**

**OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

1. Strony wzajemnie ustalają, że dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej Umowy przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji niniejszej Umowy oraz że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja niniejszej Umowy.
2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej Umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej Umowy dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, określonymi w **ust.** **3-6**.
3. Strony ustalają, że zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej Umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej Umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej Umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej Umowy.
4. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej Umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej Umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w **ust. 5**. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się:

* z ramienia Wykonawcy – ……………;
* z ramienia Zamawiającego – [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl).

1. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową.

**§ 13**

**ZAKAZ PRZENIESIENIA PRAW I OBOWIĄZKÓW Z TYTUŁU UMOWY**

Wykonawca, bez uprzedniej, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie, obciążania tych praw w jakiejkolwiek formie, w szczególności nie może dokonywać przelewu lub jakiejkolwiek innej czynności wywołującej podobne skutki.

**§ 14**

**KLAUZULA SALWATORYJNA**

W przypadku, gdy jedno lub więcej z postanowień Umowy okaże się nieskuteczne, nieważne lub niewykonalne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia obowiązuje jako uzgodnione takie postanowienie, które możliwie blisko odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, nieważnego względnie niewykonalnego.

**§ 15**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
2. Spory wynikłe w trakcie wykonywania Umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla jednostki organizacyjnej Zamawiającego – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym:
   1. 3 (trzy) egzemplarze dla Zamawiającego,
   2. 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy:
6. **Opis przedmiotu zamówienia** **– Załącznik Nr 1-A (część 1 zamówienia)**
7. **Oferta Wykonawcy** **– Załącznik Nr 2,**
8. **Klauzula informacyjna** dotycząca przetwarzania danych osobowych pobranych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą **– Załącznik Nr 3**,
9. **Polisa Wykonawcy** – **Załącznik Nr 4.**

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**