SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

W ZAKRESIE INZYNIERII WODNEJ

**SST WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

**W ZAKRESIE INZYNIERII WODNEJ – RZEKI i POTOKI GÓRSKIE**

**Udrożnienie pot. Jasienianka km 0+950 - 1+900 wraz z zasypem wyrw, oraz zasyp**

**wyrwy w km 2+140 - 2+200 m. Wojnarowa, gm. Korzenna**

Kwiecień 2021

**SPIS ZAWARTOSCI:**

1. Cześć ogólna………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1.1 Nazwa zamówienia………………………………………………………………………………………………………….3

1.2.Inwestor……………………………………………………………………………………………...………….………………3

1.3.Projektant…………………………………………………………………………………………………..…………………..3

2. Przedmiot i zakres robót…………………………………………………………………………………….………………3

3. Wyszczególnienie robót tymczasowych i towarzyszących………………………………………… ……..4

4. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane …………………………… 4

5. Zestawienie CPV Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych……………………………………….. 5

6. Definicje pojęcia i określenia podstawowe zawarte w opracowaniu………………………………..5

7. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania

związane z ich transportem, składowaniem, przechowywaniem, oraz kontrola jakości………5

8. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót…………………….6

9. Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy. ………………………………………..6

10.Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych…………………………………………………….6

10.1. Prace wstępne………………………………………………………………………………………………………………..7

10.2.Przygotowaniepodłoża …………………………………………………………………………………………………..7

10.3.Sposób wykonania. ………………………………………………………………………………………………………..7

10.4.Sposób wykończenia ………………………………………………………………………………………………………8

10.5.Szczegóły technologiczne wykonania, przerw technologicznych i ograniczeń………………..8

10.6.Tolerancje wymiarowe ……………………………………………………………………………………………........8

10.7.Wymagań specjalnych ......................……………………………………………………………………………..8

10.8.Wmagań przy wykonywaniu robót w różnych warunkach atmosferycznych. ……...……… 8

11. Opis działań związanych z kontrolą, i odbiorem robót. …………………………………………………… 9

12. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót………………………………………………………….9

13. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących………………………………9

14. Dokumenty odniesienia …………………………………………………………………………………………………....9

**1. *Cześć ogólna***

* 1. **Nazwa zamówienia:** Udrożnienie pot. Jasienianka km 0+950 - 1+900 wraz z zasypem wyrw, oraz zasyp

wyrwy w km 2+140 - 2+200 m. Wojnarowa, gm. Korzenna

**1.2. Inwestor.**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,

31-109 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22

**1.3. Projektant**.

W ramach obowiązków służbowych przedmiar robót wykonali pracownicy Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33 – 300 Nowy Sącz

**2. Przedmiot i zakres robót**

Przedmiotem zamówienia jest zasyp wyrwy na prawym brzegu potoku Jasienianka w m. Wojnarowa oraz udrożnienie koryta potoku Jasienianka.

Zakres robót obejmuje:

* Udrożnienie koryta potoku Jasienianka w km 0+950 – 1 + 900 jako wykop mechaniczny na odkład, a następnie załadunek na środki transportu i odwóz na odl. do 1 km V = 100 m3 i wbudowanie w zasyp wyrwy w km 2 + 140 – 2 + 200
* Udrożnienie koryta potoku Jasienianka w km 0+950 – 1 + 900 jako wykop mechaniczny na odkład, a następnie załadunek na środki transportu i odwóz na odl. do 6 km V = 2200 m3 i utylizację wydobytego materiału.
* Zasyp wyrwy kamieniem na wykonanym zasypie z udrożnienia na dł. 60 m przy h = 2,5 m – 2,0 m szer. w kor. 0,7 m

**3. Wyszczególnienie robót tymczasowych i towarzyszących.**

Wykonawca w kosztach zadania powinien uwzględnić: organizację placu budowy (wynajęcie, urządzenie, likwidację placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), ochronę przed działaniem wód w trakcie realizacji robót, transport materiałów do miejsca wbudowania w tym drogi technologiczne łącznie z uzyskaniem zgód właścicieli działek na przejazd oraz zaspokojenie ich roszczeń za poniesione z tego tytułu szkody, roboty pomocnicze typu: grodze, pompownie, podesty, rusztowania, odprowadzenie wody, szalowanie itp., prace pomiarowe, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru końcowego próbek użytych materiałów, wykonanie dokumentacji fotograficznej przed i po zakończeniu robót

**4.** **Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane***.*

* **organizacja robót**

wg Części 1, pkt. 1.2. Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót budowlanych.

* **zabezpieczenie interesu osób trzecich**

1. Za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie realizacji robót, związane z tymi robotami, ponosi odpowiedzialność wykonawca na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym

* **ochrona środowiska**

wg części 2 - ST robót ziemnych, pkt. 2.5. Ochrona środowiska.

* **warunki bezpieczeństwa pracy**

wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt. 1.1.11 Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu

robót

* **zaplecze dla potrzeb wykonawcy**

wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt. 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy

* **ogrodzenie**

wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt. 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy,

ogrodzenie należy ograniczyć tylko do zaplecza budowy.

* **zabezpieczenie dojazdów**

wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt. 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy

Dojazd do miejsca budowy z drogi gminnej.

* **miejsce składowania materiałów**

wg części 1 – ST warunki ogólne, pkt. 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola

jakości materiałów, elementów i wyrobów.

Elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania są składowane w bliskim sąsiedztwie robót.

* **najbliższe dostępne media**

Za zgodą najbliższych sąsiadów.

* **informacja o uzbrojeniu terenu.**

Brak informacji. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy lokalnie dokonać sprawdzenia istnienia możliwych sieci.

**5. Zestawienie CPV Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych.**

**45110000-1** Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.

**45240000-1**  Budowa obiektów inżynierii wodnej.

**6. Definicje pojęcia i określenia podstawowe zawarte w opracowaniu.**

Określenia podstawowe zgodnie z definicjami zawartymi w Części 1,2,3,4 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie.

**7. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania**

**związane z ich transportem, składowaniem, przechowywaniem, oraz kontrolą jakości.**

* 1. Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 3, 4 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie:
* Część 1, pkt.1.1.10. Jakość materiałów i elementów przeznaczonych do wbudowania,

pkt.1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów elementów

i wyrobów.

* Część 4, pkt.4.6. Materiały

pkt.4.7. Składowanie, magazynowanie i przechowywanie materiałów

pkt.4.8. Transport i warunki dostawy,

pkt.4.9. Kontrola jakości,

pkt.4.17.2 Normy

* 1. Dane dotyczące materiałów zastosowanych w opracowaniu projektowym nie ujętych w „ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie”:

**b.1.** kamień naturalny – ciężki o ciężarze objętościowym 2,0 t/ m3

* **zastosowanie**

**b.1.** do wykonania zabudowy kamieniem naturalnym ubytków w dnie– grube głazy kamienne

D = 20–40cm

* **dane techniczne materiału:**

**b.1.** kamień naturalny – ciężki o ciężarze objętościowym 2,0 t/ m3 D = 20–40 cm

* **sposób transportu**

**b.1.** samochód samowyładowczy,

* **sposób składowania**

**b.1.,** Część 1, pkt. 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów,elementów i wyrobów.

* **sposób magazynowania**

**b.1.,** Część 1, pkt. 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów,elementów i wyrobów.

* **zużycie materiałów**

**b.1.** Kamień naturalny 1,04 m3 kamienia / 1,0m3 – kamień grub. o D > 0,7 m

V = 1,04 x 264 m3 = 275 m3

**czas przydatności do użycia**

**b.1.** wg wskazań producenta

* **przeciwwskazania**

# nie dotyczy

**8. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót**

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 4 ST wykonania i odbioru robót

budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

* Cześć 1, pkt. 1.2.7. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy.
* Cześć 1, pkt. 1.2.9. Urządzenia pomocnicze
* Cześć 2, pkt. 2.8.2. Wydobywanie i przemieszczanie urobionego gruntu
* Cześć 4, pkt. 4.10. Maszyny i sprzęt zalecane i niezbędne do wykonania robót.

Dobór sprzętu i maszyn zalecany jak w punktach powyżej do wyboru wg możliwości Wykonawcy zgodnie z projektem organizacji robót.

**9. Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy.**

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2,3,4 ST wykonania i odbioru robót

budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie

* Cześć 1, pkt. 1.2.9.7. Transport materiałów, elementów i konstrukcji na plac budowy i na budowie.
* Cześć 2, pkt. 2.8.3. Przemieszczenie w zasyp ukopanego gruntu.
* Cześć 4, pkt. 4.11. Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy.

**10. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.**

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 4 ST wykonania i odbioru robót

budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

* Część 1, pkt. 1.1.6. Zasady prowadzenia robót.

pkt. 1.1.7. Zasady prowadzenia dziennika.

pkt. 1.1.11. Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót.

* Część 2 pkt. 2.8. Odspajanie, wydobywanie i zasyp urobionego gruntu.
* Część 4, pkt. 4.12 Wymagania dotyczące wykonania robót

**10.1. Prace wstępne**

* + 1. **Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe**

**Ogólne zasady wykonywania robót**

Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót należy, wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót oraz zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt. Pracownicy zatrudnieni przy robotach muszą być dokładnie zaznajomieni z ich zakresem.

Przy prowadzeniu prac należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne.

**10.2. Przygotowanie podłoża**

Zgodnie z Częścią 2 - ST robót ziemnych, a w szczególności:

* pkt. 2.7. Roboty przygotowawcze,
* pkt. 2.9.3.2. Nienaruszalności struktury gruntu w wykopie

**10.3. Sposób wykonania**

**10.3.1. Roboty ziemne**

10.1.1.1. Wykop mechaniczny na odkład w gr. kat. III – udrożnienie koryta potoku w km 0 + 950 do

km 1 + 900 na dł. 950m z załadunek na środki transportu, odwóz na odl. do 1 km

V = 100 m3 i wbudowanie w zasyp wyrwy w km 2 + 140 – 2 + 200 - wg Części.2 ST,

pkt. 2.8.2.1.

10.1.1.2. Wykop mechaniczny na odkład w gr. kat. III – udrożnienie koryta potoku w km 0 + 950 do

km 1 + 900 na dł. 950m z załadunek na środki transportu, odwóz na odl. do 6 km

V = 2200 m3 i wbudowaniem w zasyp brzegów rzeki biała Tarnowska

- wg Części.2 ST, pkt. 2.8.2.1.

**10.3.2.** Zasyp wyrwy kamieniem na dł 60 m w km 2 = 140 – 2 + 200 przy h = 2,5 m do 2,0 m

i szer. 0,7 m , nachylenie skarp 1 ; 2 i 1 : 1 w ilości V = 264 m3 – wg Część

pkt 4.12 - Wymagania dotyczące wykonania robót

**10.3.3. Nadzór przyrodniczy nad realizacją zadania, który należy uwzględnić w cenach**

**wykonania prac utrzymaniowych na potoku Jasienianka.**

* 1. **Sposób wykończenia**

10.4.1.1. Wyrównanie, rozplantowanie przemieszczonego urobku na miejscu - wg Części 2,

pkt 2.13 Roboty ziemne wykończeniowe i porządkowe.

10.4.1.2. Wyrównanie, rozplantowanie przemieszczonego urobku na miejscu - wg Części 2,

pkt 2.13 Roboty ziemne wykończeniowe i porządkowe

* 1. **Szczegóły technologiczne wykonania, przerw technologicznych i ograniczeń**
     1. Wykonanie zasypu kamieniem naturalnym o D > 70cm - wg Części 4, pkt. 4.12. Wymagania dotyczące wykonania robót
  2. **Tolerancje wymiarowe**
     1. Dla robót ziemnych należy przyjąć:

wg Czści.2, pkt. 2.9.3.10. Dokładność wykonania wykopów

wg Części.2, pkt. 2.10.8. Dokładność wykonania nasypów

* + 1. Dla wykonania robót z kamienia naturalnego i betonu

wg Części 4, pkt. 4.15 Odbiory robót.

**10.7. Wymagania specjalne**

W okresach od 31 IX – 30 VI należy unikać prowadzenia robót powodujących silne zmętnienie wody w związku z ochroną gatunkową ryb.

* 1. **Wymagania przy wykonywaniu robót w różnych warunkach atmosferycznych.**
     1. – 10.8.2 Roboty ziemne - wg Części 2, pkt. 2.12. Zabezpieczenie przed destrukcyjnym działaniem wody.

**11. Opis działań związanych z kontrolą, i odbiorem robót.**

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 4 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie :

* + Cześć 1, pkt. 1.1.8. Zasady odbioru robót budowlanych,

pkt. 1.1.9. Przekazanie Wykonanego obiektu użytkownikowi

* + Cześć 2, pkt. 2.13. Kontrola wykonywania robót ziemnych,

pkt. 2.14. Odbiór wykonanych robót ziemnych (odbiór końcowy).

* + Cześć 4, pkt. 4.13. Kontrola, badania oraz odbiór częściowy robót,

pkt. 4.14. Odbiory robót.

**12. Wymagania dotyczące przedmiaru; obmiaru robót.**

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 4 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

* + Cześć 1, pkt. 1.3. Przedmiar, obmiar, rozliczenie
  + Cześć 2, pkt. 2.15. Przedmiar, obmiar, rozliczenie.
  + Cześć 4, pkt. 4.14. Przedmiarowanie i obmiarowanie robót

**13. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących**

Zgodnie z warunkami w Część 1, pkt.1.3.3 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących.

**14. Dokumenty odniesienia**

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 4 ST wykonania i odbioru robót

budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

* + Cześć 1, pkt. 1.4. Przepisy związane
  + Cześć 2, pkt. 2.17. Przepisy, opracowania pomocnicze..
  + Cześć 4, pkt. 4.17. Przepisy, opracowania pomocnicze.