Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarząd Zlewni w Warszawie

ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa

Przedmiotem zamówieni jest świadczenie prac w ramach zadania:

„Wycinka drzew na Kanale Żerańskim.”

Drzewa zlokalizowane są obok ścieżki holowniczej lewej skarpy Kanału Żerańskiego, na działce ew. nr 4/7 z obr. 4-06-11 Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy.

Prace planowane do wykonania w terminie do 31.10.2021 r.

Klasyfikacja kodów dla prac objętych przedmiotem zamówienia:

Kod 90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Tabela zakresu prac i czynności

| Lp. | opis | jednostka miary | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przygotowanie terenu do prowadzenia prac związanych z wycinką 10 szt. (w tym 3 szt. dwupiennych) drzew rosnących obok ścieżki holowniczej Kanału Żerańskiego tj. -zabezpieczenie terenu przed osobami trzecimi, -oznakowanie terenu, na którym będą prowadzone prace. Trzy osoby w nadzorujące. | szt. | 10 |
| 2 | Prace związane z wycinką 10 szt. (tym 3 szt. dwupiennych) drzew rosnących obok ścieżki holowniczej Kanału Żerańskiego tj. - obcięcie gałęzi z wysięgnika na samochodzie ciężarowym, - zamontowanie lin asekuracyjnych dla drzew z wykorzystaniem drabiny, - ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: drzewo nr 1, obw. 83 cm; drzewo nr 2, obw. 120cm; drzewo nr 3, obw 87 cm; drzewo nr 4, obw. 160 cm; drzewo nr 5, obw. 140 cm; drzewo nr 6 dwupienne, obw, 68+ 120; drzewo nr 7 dwupienne, obw. 85+ 107; drzewo nr 8, obw. 133; drzewo nr 9, obw. 150; drzewo nr 10 dwupienne, obw 123+ 185 | szt. | 10 |
| 3 | Środki na korzystanie z przyległych do Kanału Żerańskiego prywatnych gruntów. | szt. | 1 |
| 4 | Praca ciężkiego sprzętu przy asekuracji wycinanych drzew, wyciąganiu ściętych drzew z koryta kanału oraz przy załadunku drewna na samochód ciężarowy i rozładunku tj. koparki na gąsienicach oraz samochodu ciężarowego. | szt. | 10 |
| 5 | Pocięcie na 1 m kawałki pni wyciętych drzew oraz konarów. | szt. | 10 |
| 6 | Transport drewna na plac składowania tj. plac Nadzoru Wodnego w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 10 kursów. Długość trasy w dwie strony ok. 5 km. Jeden kurs obejmuje transport drewna do miejsca składowania oraz powrót na miejsce prac tj. wycinki drzew. Jeden kurs liczony jest, jako jedna sztuka. | szt. | 10 |
| 7 | Porządkowanie terenu w obszarze prowadzenia prac związanych z wycinką 10 drzew tj.: zebranie wszystkich gałęzi, patyków, kory a następnie ich zutylizowanie lub zagospodarowanie we własnym zakresie. | m3 | 30 |

Opis przedmiotu zamówienia:

- Przygotowanie terenu do prowadzenia prac związanych z wycinką 10 drzew rosnących obok ścieżki holowniczej lewej skarpy Kanału Żerańskiego, na działce ew. nr 4/7 z obr. 4-06-11 Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy.

Przed rozpoczęciem prac należy w widoczny sposób (np. z użyciem taśm ostrzegawczych) oznakować teren, na którym będą prowadzone prace. Dodatkowo teren prac należy zabezpieczyć (poprzez obstawienie osobami zabezpieczającymi wycinkę) przed wejściem osób trzecich, a osoby przebywające aktualnie w obszarze prac poprosić o opuszczenie zagrożonego terenu.

- Prace związane z wycinką 10 suchych drzew rosnących obok ścieżki holowniczej Kanału Żerańskiego.

- Przed przystąpieniem do wycinki drzew w pierwszej kolejności należy obciąć gałęzie 
z wycinanych drzew z użyciem wysięgnika na samochodzie ciężarowym. Następnie 
z wykorzystaniem drabiny zamontować liny asekuracyjne, po dwie dla każdego z drzew. Po zamontowaniu lin należy je podczepić do koparki i samochodu ciężarowego a następnie naciągnąć. Zabezpieczone drzewo należy ściąć piłą mechaniczną. Ścinane drzewa mają następujące wymiary:

- drzewo nr 1, obw. 83 cm;

- drzewo nr 2, obw. 120cm;

- drzewo nr 3, obw 87 cm;

- drzewo nr 4, obw. 160 cm;

- drzewo nr 5, obw. 140 cm;

- drzewo nr 6 dwupienne, obw, 68+ 120;

- drzewo nr 7 dwupienne, obw. 85+ 107;

- drzewo nr 8, obw. 133;

- drzewo nr 9, obw. 150;

drzewo nr 10 dwupienne, obw 123+ 185

- Środki na korzystanie z przyległych do rzeki prywatnych gruntów.

Należy zabezpieczyć środki na zapłatę za korzystanie z prywatnych gruntów, które przylegają do Kanału Żerańskiego.

- Praca ciężkiego sprzętu przy asekuracji wycinanych drzew, wyciąganiu ściętych drzew 
z koryta kanału oraz przy załadunku drewna na samochód ciężarowy i rozładunku tj. koparki na gąsienicach oraz samochodu ciężarowego.

Ścinane drzewa będą asekurowane przy pomocy lin stalowych, które będą podczepione do koparki na gąsienicach i samochodu ciężarowego, następnie z biegiem cięcia pnia będą ściągane do momentu całkowitego położenia każdego z drzew. Drzewa, które znajdą się w korycie kanału zostaną wyciągnięte poza skarpę rzeki przy pomocy tego sprzętu. Następnie po pocięciu na kawałki zostaną załadowane przy pomocy koparki na samochód ciężarowy 
i przewiezione na miejsce składowania.

- Pocięcie na 1 m kawałki pni wyciętych drzew oraz konarów.

Pnie ściętych drzew należy pociąć na 1m kawałki.

- Transport drewna na plac składowania tj. plac Nadzoru Wodnego w Warszawie, 10 kursów. Długość trasy w dwie strony 5,5 km. Jeden kurs obejmuje transport drewna do miejsca składowania oraz powrót na miejsce prac tj. wycinki drzew. Jeden kurs liczony jest, jako jedna sztuka.

Pocięte drewno należy przewieść do miejsca składowania w Warszawie na ul. Zarzecze 13 B Warszawa, następnie rozładować we wskazanym miejscu.

- Porządkowanie terenu w obszarze prowadzenia prac związanych z wycinką 10 drzew tj.: zebranie wszystkich gałęzi, patyków, kory a następnie ich zutylizowanie lub zagospodarowanie we własnym zakresie.

Po zakończeniu robót związanych z wycinką 10 drzew i wywiezieniu drewna w miejsce składowania należy uporządkować tern poprzez zebranie gałęzi, patyków kory i ich zutylizowaniu lub zagospodarowaniu we własnym zakresie.