Projekt

Umowa nr  …………………..

zawarta w dniu ………………… w Szczecinie  pomiędzy:

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, nr NIP: 5272825616, nr REGON: 368302575, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa Pan Marek Duklanowski- Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie -Odbiorca) , na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 03.02.2021 r. zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

Do umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) w związku z przepisem art. 2 ust 1 pkt 1 tej ustawy. Przedmiot Umowy finansowany jest z budżetu środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach projektu pn.: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań Jednolitych Części Wód Powierzchniowych.

§ 1.

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań Jednolitych Części Wód Powierzchniowych, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020, zwanego dalej przedmiotem Umowy.

- Pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz Zamawiającego i obejmuje obowiązki związane z profesjonalną i kompleksową realizacją przedmiotowej inwestycji, zarządzaniem, nadzorem i kontrolą zadania inwestycyjnego.

- Zakres świadczeń wykonawcy wynikający z niniejszej Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Szczegółowy zakres i opis usługi będącej  przedmiotem Umowy określa Załącznik nr 1 do Umowy pn.: Opis przedmiotu zamówienia.

- Obowiązki, warunki i ustalenia w Umowie  należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w taki sposób, że w wyniku znalezionych dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami, Wykonawca nie może uszczuplić zakresu i sposobu wykonywanej usługi. W przypadku rozbieżności między poszczególnymi dokumentami, Wykonawca wykona najszerszy zakres dot. przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający dokona przekazania dokumentacji technicznej tj. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, projektu wykonawczego oraz decyzji i uzgodnień w przeciągu 7 dni od przekazania ww. dokumentów od Wykonawcy robót budowlanych.

- Wykonawca oświadcza, iż ma odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz, że zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością.

§ 2.

Termin realizacji przedmiotu Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się świadczyć  nadzór  inwestorski, stanowiący przedmiot Umowy, niezwłocznie od dnia podpisania Umowy do dnia zakończenia nadzorowania robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego, usunięciu usterek, odbiorze robót, uzyskaniu prawomocnych decyzji pozwolenia na użytkowanie, rozliczeniu budowy z Wykonawcą robót.

- Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na użytkowanie został ustalony na dzień 30.11.2022 r

- W przypadku przesunięcia terminu realizacji robót budowlanych, termin realizacji niniejszej Umowy ulega również przesunięciu.

- Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi dla  wykonanych robót. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zapewnia gotowość do uczestniczenia w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych i rozwiązywania sporów. W szczególności zadania te obejmują egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę robót budowlanych.

- Za datę wykonania Przedmiotu Umowy strony przyjmują datę podpisania Protokołu  Końcowego Odbioru Wykonania Przedmiotu Umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej  Umowy.

§ 3.

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma  łączne wynagrodzenie                   ( wartość Umowy) w wysokości brutto: ………. zł (słownie: ………………………) w tym:

- wartość netto:……………zł (słownie: ………………………………………………),

- podatek Vat w wysokości:………………zł ( słownie………………………………...).

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodne jest ze złożoną przez niego Ofertą, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i stanowi ono wartość Umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje  wszelkie koszty związane                     z wykonaniem Usługi ( w tym wynagrodzenie za pracę w okresie rękojmi i gwarancji oraz za usługi wykonywane nad robotami dodatkowymi, uzupełniającymi lub zamiennymi) Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy łącznie z wszelkimi możliwymi kosztami za wykonanie czynności, które Wykonawca jest zobowiązany wykonać celem prawidłowej i definitywnej realizacji Umowy i osiągnięcia jej celu, w tym m.in.:

- wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawcę celem sprawowania nadzoru inwestorskiego;

- koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu dojazdów na teren prowadzonych prac, przejazdów, diet i noclegów;

- wszelkie koszty pobytu w terenie.

- Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- Wynagrodzenie jest ustalone na okres obowiązywania  przedmiotu Umowy i nie podlega zwiększeniu.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy z powodu okoliczności niezawinionych i niezależnych od Wykonawcy, wynagrodzenie maksymalne może ulec stosownemu podwyższeniu. Kwota wynagrodzenia będzie w takim wypadku dodatkowo uzgadniana aneksem przy założeniu, że wartość wynagrodzenia miesięcznego ryczałtowego w przedłużonym okresie nie będzie większa niż wartość wynagrodzenia miesięcznego określonego na podstawie niniejszej Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia określonego                  w § 3 ust.  1 niniejszej Umowy w przypadku gdy umowa na roboty budowlane objęte nadzorem będącym przedmiotem niniejszej Umowy zostanie rozwiązana, wypowiedziana, wstrzymana lub zerwana lub roboty budowlane z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie będą realizowane. W takiej sytuacji rozliczenie następuje za rzeczywiście wykonane prace.

- Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 nie będzie podlegać waloryzacji z tytułu inflacji, ani też z tytułu żadnych urzędowych zmian podatków, ceł i opłat za wyjątkiem urzędowej zmiany podatku VAT. W przypadku urzędowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione przy uwzględnieniu zapłaconej przed zmianą podatku części wynagrodzenia.

§ 4

Harmonogram rzeczowo-finansowy

- Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy opracuje w uzgodnieniu                      z Zamawiającym Harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej „Harmonogram”) zawierający wykaz scalonych elementów prac i odpowiadających im cen ryczałtowych, z uwzględnieniem kolejności ich realizacji w sposób umożliwiający dokonywanie płatności częściowych za zakończone prace. Harmonogram musi zostać przekazany Zamawiającemu w formie pisemnej. Zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram stanowi integralną część niniejszej Umowy.

- Harmonogram musi zawierać co najmniej:

- Zakres rzeczowy prac wykonanych w ramach świadczonej usługi                       z uwzględnieniem poszczególnych etapów i terminów ich wykonania;

- Cenę za wykonanie prac w rozbiciu na cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto.

- W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących dotychczasowy Harmonogram, każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie poinformować drugą stronę o przyczynach, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zaistnienia tych przyczyn. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizującej dotychczasowy Harmonogram opracuje w uzgodnieniu z Zamawiającym uaktualniony Harmonogram wraz uzasadnieniem proponowanych korekt. Uaktualniony Harmonogram musi zostać przekazany Zamawiającemu w formie pisemnej. Zaakceptowany przez Zamawiającego uaktualniony Harmonogram stanowi integralną części niniejszej Umowy.

§ 5.

Faktury elektroniczne

- Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku
 od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z póżn.zm.) w formacie PDF                      w związku z realizacją niniejszej Umowy.

- Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: faktura_szczecin@wody.gov.pl

- Faktury oprócz danych Nabywcy tj.

Nabywca:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ul. Żelazna 59A

00-848 Warszawa

NIP 5272825616

obowiązkowo muszą zawierać oznaczanie „Odbiorcy/miejsca dostawy” tj.

Odbiorca/miejsce dostawy:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Stargardzie

ul. Gdańska 4

73-110 Stargard

- Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany w ust. 2 powyżej będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego.

- W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy …………

- Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

- Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury
 w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo
 w formie     papierowej.

- Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 2.

- W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie
faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej
umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia.

- Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 wymaga formy pisemnej.

- Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not
 księgowych.

- Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych
za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF).
Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem 
https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.

- Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania
Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego
Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur     elektronicznych.

- Jeżeli Wykonawca nie będzie korzystał z PEF, uprawniony jest również do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z  postanowieniami ust. 1 do 11 powyżej.

- Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 2 i 5 wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.

- Postanowienia ust. 1-15 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez
Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie
 Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 2 najpóźniej w kolejnym
dniu  roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

§ 6.

Warunki i terminy zapłaty

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy dokonana zostanie na podstawie faktur Vat częściowych i faktury Vat końcowej:

1). Faktury częściowe - w łącznej wysokości nie mniejszej niż 60 % i nie większej niż  80 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy  określonego w § 3 ust. 1 Umowy, wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem o którym mowa w § 4. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi Protokół Częściowy Odbioru Wykonania Przedmiotu Umowy w danym okresie rozliczeniowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego. Protokół Częściowy Odbioru Wykonania Przedmiotu Umowy sporządzony będzie na podstawie sprawozdania miesięcznego  z prowadzonego  nadzoru zgodnie Harmonogramem.

2). Faktury końcowej  w pozostałej wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1  Umowy. Podstawą do wystawienia ww. faktury Vat będzie Protokół Końcowy Odbioru Wykonania Przedmiotu Umowy podpisany przez Strony Umowy po zrealizowaniu całości Przedmiotu Umowy tj. po zakończeniu pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego po zakończeniu robót budowlanych i usunięciu usterek, odbiorze robót, uzyskaniu prawomocnych decyzji pozwolenia na użytkowanie, rozliczeniu budowy z Wykonawcą robót oraz po opracowaniu raportu końcowego z prowadzonego nadzoru.

- Wykonawca oświadcza, iż  jest / nie  jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) uprawnionym do otrzymania i wystawienia faktur VAT i posiada NIP……………

- Do każdej faktury Vat Wykonawca zobowiązany jest załączyć Protokół Odbioru potwierdzający wykonanie Umowy w odpowiedniej części lub całości.

- Zapłata wynagrodzenia  nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy                   w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej faktury VAT wraz z załącznikami , o których mowa w ust. 4  Niedoręczenie Zamawiającemu załączników zgodnie z Umową skutkuje nierozpoczęciem biegu terminu do dokonania zapłaty.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny                   z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa  Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność  wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

- W przypadku niemożności dokonania płatności w sposób wskazany w ust. 5 powyżej z uwagi na brak ujawnienia w wykazie numeru rachunku bankowego Wykonawcy Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

- W sytuacji wskazanej w ust. 6 powyżej, płatność nastąpi nie później niż w terminie 6 dni roboczych od dnia następnego po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę informacji o pojawieniu się jego rachunku bankowego w wykazie.

- Strony zgodnie przyjmują, że wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 6 powyżej, zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie za okres pomiędzy ustalonym w umowie terminem płatności a dniem zrealizowania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności, o której mowa w ust. 7 powyżej. jak również z obowiązku naprawienia szkody oraz wszelkich innych roszczeń z tym związanych.

- Fakturę należy wystawić w następujący sposób:

Nabywca:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ul. Żelazna 59 A

00-848 Warszawa

NIP: 5272825616,

Odbiorca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Stargardzie,

ul. Gdańska 4, 73-110 Stargard

lub dane Odbiorcy w polu Uwagi/Komentarze

Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia               z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 424.) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r.             o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 7.

Wykonanie i odbiór Przedmiotu Umowy

- Zaoferowanie Zamawiającemu do odbioru Przedmiotu Umowy nastąpi poprzez przekazanie Zamawiającemu wykonanej dokumentacji- Raport końcowy w formatach              i ilościach egzemplarzy wskazanych w § 9 ust. 4 Umowy, w siedzibie Odbiorcy, tj. Zarządu Zlewni w Stargardzie, ul. Gdańska 4, 73-110 Stargard - w godzinach jej urzędowania (tj. w godzinach 7-15 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

- Protokolarny odbiór Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie  7 dni licząc od dnia zaoferowania Zamawiającemu do odbioru wykonanej                               Dokumentacji, w sposób określony w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 6.

- Odbiór Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, stwierdzony zostanie Protokołem Końcowym Odbioru Wykonania Przedmiotu Umowy  podpisanym przez przedstawicieli stron Umowy.

- Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do podpisania Protokołu Odbioru jest Szymon Sroczyński – Dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie lub inna upoważniona przez niego osoba.

- Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do podpisania Protokołu Odbioru jest …………lub inna upoważniona przez niego osoba.

- W przypadku stwierdzenia przy dokonywaniu odbioru, wad lub usterek w wykonaniu  Przedmiotu Umowy  Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad lub usterek             w terminie wskazanym w ust. 7, a odbiór wykonanego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego nastąpi dopiero po usunięciu wad lub usterek przez Wykonawcę.

- Wykonawca usunie wady lub usterki w wykonaniu Przedmiotu Umowy stwierdzone przy dokonywaniu jego odbioru w terminie 3 dni od dnia poinformowania go o ich stwierdzeniu przez  Zamawiającego, chyba że Zamawiający wyznaczy inny termin.

- Koszty zaoferowania Zamawiającemu do odbioru wykonanego Przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca.

- Dla uniknięcia wątpliwości Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność nośników na których utrwalono wykonaną Dokumentację. Przeniesienie własności nośników nastąpi z chwilą protokolarnego odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy oraz przy usuwaniu jego wad lub usterek, zobowiązany jest do przestrzegania szczegółowych zaleceń Zamawiającego.

§ 8.

Czynności po odbiorze końcowym

Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji                     i rękojmi dla  wykonanych robót. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zapewnia gotowość do uczestniczenia w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych i rozwiązywania sporów. W szczególności zadania te obejmują egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę robót budowlanych.

§ 9.

Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonanie Umowy:

a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z jej warunkami, Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz ofertą złożoną przez  Wykonawcę, z należytą starannością i pilnością, kierując się interesem  ekonomicznym Zamawiającego i obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z  przyjętymi zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej;

b). We wszystkich sprawach związanych z Umową Wykonawca zawsze będzie   popierał i chronił interesy Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi;

c). Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wykonanie   Umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami, a w szczególności z ustawą Prawo budowlane, ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawą Prawo zamówień publicznych, ustawą Prawo ochrony środowiska, ustawą Prawo wodne, ustawą o odpadach, kodeksem cywilnym oraz zgodnie z warunkami Umowy na roboty budowlane i innymi przepisami w tym zakresie;

d). Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do realizacji Przedmiotu Umowy i bierze za to pełną odpowiedzialność, jak również znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie niniejszej Umowy.

- Poufność.

Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać żadnych informacji, w tym poufnych i zastrzeżonych, związanych z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego chyba, że ujawnienie informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Wykonawca zachowuje tajemnicę zawodową i służbową przez okres trwania Umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym Wykonawca nie będzie przekazywał ani rozpowszechniał osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonaniem Umowy chyba, że uzyskują na to uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego.

- Odszkodowanie na rzecz Zamawiającego.

Wykonawca będzie zobowiązany zarówno podczas trwania, jak i po zakończeniu Umowy, do świadczenia odszkodowania na rzecz Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, powstałych z tego tytułu szkód i utraconych korzyści, jeżeli te szkody i utracone korzyści nastąpiły w wyniku szkodliwego działania, zaniedbania lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania we wszystkich innych przypadkach wynikających z przepisów prawa.

- Odpowiedzialność wykonawcy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami, a w szczególności z : ustawą Prawo budowlane, ustawą o planowaniu i zagospodarowywaniu przestrzennym, ustawą Prawo zamówień publicznych, ustawą Prawo ochrony środowiska, ustawą Prawo wodne, ustawą o odpadach, kodeksem cywilnym oraz zgodnie z warunkami Umowy na roboty budowlane i innymi przepisami w tym zakresie.

- Wszystkie opracowania wykonane przez Wykonawcę sporządzone będą w języku polskim.

- Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem. Umowa ubezpieczeniowa obejmować będzie działania i zaniechania Wykonawcy. Czasowy okres ochrony powinien obejmować błędne działania lub zaniechania w okresie ubezpieczenia, z zachowaniem kodeksowych terminów na zgłoszenie roszczeń. Suma gwarancji polisy w całym okresie realizacji Umowy nie może być mniejsza niż ………………………….

- Wykonawca,  na żądanie Zamawiającego, w terminie 14 dni, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej i dowodami opłaconych już składek oraz wykaz terminów płatności dalszych składek. Ubezpieczenie, o którym mowa w ustępie 6 powyżej  Wykonawca zobowiązany jest utrzymać prze cały czas obowiązywania Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i ponieść koszty poprawek i uzupełnień  we wszystkich przygotowanych i opracowanych przez siebie dokumentach w ramach Wynagrodzenia.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego, skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu Usług wynikających z Umowy.

- Dokumenty otrzymane od Zamawiającego w trakcie trwania Umowy Wykonawca zwróci Zamawiającemu razem z przekazaniem raportu końcowego.

- Wykonawca będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną dokumentację, w takiej formie i tak szczegółowo, jak będzie to wynikać z przyjętych zobowiązań, wytycznych i przepisów prawa.

- Czynności po odbiorze końcowym.

W okresie  gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego zapewnia gotowość do uczestniczenia , na wezwanie Zamawiającego w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych i rozwiązywania sporów . W szczególności zadania te obejmują egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę.

`§ 10.

Raporty

- Wykonawca zobowiązany jest do  sporządzania na bieżąco dokumentacji świadczonych usług ( Raporty miesięczne i Raport końcowy).

- Raporty miesięczne:

- Raporty miesięczne obejmujące każdy kolejny następujący po sobie miesiąc kalendarzowy, będą składane w terminie do 7 dnia następującego po każdym miesiącu, którego dotyczy Raport, z zastrzeżeniem, że pierwszy Raport będzie obejmował miesiąc podpisania Umowy i kolejny miesiąc. Raporty miesięczne należy przekazywać w wersji elektronicznej.

- Raport końcowy:

- Raport końcowy opracowany i przekazany w terminie do 7 dnia po zrealizowaniu całości Przedmiotu Umowy tj. po zakończeniu pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego po zakończeniu robót

budowlanych i usunięciu usterek, odbiorze robót, uzyskaniu prawomocnych

decyzji pozwolenia na użytkowanie, rozliczeniu budowy z Wykonawcą robót

budowlanych;

- Raport końcowy przekazany zostanie w wersji elektronicznej. Po akceptacji wersji elektronicznej, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację papierową.

- Wykonawca jest zobowiązany, aby dokumentację, o której mowa w ust. 3 utrwalić na następujących nośnikach:

- papierowym wydruku w 2 egzemplarzach opatrzonych podpisami autorów                     i współautorów;

- płycie CD bądź pendrive w 2 egzemplarzach, zawierających zapisy plików w postaci *.jpg lub *.pdf oraz postaci edytowalnej (Word, Excel);

- językiem dokumentacji  będzie język polski.

- Raporty muszą być oznaczone logami unijnymi zgodnie z wytycznymi w tym zakresie.

§ 11.

Zobowiązania Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się:

- zapewnić dostęp do posiadanych materiałów niezbędnych do prawidłowego realizowania Umowy;

- zapewnić wsparcie w wyjaśnieniach wszystkich aspektów prawnych związanych z Umową na roboty budowlane;

- przekazać posiadaną dokumentację projektową w 1 egz. Wersji papierowej                 i  w wersji elektronicznej;

- współpracować z Wykonawcą w zakresie w jakim wymaga tego prawidłowe                 i terminowe wykonanie Umowy;

- terminowo wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie przy spełnieniu przesłanek do jego wypłaty określonych w Umowie.

§ 12.

Kary umowne

- Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. Zwłoka w zaoferowaniu Zamawiającemu Przedmiotu Umowy do odbioru jest traktowana na równi ze zwłoką w wykonaniu.

- Za każdy - przypadający po przekroczeniu terminu określonego w § 5 ust. 7 - dzień zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad lub usterek stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust 1.

- Za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust 1.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

- Łączna suma naliczonych kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto,   o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie do 3 dni od dnia poinformowania o obowiązku ich zapłaty, chyba że  Zamawiający wyznaczy inny  termin.

- Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia, o którym mowa                  w § 3 ust. 1  Umowy z zastrzeżeniem ust. 8.

- Postanowienie zawarte w ust. 7 nie obowiązuje w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego i stanu epidemii oraz przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni zgodnie z art. 15r1 ustawy z dnia 19.06.2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875).

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody a także dochodzenia odszkodowania z tytułów nieobjętych karami umownymi.

§ 13.

Odstąpienie od Umowy

- Odstąpienie od Umowy (w części bądź w całości), z zastrzeżeniem ust. 2 może nastąpić tylko w przypadkach prawem przewidzianych.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym (w części bądź            w całości) w przypadku:

- zwłoki Wykonawcy w wykonaniu lub w zaoferowaniu Zamawiającemu do odbioru Przedmiotu Umowy,

- zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wadliwości stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru, przypadającej po terminie określonym w § 7 ust. 7 Umowy.

3. Zamawiający jest ponadto uprawniony do odstąpienia od części lub całości umowy              w przypadku  wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

4. Zamawiający jest uprawniony do wykonania uprawnień do odstąpienia od Umowy                  w terminie do 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o okolicznościach lub zdarzeniach wymienionych w ust. 1 - 3.

5. Skutki wykonania prawa do odstąpienia od umowy w przypadkach o których mowa w ust. 1-3 odnoszą się jedynie do tych prac przewidzianych do wykonania na podstawie niniejszej umowy, które nie zostały wykonane przed skorzystaniem przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od umowy.

6. Zarówno odstąpienie jak i rozwiązanie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz wskazania podstawy prawnej oraz faktycznej odstąpienia lub rozwiązania.

§ 14.

Adresy do doręczeń

      - Wykonawca będzie kierował korespondencję na adres siedziby Zarządu Zlewni              w Stargardzie. W sprawach, w których strony nie przewidują formy pisemnej pod rygorem nieważności,  strony przewidują możliwość komunikowania się w formie elektronicznej na wskazane adresy e-mail: ………………………………………………..

      - Zamawiający będzie kierował korespondencję na adres siedziby Wykonawcy wskazany w komparycji umowy. W sprawach, w których strony nie przewidują formy pisemnej pod rygorem nieważności, strony przewidują możliwość komunikowania się w formie elektronicznej na wskazane adresy e-mail:…………………………………………………

§ 15.

Ilość egzemplarzy Umowy

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

§ 16.

Siła wyższa

  - Strony oświadczają, iż są świadome, że podpisując niniejszą umowę w sytuacji obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii               z dnia 20 marca 2020 roku (Dz.U. poz. 491), przyjmują na siebie ewentualne ryzyko związane z realizacją niniejszej umowy. W tym celu Wykonawca, po zapoznaniu się z: przedmiotem umowy, jego specyfiką, warunkami związanymi z realizacją niniejszej umowy, a także obowiązującymi regulacjami prawnymi związanymi z obowiązującym stanu epidemii, oświadcza że jest w stanie wykonać niniejszą umowę  na warunkach w niej opisanych. Jednakże, w przypadku istotnej zmiany panującej sytuacji oraz wydania nowych regulacji prawnych, które wpłynęłyby na realizację umowy, zastosowanie znajdą postanowienia regulujące siłę wyższą, o których mowa w ust. 2 – 6.

  - Strony oświadczają, że nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z zawartej umowy, o ile są wynikiem nadzwyczajnych zdarzeń niezależnych od woli Stron, zdefiniowanych w ust. 3, a powstałych w trakcie realizacji umowy i których żadna ze Stron nie była w stanie przewidzieć.

  - Strony umowy uważają, za siłę wyższą zewnętrzne zdarzenia, których wystąpienie nie było możliwie do przewidzenia w chwili podpisywania umowy, takie jak                               w szczególności: trzęsienie ziemi, powódź, pożar, katastrofa w transporcie, wojna                   i działania wojenne, stan nadzwyczajny, stan wyjątkowy, strajk powszechny, akty władzy państwowej, epidemie, choroby masowe, z zastrzeżeniem ust. 1.

  - W przypadku zaistnienia siły wyższej, Strony zobowiązują się, że:

  - niezwłocznie informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z siłą wyższą, która ma wpływ na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strona, która powołuje się na okoliczności wskazane w zdaniu poprzednim jest zobowiązana udowodnić, że okoliczności te miały decydujący wpływ na realizację jej zobowiązań umownych. Strona potwierdza ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem siły  wyższej  na  należyte  wykonanie  Umowy.

  - na podstawie otrzymanych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 1, Strona             w terminie do 14 dni od ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem odnośnie do wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej na należyte wykonanie Umowy. Jeżeli Strona otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

  - Strony mogą w każdym czasie uzgodnić w szczególności, że okres obowiązywania Umowy ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu o czas trwania przeszkód związanych z siłą wyższą lub ich bezpośrednich następstw, czasowe zawieszenie wykonywania Umowy lub jej części, zmianę sposobu wykonywania Umowy, a także możliwość rozwiązania umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się, że jeśli będzie to możliwe, w zaistniałych okolicznościach, 
o których w ust. 2-4, podejmie wszelkie uzasadnione kroki i działania, aby terminowo            i należycie wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych a także będzie czynić starania w kierunku zmniejszenia szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia tych okoliczności.

  - W okresie trwania siły wyższej, Zamawiający zapewnia, że podejmie wszelkie uzasadnione kroki i działania, aby wspierać Wykonawcę podczas realizacji Umowy.

§ 17.

Klauzula informacyjna

- Strony wzajemnie ustalają, iż dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji niniejszej umowy oraz, że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja niniejszej umowy.

- Każda ze Stron oświadcza, że osoby  wymienione § 7 ust.4 i ust. 5 oraz § 14 ust.1 i ust.2 Umowy  dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej Umowy.

- Strony ustalają, iż zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy.

- Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 5. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

- Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się:

  - Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: riod.szczecin@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie z siedzibą przy ul. Tama Pomorzańska 13a, 70 - 030 Szczecin z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Szczecinie”,

  - z ramienia Wykonawcy – adres e-mail:  ……………………………lub listownie pod adresem:………………………………………… z siedzibą: …………………………

- Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową.

§ 18.

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może wykorzystać udostępnionych  przez Zamawiającego  informacji   w innym celu, niż  dla  wykonania Przedmiotu Umowy. Udostępnione przez Zamawiającego informacje nie mogą być przekazywane  lub udostępnione przez   Wykonawcę  osobom trzecim, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Po dokonaniu odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych dokumentów i nośników danych, zawierających

udostępnione informacje, a także do usunięcia udostępnionych informacji z pamięci swoich komputerów oraz innych nośników magnetycznych i optycznych. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o fakcie usunięcia udostępnionych  informacji.

- Wszelkie dokumenty oraz dane zebrane lub opracowane przez Wykonawcę w ramach wykonywania dokumentacji będą stanowiły własność Zamawiającego.

- Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść jakichkolwiek wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie.

- Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle umowy właściwy będzie sąd dla siedziby Jednostki Organizacyjnej Zamawiającego PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, tj. ul. Tama Pomorzańska 13A, (70-030) Szczecin.

- Roszczenia wynikające z usterek wykonanej dokumentacji, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wygasają po upływie 12 miesięcy od dnia odbioru wykonanej dokumentacji  przez Zamawiającego.

- Zmiana Umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej w postaci aneksu.

- Jeżeli jedno z postanowień Umowy okaże się nieważne, Umowa wiąże w pozostałym zakresie przy czym postanowienia nieważne zastępuje się postanowieniami możliwie najlepiej oddającymi intencje stron.

- Załączniki do umowy stanowią integralną całość umowy.

- W  przypadkach   nie unormowanych   w   umowie   stosuje się   obowiązujące  przepisy:

- Kodeksu cywilnego, z wyjątkiem przepisów art. 563 w związku z art. 638;

- ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 -Protokół  Częściowy Wykonania Usługi w Danym Okresie Rozliczeniowym

Załącznik nr 3 - Protokół  Końcowego Odbioru  wykonania Przedmiotu Umowy

Załącznik nr 4- Formularz Karty Gwarancyjnej

ZAMAWIAJĄCY :                                                 	                     WYKONAWCA: