Zał. nr 3 do SWZ

„WZÓR UMOWY”

Spis rozdziałów:

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE	1

ROZDZIAŁ II – REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH	4

ROZDZIAŁ III – WYNAGRODZENIE	10

ROZDZIAŁ IV – KARY UMOWNE I PRAWO ODSTĄPIENIA	14

ROZDZIAŁ V – ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY, GWARANCJA I REKOJMIA, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	16

ROZDZIAŁ VI – ZMIANY UMOWY	17

ROZDZIAŁ VII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE	20

W dniu ...........2022r. w Rzeszowie pomiędzy:

Państwowym Gospodarstwem Wodnym  Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, NIP: 5272825616, REGON: 368302575, reprezentowanym przez

……………………………………………………………………… – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17 B, 35-103 Rzeszów

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”,

a  .............................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba podmiotu będącego Wykonawcą)

posiadającym: NIP .......................................... 		REGON .............................................

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.................................................................................................................................................................

(imiona, nazwiska i stanowiska umocowanych przedstawicieli)

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp została zawarta umowa o następującej treści:

# ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wykonanie II części robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug. Strug – etap I – odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn,  woj. podkarpackie."

- Szczegółowy zakres robót objętych umową precyzuje dokumentacja projektowa (projekt budowlany, przedmiar robót), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz specyfikacja warunków zamówienia.

- Integralną część umowy stanowią:

Załącznik nr 1  – „Tabela elementów scalonych”,

Załącznik nr 2 – „Kosztorys uproszczony”,

Załącznik nr 3 – „Harmonogram realizacji zadania”.

UWAGA: Na etapie zawierania umowy wybrany Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym „Harmonogram realizacji zadania” uwzględniający wymogi określone w SWZ oraz przedstawi Zamawiającemu „kosztorys uproszczony”, na podstawie którego Wykonawca opracował tabelę elementów scalonych. Kosztorys uproszczony winien zawierać wszystkie roboty objęte realizacją przedmiotu  umowy.

Kosztorys uproszczony winien być opracowany metodą uproszczoną w oparciu o: projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, warunki podane w SWZ.

Wartości wynikające z kosztorysu uproszczonego winny być zgodne z cenami podanymi w tabeli elementów scalonych i „Ofercie”.

## Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności:

## Wykonanie narzutu kamiennego luzem na geowłókninie,

- Obsługa maszyn i środków transportowych,

## Wykonanie palisady drewnianej,

## Wyrównanie skarp i dna, humusowanie i obsiew mieszanką traw,

## Wykonywanie robót zbrojarskich,

## Wykonywanie robót betoniarskich.

## Zamawiający postanawia, że:

## Wykonawca zobowiązany jest, aby pracownicy wykonujący czynności, o których mowa w ust. 4, byli zatrudnieni do realizacji umowy na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,

## Wykonawca zobowiązany jest, aby pracownicy byli zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w czasie obowiązywania umowy minimalnie na okres wykonywania odpowiednich czynności, o których mowa w ust. 4,

## każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca przedłoży do wglądu dowody, z których wynikać będzie zatrudnienie osób wykonujących czynności. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,

## nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w pkt 3) w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie,

## za niedopełnienie wymogu, o którym mowa w pkt 3), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, określone w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. l) niniejszej umowy.

- Dowodami o których mowa w ust. 5 pkt 3), przedkładanymi w celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności, są w szczególności:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika/ów, lub

- oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika/ów na podstawie umowy o pracę, lub

- poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umowy o pracę zatrudnionego pracownika/ów, lub

- inne dokumenty

zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika/ów, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika/ów.

Dowody potwierdzające zatrudnienie winny zostać sporządzone w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

## Najpóźniej z dniem zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywać czynności określone w ust. 4 wraz z informacją, że osoby te zatrudnione są na podstawie stosunku pracy. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

## Niezależnie od wymogu przedstawienia wykazów, o których mowa w ust. 7, Zamawiający może na dowolnym etapie realizacji Umowy żądać przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających stan zatrudnienia pracowników na podstawie stosunku pracy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i w razie powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do prawdziwości lub aktualności oświadczenia, 
o którym mowa powyżej. Wykonawca przedkłada żądane dokumenty w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. Nie przedstawienie powyższych dowodów będzie uprawniało Zamawiającego do naliczania kar umownych, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. l) niniejszej umowy.

- W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 4 umowy, Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego oraz przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczących nowego pracownika/ów, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych od dnia wezwania.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacją projektową, specyfikacją warunków zamówienia, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami prawa krajowego oraz przepisami bezpieczeństwa 
i higieny pracy, a także do usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją warunków zamówienia oraz z załącznikami do umowy, 
oraz że uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zakres robót określony w zał. Nr 1, 2 i 3 do umowy oraz w dokumentacji projektowej nie budzi żadnych wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu przedmiotu umowy oraz treści umowy i specyfikacji warunków zamówienia jako podstawę roszczeń 
o zmianę wynagrodzenia lub zmianę terminu oraz potwierdza, iż nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością, w sposób który zapewni prawidłową 
i terminową realizację zadania.

§ 3

Terminy realizacji

- Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu umowy:

- rozpoczęcie: z dniem przekazania placu budowy

- zakończenie: do 26 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.

- Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych zakresów robót stanowiących przedmiot umowy precyzuje załącznik nr 3 do umowy – „Harmonogram realizacji  zadania”.

§ 4

Możliwość wyłączenia zakresu i wykonanie zastępcze

- Zamawiający zastrzega sobie prawo bez odszkodowania i bez uprzedniej zgody Wykonawcy do wyłączenia części zakresu zamówienia z zakresu będącego przedmiotem umowy w przypadkach, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy.

Wartość zamówień wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego zakres robót wyłączonych i stosowne pozycje tabeli elementów scalonych lub kosztorysu uproszczonego.

Wyłączenie zakresu przedmiotu umowy objąć może poszczególne zakresy robót przy zachowaniu obowiązku realizacji efektu końcowego (obiektów budowlanych).

W takim przypadku zostanie przez Strony dokonane odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej wysokości w formie aneksu do umowy.

O zamiarze wyłączenia danego zakresu przedmiotu umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę najpóźniej 
14 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji wyłączanego zakresu określonym w „Harmonogramie realizacji 
zadania” lub wyznaczonym na podstawie § 8 ust. 3. Wykonanie wyłączanego zakresu po ww. zawiadomieniu obciąża Wykonawcę.

- W przypadku stwierdzenia niewykonania lub niewykonywania albo nienależytego wykonania (wykonywania) robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na przystąpienie do wykonania lub wykonywania albo należytego wykonania lub wykonywania tych robót. Po jego bezskutecznym upływie może Zamawiający od umowy odstąpić w terminie, o którym mowa w § 16 ust. 5 lub powierzyć wykonanie całości lub części robót, do których należytego wykonania Zamawiający bezskutecznie wzywał Wykonawcę, innemu podmiotowi (Wykonawcy zastępczemu) na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kosztów wynagrodzenia Wykonawcy zastępczego z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Minimalna wielkość przedmiotu umowy, do której wykonania zobowiązany będzie Wykonawca stanowi 95 % całego zakresu zamówienia i obejmuje wykonanie w całości :

- Wykonanie schronień dla zwierząt strefy przybrzeżnej i ryb w km 2+370 – 2+400 prawego brzegu rzeki Strug.

- Wykonanie tarlisk w dnie rzeki w km 6+560 – 6+590, 6+770 – 6+810, 7+490 – 7+520

- Przebudowę rzeki Strug na odcinkach w km 4+600 - 7+900

- Budowę rowu „A” wraz z przepustami

§ 5

Harmonogram

- Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy „Harmonogramem realizacji  zadania”.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany „Harmonogramu realizacji zadania” w trakcie realizacji przedmiotu umowy, polegającej art. na:

- zmianie terminów,

- zmianie nakładów rzeczowo-finansowych

w przypadku wystąpienia, w trakcie realizacji zadania, okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian.

- Wykonawca zobowiązuje się do organizacji prac oraz robót w sposób zapewniający terminową realizację przedmiotu umowy.

- Za każde, zawinione przez Wykonawcę, niezrealizowanie do końca każdego okresu rozliczeniowego (o którym mowa w §13 ust. 2) realizacji zakresu przedmiotu umowy o danej wartości określonej w „Harmonogramie realizacji zadania” Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości  przerobu (zakresu rzeczowego) w danym okresie rozliczeniowym (o którym mowa w § 13 ust. 2 umowy), określonego w „Harmonogramie realizacji zadania”, stanowiącym zał. nr 3 do niniejszej umowy. Kara umowna zostanie potrącona z pierwszej faktury wystawionej przez Wykonawcę po naliczeniu przez Zamawiającego kary.

- Wartość zakresu przedmiotu umowy niezrealizowanego w poprzednim okresie rozliczeniowym sumuje się z wartością zakresu do wykonania w następnym okresie rozliczeniowym. Suma wartości zakresu niezrealizowanego we wcześniejszym okresie rozliczeniowym i wartości zakresu określonego do wykonania w danym okresie rozliczeniowym stanowi wartość zakresu, jaką Wykonawca winien zrealizować w danym okresie rozliczeniowym. W takim przypadku niewykonania zakresu kara umowna, o której mowa w ust. 4, zostanie naliczona od wartości zsumowanej w ww. sposób.

# ROZDZIAŁ II – REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

§ 6

Przekazanie placu budowy

- Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy placu budowy:

- w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

- Poprzez pojęcie "plac budowy" należy rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

- Z czynności przekazania placu budowy zostanie spisany stosowny protokół.

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy projekty budowlane i wykonawcze w 1 egz. do dnia przekazania placu budowy.

- Z czynności dostarczenia projektów budowlanych zostanie spisany protokół.

§7

Nadzór i kierowanie robotami

- Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie...................................................... legitymującego się uprawnieniami nr .................... z dnia ..............................

- Wykonawca ustanawia*:

- Kierownika Budowy w osobie ............................. legitymującego się uprawnieniami 
nr ........................... z dnia .........................................,

- Kierownika robót w osobie ………………………..legitymującego się uprawnieniami 
nr ........................... z dnia .........................................,

- Kierownika robót gazowych w osobie ………………………..legitymującego się uprawnieniami 
nr ........................... z dnia .........................................,

- P. ………………………………….. legitymującego się uprawnieniami  nr …………. Z dnia …………………….., jako osobę do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

* - w §7 ust. 2 wymienione zostaną osoby wskazane przez Wykonawcę w zał. Nr 13 do oferty Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. Zamawiający przewiduje możliwość wskazania przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy osób innych, niż wykazane w Ofercie, pod warunkiem zwrócenia się Wykonawcy z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego. Do wniosku Wykonawca dołączyć musi oświadczenie, że wskazane osoby spełniają wymagania określone w pkt. 7.3.1.B) specyfikacji warunków zamówienia wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego stosowne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii.

(8

Warunki realizacji robót budowlanych

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest zorganizować łączność z Instytutem Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie w celu przekazywania przez Instytut bieżących informacji dotyczących zmiany wód w rzekach w rejonie prowadzonych robót i prognozy pogody – w terminie do 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do organizacji robót w sposób zapewniający terminową realizację przedmiotu umowy.

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót gazowych zobowiązuje się powiadomić z należytym wyprzedzeniem właścicieli uzbrojenia terenu o zamierzonych terminach przystąpienia do prac związanych z jego zabezpieczeniem i przebudową – w terminach wynikających z wydanych uzgodnień.

- W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją robót tak dalece, że zagraża to niedotrzymaniem terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub niewykonaniem przez Wykonawcę zakładanych przerobów, Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wyznaczania Wykonawcy w trakcie realizowania przedmiotu umowy szczegółowych terminów realizacji poszczególnych elementów robót wchodzących w zakres  przedmiotu  umowy.

- Roboty Wykonawca winien prowadzić zgodnie z:

- Projektem budowlanym

- Przedmiarem robót

- Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych

- Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25.01.2016r., znak: WOOŚ.4233.22.2013.KR.98 o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12.01.2022r., znak: WOOŚ.420.17.9.2021.KR-2.

- Decyzją Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11.02.2019 r., znak: DOK.DOK3.9700.65.2018.MM udzielającą pozwolenia wodnoprawnego

- Decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 23.08.2021 r., znak: N-VIII.7820.3.6.2020 udzielającą pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

- uzgodnieniami, opiniami, warunkami technicznymi wydanymi przez Właścicieli i administratorów zabezpieczanych  i przebudowywanych elementów uzbrojenia terenu.

- Roboty ulegające zakryciu i zanikające, zgłaszane przez kierownika budowy, odbierane będą na podstawie wpisów dokonywanych przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy.Wykonawca zobowiązuje się do:

  - wytyczenia i opalikowania zakresu inwestycji zgodnie z zatwierdzonymi projektami budowlanymi przez uprawnionego geodetę obsługującego przedmiotowe zadanie inwestycyjne. Czynności te powinny być dokonane w oparciu o dane geodezyjne pobrane z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 
w obecności inspektora nadzoru  i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem trasy i obiektów, wchodzą:

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy, obiektów i punktów wysokościowych,

- uzupełnienie osi trasy, obiektów dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

  - odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej w przypadku ich zniszczenia,

  - wznowienia znaków i granic prawnych nieruchomości (działek), które uległy zniszczeniu i zatarciu podczas prowadzenia robót budowlanych,

  - utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych (tzn. zarysu inwestycji w punktach charakterystycznych) trwałymi znakami granicznymi,

  - sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zawierającej zamierzone na gruncie i wkartowane na mapy: zasadniczą oraz ewidencyjną, dane umożliwiające stwierdzenie zaistniałych w trakcie prac budowlano-montażowych rozbieżności z zatwierdzonym Projektem budowlanym. W celu sprawdzenia zgodności Zamawiający otrzyma od Wykonawcy wraz z inwentaryzacją powykonawczą dodatkowy załącznik mapy ewidencyjnej z naniesionym projektem budowlanym w kolorze czerwonym oraz inwentaryzacją powykonawczą w kolorze niebieskim wraz z opisem technicznym.

  - Sporządzeniem geodezyjnej inwentaryzacji zabezpieczanej sieci uzbrojenia terenu

Uwaga:

Czynności powyższe powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 142 ze zm.)

Wszystkie koszty dotyczące uregulowania stanu prawnego spowodowane nieprawidłowym wyniesieniem projektu w terenie bądź potrzeby „przebudowy” obiektu lub jego części będą obciążały Wykonawcę robót budowlanych.

- W przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy wiązałaby się z łamaniem zakazów obowiązujących 
w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 z późn. zm.),

- Wykonawca robót winien realizować przedmiot umowy w zgodności z przepisami ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.  U.  z  2022  r. poz. 699 z późn. zm.),

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób nie powodujący uszkodzeń w infrastrukturze nadziemnej, podziemnej i mienia osób trzecich, a w przypadku powstania takich szkód zobowiązuje się do ich naprawienia oraz przekazania Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia naprawienia powstałej szkody.

- Jeżeli do wykonania robót niezbędne będzie wejście w teren lub korzystanie z innych nieruchomości lub obiektów Wykonawca zobowiązany jest uzyskać stosowną zgodę ich właścicieli, uzgodnić zakres i terminy korzystania z nich oraz pokryć wszystkie zawiązane z tym koszty. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody, Wykonawca zobowiązuje się do jej naprawienia.

- Na etapie budowy należy wykorzystywać sprzęt sprawny technicznie – ewentualne awarie natychmiast będą usuwane.

- Zaplecze budowy oraz miejsca postoju maszyn budowlanych zaopatrzone będą w środki zabezpieczające przed przenikaniem szkodliwych substancji do ziemi lub do wód (np. sorbenty).

- Zaplecze budowy wyposażone zostanie – w terminie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy – w przenośne sanitariaty, z zapewnieniem odbioru ścieków bytowych przez firmy posiadające stosowne uprawnienia do prowadzenia tego typu działalności

- Roboty budowlane w korycie cieku nie mogą powodować długotrwałego zaburzenia przepływu wód oraz długotrwałego zmętnienia wód; w miarę możliwości należy etapować poszczególne zadania oraz wprowadzać dzienne ograniczenia czasowe.

- W trakcie wykonywania robót umocnieniowych w korycie cieku nie należy wykonywać przetamowań zatrzymujących wodę.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie prac jednocześnie na całej długości odcinka cieku objętego inwestycją.

- Roboty przy zastosowaniu ciężkiego sprzętu prowadzone będą ze stanowisk brzegowych.

- W czasie trwania robót budowlano-montażowych należy podejmować takie działania techniczne 
i organizacyjne, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód i gruntu stosowanymi substancjami, ściekami lub odpadami powstającymi w związku z realizowanymi pracami.

- Roboty budowlane będą prowadzone poza okresem wysokich stanów wód, ponadto należy ustalić system ostrzegania przed powodzią, jak również opracować plan ewakuacji osób oraz sprzętu z obszaru zagrożonego powodzią.

- Przed rozpoczęciem prac polegających na zdjęciu humusu z brzegów potoku przewidzianych do umocnienia, należy skontrolować teren pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt, a w przypadku stwierdzenia miejsc ich występowania, aby zapewnić działania ochronne stosownie do gatunku.

- Prace ingerujące w koryto potoku oraz strefę brzegową należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym wraz 
z uzyskaniem niezbędnych do realizacji inwestycji decyzji derogacyjnych w odniesieniu do gatunków chronionych oraz znajdujących się w Dyrektywie Siedliskowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania dokumentacji fotograficznej w formie elektronicznej obrazującej stan przed przystąpieniem do robót, z przebiegu każdego etapu realizacji przedmiotu umowy oraz po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy wraz ze stosownym opisem zdjęć. Dokumentację tę w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przedkładać będzie Zamawiającemu raz w miesiącu na płycie CD/DVD (na koniec miesiąca).

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów na koszt własny,

- urządzenia, zagospodarowania placu budowy i jego likwidacji po zakończeniu robót,

- doprowadzenia niezbędnych mediów do placu budowy oraz kosztów ich dostawy,

- zapewnienia płynności ruchu drogowego podczas wykonywania robót oraz do likwidowania w trybie natychmiastowym zagrożenia w postaci ubytków w nawierzchni  pasa drogowego,

- bezzwłocznego pisemnego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na koszt inwestycji lub opóźnienie robót,

- uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenie go do stanu właściwego po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego,

- opracowania w 2 kompletach (2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej) operatów powykonawczych i przedłożenia ich Zamawiającemu nie później niż w dniu zawiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Operat powykonawczy winien uwzględniać w swej treści co najmniej dokumentację o której mowa w art. 3, pkt. 14 oraz w art. 57 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo budowlane)

Ponadto Operat powykonawczy winien zawierać:

- Spis treści

- Opis techniczny

- Dokumenty dotyczące użytych materiałów budowlanych (np. deklaracje zgodności, certyfikaty materiałowe, świadectwa)

- Dokumenty dotyczące wykonanych badań, prób i sprawdzeń

- Oświadczenie kierownika budowy

- Powykonawcze profile poprzeczne i podłużne w wersji papierowej i wersji elektronicznej - pliki *.pdf, *.jpeg, *.dxf

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (mapę) w wersji papierowej i wersji elektronicznej  - pliki *.pdf, *.jpeg, *.dxf

- Dokumentację fotograficzną wraz ze stosownymi opisami zdjęć.

- Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania pisemnej informacji (potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego) w zakresie postępu rzeczowego 
i ewentualnych napotkanych problemów w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie propozycje zmian do wprowadzenia w ramach realizowanej inwestycji będą zgłaszane pisemnie Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o wystąpieniu ryzyka zagrożenia realizacji przedmiotu umowy i prowadzenia bieżącej analizy tego ryzyka.

- Wykonawca zobowiązany jest w okresie rękojmi i gwarancji na wniosek Zamawiającego do uczestnictwa, przynajmniej 2 razy w roku (w okresie wiosennym i jesiennym), w przeglądach infrastruktury wytworzonej 
w ramach zadania.

- Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie pod nadzorem doświadczonego nadzoru przyrodniczego.     W skład nadzoru przyrodniczego będzie wchodził herpetolog.

- Nadzór przyrodniczy będzie wykonywany przez co najmniej jedną osobę posiadającą  wykształcenie wyższe z zakresu biologii, leśnictwa lub ochrony środowiska oraz mającą  w dorobku zawodowym co najmniej 2 nadzory przyrodnicze przy inwestycjach związanych m.in. z ochroną płazów.

- Minimalna liczba wizyt nadzoru przyrodniczego w terenie wyniesie 4 wizyty w miesiącu.

- Do obowiązków nadzoru przyrodniczego należeć będzie kontrola, zgodnie z decyzjami wydanymi dla przedmiotowego zadania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25.01.2016r., znak: WOOŚ.4233.22.2013.KR.98 o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12.01.2022r., znak: WOOŚ.420.17.9.2021.KR-2 w tym przede wszystkim:

  - nadzór nad przestrzeganiem zapisów  w/w decyzji,

  - ocena względem biotycznych elementów środowiska przyrodniczego lokalizacji oraz prawidłowego zabezpieczenia i organizacji placu budowy, zaplecza socjalnego, miejsc gromadzenia materiałów budowlanych, postoju maszyn i sprzętu, składowania odpadów, wytyczenia dróg technologicznych itp.,

  - wykrywanie gatunków zwierząt w pasie prowadzenia robót, a w razie potrzeby podjęcie stosownych działań (np. wystąpienie do odpowiednich organów o decyzje na odstępstwa od zakazów wobec gatunków objętych ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r.  o ochronie przyrody),

  - kontrola rozlewisk, zastoisk oraz innych miejsc, w których może gromadzić się woda pod kątem obecności w ich obrębie gatunków chronionych (w szczególności płazów), zabezpieczania i regularnej kontroli potencjalnych pułapek dla zwierząt, ewentualnego odłowu i przenoszenia osobników do odpowiedniego dla danego gatunku siedliska,

  - nadzór nad prawidłowym przebiegiem: usunięcia roślinności niskiej, średniej i wysokiej, 
prac ziemnych prowadzonych w strefie zagrożenia brył korzeniowych krzewów i drzew, zabezpieczenia roślinności nieprzeznaczonej do wycinki, wygradzania stanowisk gatunków objętych ochroną, usunięcia i zabezpieczenia urodzajnej warstwy gleby, prac ingerujących w koryto rzeki Strug,

  - bieżące diagnozowanie zagrożeń dla elementów środowiska przyrodniczego wraz ze wskazaniem sposobów niwelacji tych zagrożeń i kontrola ich skuteczności (np. poprzez wygrodzenie za pomocą tymczasowych płotków herpetologicznych stwierdzonych w pobliżu placu budowy miejsc bytowania płazów oraz kontrolowanie stanu tych wygrodzeń),

  - nadzór nad uporządkowaniem terenu po zakończeniu prac (obejmujący m.in. demontaż zastosowanych zabezpieczeń dla środowiska przyrodniczego).

- Z każdej wizyty nadzoru przyrodniczego w terenie zostanie sporządzony opis sytuacji w formie tzw. Karty Nadzoru Przyrodniczego, zawierający także dokumentację fotograficzną oraz wskazania dla Wykonawcy odnośnie zalecanego sposobu realizacji zadania.

- Z działań wykonywanych w ramach nadzoru przyrodniczego będą sporządzane comiesięczne raporty, które wraz z Kartami Nadzoru Przyrodniczego będą przekazywane do Zamawiającego w 2 egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej do 5 dnia następnego miesiąca.

- Wykonawca przekaże sprawozdanie z nadzoru przyrodniczego w 2 egzemplarzach w formie papierowej                  i elektronicznej najpóźniej w dniu zawiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru,                    o którym mowa w § 17 ust. 2 lit. c niniejszej umowy.

- Sprawozdanie z nadzoru przyrodniczego powinno w sposób niebudzący wątpliwości wykazywać czy i w jaki sposób zostały spełnione warunki realizacji inwestycji, o których mowa w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25.01.2016r., znak: WOOŚ.4233.22.2013.KR.98 o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12.01.2022r., znak: WOOŚ.420.17.9.2021.KR-2.

Sprawozdanie z nadzoru przyrodniczego będzie zawierać następujące informacje:

  - charakterystykę florystyczną, mykobiotyczną i faunistyczną przedmiotowego terenu,

  - opis poszczególnych działań z zakresu ochrony środowiska realizowanych w okresie objętym sprawozdaniem, z wyszczególnieniem w oparciu o jakie dokumenty (przede wszystkim decyzje administracyjne) te działania były prowadzone wraz  z podaniem szczegółowych informacji pozwalających zobrazować w jaki sposób zostały spełnione zapisy tych dokumentów,

  - liczbę wizyt w terenie nadzoru przyrodniczego, dokładne ich terminy i czas trwania, Karty Nadzoru Przyrodniczego,

  - wyjaśnienie, czy w trakcie realizacji inwestycji miała miejsce konieczność podjęcia dodatkowych czynności, eliminujących zagrożenia dla środowiska; jeśli tak, należy zamieścić opis przewidzianych/zidentyfikowanych zagrożeń dla środowiska, podjętych działań ochronnych oraz skuteczności ich zastosowania,

  - dane fotograficzne ilustrujące podjęte działania z zakresu zabezpieczenia środowiska, a także obrazujące sposób wykonania tych elementów inwestycji, które mają kluczowe znaczenie dla biologii i ekologii gatunków objętych ochroną,

  - wnioski z podjętych działań oraz wykazanie skuteczności ich wdrożenia,

  - informacje dotyczące uprawnień osób pełniących nadzór przyrodniczy.

§ 9

Ubezpieczenie robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku 
z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej obowiązującej w czasie realizacji robót objętych umową.

- Wykonawca odpowiada od momentu przystąpienia do realizacji robót budowlanych objętych umową za szkody w robotach objętych umową zaistniałe w wyniku deszczów nawalnych, zalania, powodzi, obsunięć. W razie powstania szkód Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.

- Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy przedkłada kopię polisy ubezpieczeniowej robót z klauzulą rozszerzającą ubezpieczenie robót budowlanych od następstw deszczy nawalnych, zalania, powodzi, obsunięć – obowiązującej przez cały okres realizacji robót budowlanych, na wartość robót brutto. W razie konieczności zmiany terminu realizacji robót, Wykonawca winien zmodyfikować polisę lub zawrzeć nową, obowiązującą w zmienionym okresie realizacji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Niespełnienie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu terminu, który wyznaczy Zamawiający na przedłożenie polisy lub jej zmianę. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 2.000 zł za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu polisy w stosunku do terminu, o którym mowa w ust. 3, oraz za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu zmiany polisy w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu przedłożenia zmiany polisy.

- Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem polisy, o której mowa 
w ust. 3, jak również do pokrycia roszczeń wynikających z zastosowania franszyz redukcyjnych oraz roszczeń wykraczających poza określoną w polisie sumę gwarancyjną.

(10

Wyroby budowlane i roboty zanikające

- Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi 
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.  U.  z  2021  r. poz. 1213) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustaw, posiadające wymagane przepisami certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, w krajach Unii Europejskiej oraz w innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, jak również wolnych od praw osób trzecich 
w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiot umowy.

- Na każde żądanie Inspektora Nadzoru (Zamawiającego) Wykonawca zobowiązany jest okazać stosowne dokumenty potwierdzające wprowadzenie wyrobów budowlanych do obrotu.

- W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę do wykonania robót budowlanych wyrobów budowlanych nie spełniających wymogów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do polecenia Wykonawcy niezwłocznego ich demontażu, usunięcia oraz zastąpienia prawidłowymi wyrobami budowlanymi. Przedmiotowe czynności nastąpią na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
a ponadto nie będą powodować zmian terminów umownych realizacji robót budowlanych.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania z wyprzedzeniem do 3 dni roboczych Inspektora Nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu i robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzony pismem lub faksem. Jeżeli Wykonawca nie poinformował 
w powyższy sposób o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest na własny koszt do dokonania odkrywek i przywrócenia robót do stanu poprzedniego.

§ 11*

1.*  Wykonawca przedmiot umowy wykona sam.

1.*  Następujący zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawców:

..............................................................................................................................................

(*) niepotrzebne skreślić

2.  W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał będzie przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcy lub  
w trakcie realizacji niniejszej umowy zostanie wprowadzony podwykonawca, na zasadach określonych w § 20 ust. 1 pkt 6)tiret trzeci, zastosowanie znajdują § 11a, § 14 , § 15 ust. 1 pkt 1 lit. g)-l), lit. n)-o) § 15 ust. 3, § 20 ust. 1 pkt 6) niniejszej umowy.

§ 11a

Podwykonawstwo

- Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

  - Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności następujące postanowienia:

    - oznaczenie stron umowy,

    - określenie zakresu robót budowlanych przewidzianych do wykonania,

    - wskazanie wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

    - określenie terminu realizacji robót objętych umową o Podwykonawstwo, z zastrzeżeniem że nie może on być dłuższy niż termin realizacji danego zakresu robót, określony w umowie zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą,

    - termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z zastrzeżeniem że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

    - do umowy o podwykonawstwo winien być załączony „kosztorys” oraz „harmonogram realizacji 
zadania”.

Kosztorys winien być opracowany metodą uproszczoną oraz winien dla każdej pozycji określać numer analogicznej pozycji w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Pozwoli to na precyzyjne ustalenie zakresu robót powierzonego Podwykonawcy do wykonania.

    - umowa z Podwykonawcą musi przewidywać, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynności wskazane w § 1 ust. 4 będą zatrudnione przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

    - umowa z Podwykonawcą winna zawierać oświadczenie Podwykonawcy, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej między Wykonawcą i Podwykonawcą (umowy Podwykonawczej) czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy określone w § 1 ust. 4, co do których Zamawiający wymaga aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

    - umowa z Podwykonawcą winna zawierać zapis, zgodnie z którym Podwykonawca będzie zobowiązany do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy, dowodów, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt 3), potwierdzających fakt zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w § 1 ust. 4, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

  - Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie może zawierać postanowień:

    - sprzecznych z treścią umowy Zamawiającego z Wykonawcą,

    - uzależniających zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy od otrzymania przez Wykonawcę zapłaty od Zamawiającego za wykonany zakres robót,

    - dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiających rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

- gdy przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

- zawierającej postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- gdy przewiduje, że Wykonawca zapłaci Podwykonawcy wynagrodzenie wyższe niż Zamawiający Wykonawcy za ten sam zakres robót budowalnych, który wynika z niniejszej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającymi a Wykonawcą.

- Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 3, uważa się za jego akceptację przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności, sprzeciw do ww. umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy brutto, określonej 
w § 12 ust. 2.

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.

- Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia, określony w przedłożonej kopii umowy będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający informuje 
o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. k).

- Procedurę określoną w ust. 2 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Za działania i zaniechania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.

- Umowa o podwykonawstwo winna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonywania umów zawartych z podwykonawcami.

- Wymogi określone w niniejszym paragrafie mają zastosowanie zarówno do umów o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawcę z Podwykonawcami, jak również do umów o podwykonawstwo zawieranych przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami oraz zawieranych między dalszymi Podwykonawcami.

- Niezastosowanie się przez Wykonawcę do wymogów określonych w niniejszym paragrafie umowy skutkuje powstaniem prawa do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w terminie określonym w § 16 ust. 2.

- *W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy 
z Podwykonawcami będą zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum. W przypadku, 
w którym wykonawcą jest konsorcjum, każdy z członków konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków konsorcjum wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

*  - niepotrzebne skreślić

# ROZDZIAŁ III – WYNAGRODZENIE

( 12

Forma i wysokość wynagrodzenia.

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, jest wynagrodzenie ryczałtowe i Wykonawca nie może domagać się za wykonanie przedmiotu umowy  zapłaty wynagrodzenia wyższego, niż ustalone w umowie a wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Ustalona w drodze postępowania wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależna od rozmiaru wykonanych robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Za sposób przeprowadzenia kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust 2 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne z zastrzeżeniem ust. 4, 5 oraz 6 niniejszego paragrafu oraz  § 4 ust.1.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą:

- netto ................................. zł

(słownie ............................................................................................................... złotych)

- wraz z podatkiem VAT ................ % ................................... zł

(słownie............................................................................................................... złotych)

- Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W przypadku zmiany podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia ryczałtowego brutto, która zostanie wprowadzona w formie aneksu do umowy.

- Zamawiający dopuszcza także zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Uprawnienie, o którym mowa w niniejszym ustępie przysługuje zarówno Zamawiającemu jak i Wykonawcy. Przez zmianę wysokości wynagrodzenia rozumie się jego podwyższenie jak i obniżenie. Strony ustalają następujące zasady waloryzacji wynagrodzenia:

  - miernikiem zmiany cen materiałów i kosztów będzie średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” za poprzedni rok kalendarzowy,

  - waloryzacja wynagrodzenia w oparciu o wskaźnik podany w lit. a, może nastąpić po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, na wniosek każdej ze stron umowy, złożony  w formie pisemnej,

  - waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyła tylko niezrealizowanej części zamówienia, może być liczona od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia kompletnego wniosku,  nie wcześniej niż  od pierwszego dnia 13 miesiąca realizacji kontraktu. w którym zawarto umowę,

  - Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za niezrealizowany zakres zamówienia w przypadku, gdy zmiana średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych  ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wyniesie więcej niż 10,9 punktów procentowych.

Zmiana średniorocznego wskaźnika wzrostu cen do wysokości 10,9 punktów procentowych nie będzie podstawą do zmiany wynagrodzenia za niezrealizowaną część zamówienia.

Do obliczenia zmiany wynagrodzenia zostanie przyjęta:

- w przypadku wzrostu wskaźnika o więcej niż 10,9 punktów procentowych: różnica pomiędzy wskazanym wskaźnikiem a wskaźnikiem ogłoszonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

- w przypadku obniżenia wskaźnika o więcej niż 10,9 punktów procentowych: różnica pomiędzy wskazanym wskaźnikiem a wskaźnikiem ogłoszonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wysokość wynagrodzenia będzie waloryzowana w stosunku do cen wskazanych przez Wykonawcę na dzień otwarcia ofert.

Waloryzacja może być dokonana jednokrotnie w czasie obowiązywania umowy.

  - maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowień dotyczących waloryzacji, nie może przekroczyć 15 % wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, należnego za niezrealizowany zakres robót określony w harmonogramie na dzień zawarcia umowy.

  - Wniosek o waloryzację musi zawierać wnioskowaną wielkość procentową zmiany wynagrodzenia, wraz z uzasadnieniem, w jakim stopniu zmiana przyjętego wskaźnika wpłynęła na zwiększenie kosztów realizacji umowy,

  - Warunkiem dokonania zmiany będzie wykazanie, że zmiana cen materiałów lub kosztów miała faktyczny wpływ na koszty wykonania zamówienia,

i.  Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 5, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli

1)	przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi;

2)	okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.

j) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie strony zwrócą się z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek powinien być złożony w formie pisemnej przed wprowadzeniem zmiany, niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności, uzasadniających jej dokonanie. Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w formie pisemnej na podstawie aneksu do Umowy

k) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 5 i 6 w terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiającym aneksu, o którym mowa w ust. 7, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł on umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli spełnione są warunki określone w ust 5 lit i) powyżej.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2  niniejszego paragrafu, będzie waloryzowane w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, w przypadku zmiany:

1)	stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego,

2)	wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3)	zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4)	zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342)

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek powinien być złożony w formie pisemnej przed wprowadzeniem zmiany, niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności, uzasadniających jej dokonanie. Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy. Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w formie pisemnej na podstawie obustronnie uzgodnionego aneksu do Umowy

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym między innymi koszty:

- urządzenia, zagospodarowania placu budowy i jego likwidacji po zakończeniu robót,

- doprowadzenia niezbędnych mediów do placu budowy oraz kosztów ich dostawy,

- sporządzenia trwałego i widocznego oznakowania urządzeń zakrytych,

- koszty związane z badaniami zagęszczenia gruntu,

- obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót w tym związanych z:

- wytyczeniem i opalikowaniem zakresu trasy projektowanej inwestycji zgodnie 
z zatwierdzoną dokumentacją  budowlaną,

- odtworzeniem punktów osnowy geodezyjnej w przypadku ich zniszczenia,

- wznowieniem znaków i granic prawnych nieruchomości (działek), które uległy zniszczeniu i zatarciu podczas prowadzenia robót budowlanych,

- utrwaleniem na gruncie nowych punktów granicznych (tzn. zarysu wykonanej inwestycji w punktach charakterystycznych) trwałymi znakami granicznymi,

- sporządzeniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zawierającej zamierzone na gruncie i wkartowane na mapy: zasadniczą oraz ewidencyjną, dane umożliwiające stwierdzenie zaistniałych w trakcie prac budowlano-montażowych rozbieżności z zatwierdzonym projektem budowlanym,

- sporządzeniem geodezyjnej inwentaryzacji zabezpieczanej sieci uzbrojenia terenu,

- opracowania operatów powykonawczych,

- ubezpieczenia robót z klauzulą rozszerzającą ubezpieczenie robót od następstw deszczów nawalnych, zalania, powodzi, obsunięcia w okresie realizacji,

- dozorowania placu budowy,

- zapewnienia warunków bhp i ppoż.,

- odszkodowania i rekompensaty za ewentualne szkody powstałe w trakcie wykonywania robót,

- związane z realizacją robót w zgodności z uzgodnieniami branżowymi, opiniami i wydanymi warunkami technicznymi (m.in. koszty: wyłączenia przesyłu mediów, prób, badań i sprawdzeń oraz nadzoru ze strony właścicieli kolidujących sieci uzbrojenia terenu),

- sprawowania nadzoru przyrodniczego oraz sporządzenia sprawozdania z prac zespołu nadzoru przyrodniczego,

- sporządzenia dokumentacji fotograficznej w formie elektronicznej obrazującej stan przed przystąpieniem do robót, z przebiegu realizacji każdego etapu realizacji przedmiotu umowy oraz po zakończeniu i odbiorze przedmiotu zamówienia wraz ze stosownym opisem zdjęć,

- wywozu odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

- uczestnictwa w okresie rękojmi i gwarancji w przeglądach infrastruktury wytworzonej w ramach przedmiotu umowy , przynajmniej 2 razy w roku (w okresie wiosennym i jesiennym),

- wynikające z warunków realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 8 umowy

- pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 13

Rozliczenia

- Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi:

- fakturami przejściowymi wystawianymi nie częściej niż raz w okresie rozliczeniowym za roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, wg ich procentowego zaawansowania

-  fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy.

- Przez okres rozliczeniowy rozumie się dwa miesiące kalendarzowe.

- Faktury przejściowe płatne będą w 100 %.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia dodatkowej faktury przez Wykonawcę w miesiącu grudniu każdego roku realizacji przedmiotu umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przejściowymi łącznie nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

- Podstawę do wystawienia faktur stanowić będzie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokół wykonanych robót.

- Termin zapłaty faktur Wykonawcy wynosi do 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktur wraz z dokumentami rozliczeniowymi z zastrzeżeniem par. 14 ust. 1.

- Faktury płatne będą z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy. Za termin płatności przyjmuje się datę dyspozycji wykonania przelewu przez Zamawiającego.

- Faktura oprócz danych Nabywcy, tj.:

Nabywca:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, NIP: 5272825616,

obowiązkowo musi zawierać oznaczanie „Odbiorcy/miejsca dostawy” tj.

Odbiorca/miejsce dostawy:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Hanasiewicza 17 B, 35-103 Rzeszów

- Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawionych w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.), w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej Umowy.

- Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: faktura_rzeszow@wody.gov.pl

- Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany w ust. 11 powyżej będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego.

- W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy: .............................*

- Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

- Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będzie wystawiana faktura w innej formie. Faktura elektroniczna nie będzie przesyłana dodatkowo w formie papierowej.

- Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 11.

- W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia.

- Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 10 wymaga formy pisemnej.

- Zezwolenie, o którym mowa w ust. 10 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktury oraz not księgowych.

- Zamawiający informuje o możliwości wysłania faktury elektronicznej za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.

- Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

- Jeżeli Wykonawca nie będzie korzystał z PEF, uprawniony jest również do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ust. 10 do 19 powyżej.

- Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 11 i 13 wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.

- Postanowienia ust. 10-23 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Hanasiewicza 17 B, 35-103 Rzeszów pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 11 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP...................................

- Zamawiający nie udziela zaliczek.

*Uwaga: Treść ustępu zostanie uzupełniona na etapie podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

( 14*

Rozliczenie podwykonawstwa

- W przypadku realizacji robót za pomocą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ( 12 wg zasad przyjętych w ( 13, jest przedstawienie Zamawiającemu wraz z fakturą:

- kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem polecenia przelewu dokumentującego zapłatę przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty,

- protokołu odbioru wykonanych robót określonego w ( 13 ust. 6 umowy,

- kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

- protokołu odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcy, uwzględniającego zakres zrealizowanych przez niego robót oraz należne wynagrodzenie. Protokół ten podpiszą potwierdzając zawarte w nim ustalenia przedstawiciele Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 1, nie biegnie termin określony w ( 13 ust. 7, a Wykonawcy nie przysługują za ten okres odsetki ustawowe.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 1, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających 
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- W przypadku, gdy nieprzedstawienie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 1 spowoduje skierowanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do Zamawiającego wezwania do zapłaty należnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub wytoczenie sprawy sądowej o to wynagrodzenie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego wezwania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do zapłaty wynagrodzenia albo otrzymania pisma procesowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w sprawie zapłaty wynagrodzenia.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty  odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, przy zachowaniu regulacji, o których mowa poniżej.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę, we wskazanym w ust. 8 terminie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ewentualnie złożenia wynagrodzenia do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie, 
o którym mowa w ust. 8.

*   niepotrzebne skreślić

# ROZDZIAŁ IV – KARY UMOWNE I PRAWO ODSTĄPIENIA

§ 15

Kary umowne

- Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu umownego zakończenia przedmiotu umowy,

  - za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
i gwarancji za wady - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za każdy dzień nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu robót budowlanych trwającej ponad 7 dni roboczych – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

  - za nieprzystąpienie przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych do wykonania przedmiotu umowy 
w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego  za każdy dzień zwłoki,

UWAGA: przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

  - za zwłokę w wykonaniu robót w stosunku do terminu wyznaczonego na podstawie § 8 ust. 3 
– w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od ww. terminu,

  - w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1 % niezapłaconej należności, za każdy stwierdzony przypadek,

  - w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1 % niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki,

  - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia projektu umowy lub projektu jej zmiany,

  - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia umowy lub jej zmiany,

  - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek braku zmiany,

  - za niespełnienie wymogów w zakresie zatrudnienia pracowników, o których mowa w § 1 ust. 4-10 niniejszej umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek naruszenia niniejszej umowy.

  - w przypadku braku zawiadomienia Zamawiającego o fakcie wystąpienia działania siły wyższej zgodnie z warunkami i w terminie opisanym w § 20 ust. 1 pkt. 5) niniejszej umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek braku takiego zawiadomienia

  - z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. § 12 ust. 5 lit. i) – w wysokości 0,1 % niezapłaconej należności, za każdy stwierdzony przypadek

  - za niespełnienie wymogów w zakresie dokonania waloryzacji wynagrodzenia należnego podwykonawcy o której mowa w  § 12 ust. 5 lit k) umowy - w wysokości 	0,1% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek naruszenia niniejszej umowy.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, ale innych niż podano w § 16 ust. 1  - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.

2.    Wynagrodzenie umowne stanowi wartość, o której mowa w ( 12 ust. 2 umowy – wartość wynagrodzenia brutto.

- W razie zbiegu podstaw do naliczenia kar umownych z tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. g) i h), Zamawiający naliczy kary umowne tylko z jednego tytułu.

- Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy będą naliczane w razie wykonania prawa odstąpienia od umowy przez strony w oparciu o zapisy niniejszej umowy, jak również odstąpienia dokonanego na podstawie Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

- W przypadku wystąpienia zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań przyjętych niniejsza umową, Zamawiający może bez upoważnienia sądowego zlecić ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy, z zachowaniem uprawnień do kar umownych i odszkodowania uzupełniającego oraz zachowując prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej w/w zwłoką.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Termin płatności kar umownych określonych w niniejszej umowie wynosi 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy wezwania do ich zapłaty.

- Strony zastrzegają sobie ponadto prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość wszelkich zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia umownego brutto.

§ 16

Odstąpienie od umowy

      - Zamawiający może odstąpić od umowy:

1)  w  terminie  30  dni  od  dnia  powzięcia  wiadomości  o  zaistnieniu  istotnej  zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może  zagrozić  podstawowemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub  bezpieczeństwu publicznemu;

2)  jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,

c) Trybunał  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  stwierdził,  w  ramach  procedury przewidzianej  w  art.  258  Traktatu  o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej,  że Rzeczpospolita  Polska  uchybiła  zobowiązaniom,  które  ciążą  na  niej  na  mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z  uwagi  na  to,  że  Zamawiający  udzielił  zamówienia  z  naruszeniem  prawa  Unii Europejskiej.

      - W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a), Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

      - W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

      - Zamawiający może odstąpić od umowy z ustawowych przyczyn przewidzianych przez przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności w  przypadku niewykonania zobowiązania w terminie określonym w umowie (§ 3 ust. 1 umowy).

- Zamawiający może również odstąpić od umowy, jeżeli:

- Zamawiający stwierdzi wady w zakresie robót budowlanych wykonywanych przez Wykonawcę i wady te nie nadają się do usunięcia lub Wykonawca ich nie usunie w terminie wyznaczonym wcześniej przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i nie wznowił ich mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 7 dni roboczych.

- Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego niniejszą umową, realizuje zadanie 
w sposób niezgodny z umową,

- zajdzie konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 14 ust. 5 lub dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy brutto,

- wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu wykazu osób, zgodnie z § 1 ust. 7 umowy.

Odstąpienie od umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 2), ust. 4 oraz ust. 5 ppkt a)-e) nastąpi w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o wymienionych w w/w ust. zdarzeniach.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca naruszył przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub przepisy wykonawcze do niej w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o tym zdarzeniu.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki  szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony z winy której odstąpiono od umowy,

  - Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia strony od umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, sprzęt znajdujący się na placu budowy oraz niewbudowane materiały budowlane.

- W razie zaistnienia zdarzeń, określonych w ust. 1 pkt 2) lit. b), ust. 4, ust. 5 i ust. 6 niniejszego paragrafu Zamawiający może:

a) obciążyć Wykonawcę karą umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy zgodnie z 
§ 15 ust. 1 pkt. 1 lit. a) tej umowy;

b) naliczyć odszkodowanie uzupełniające przenoszące wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście  poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.

# ROZDZIAŁ V – ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY, GWARANCJA I REKOJMIA, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 17

Procedura odbioru

  - Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1 umowy.

  - Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

- Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prób i sprawdzeń Kierownik Budowy stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy.

- Potwierdzenie zgodności wpisów ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru przedmiotu odbioru z dniem wpisu w Dzienniku Budowy.

- O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego po spełnieniu powyższych warunków.

- Zamawiający po zawiadomieniu go przez Wykonawcę na piśmie o gotowości do odbioru wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy powiadamiając o tym Wykonawcę.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Za datę zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę zakończenia przez Komisję odbioru czynności odbioru (data podpisania protokołu odbioru końcowego robót).

  - Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, ale ich występowanie uniemożliwia użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

Z usunięcia wady sporządza się protokół zawierający informację o sposobie i dacie usunięcia.

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i:

- nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy.

  - Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

  - Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 18

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wada przedmiotu umowy zostanie stwierdzona przed upływem ……..* m-cy licząc od odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ………* m-cy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

*okres rękojmi i gwarancji zostanie uzupełniony na etapie zawarcia umowy z Wykonawcą,zgodnie ze złożoną ofertą (pkt 5 oferty)

- Uprawnienia z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji Zamawiający będzie realizował zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi przepisów gwarancji przy sprzedaży oraz postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady przedmiotu umowy w okresie rękojmi za wady i gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady oraz gwarancji, Zamawiający może, bez upoważnienia sądowego, zlecić ich usunięcie wybranej przez siebie innej firmie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy zachowując przy tym prawo do roszczenia o naprawienie szkody spowodowanej w/w zwłoką, w tym też uprawnień do naliczania kar umownych i odszkodowania uzupełniającego.

- Wykonawca jest zobowiązany w okresie rękojmi za wady i gwarancji w przypadku konieczności dokonania odkrywek związanych z powstałą wadą lub usterką wykonać te odkrywki oraz przywrócić do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających 
z gwarancji.

- Wykonawca jest zobowiązany w okresie rękojmi i gwarancji do uczestnictwa (na swój koszt), przynajmniej 2 razy w roku (w okresie wiosennym i jesiennym), w przeglądach infrastruktury wytworzonej w ramach umowy.

§ 19

Zabezpieczenie

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto robót objętych umową, tj. .................... zł (słownie: ................................................................) w pieniądzu.

- Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
tj. .................... zł (słownie: ........................................................................ złotych), po wykonaniu przedmiotu umowy i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonany (odbiór końcowy) jest przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.

W okresie rękojmi za wady i gwarancji kwota przechowywana na rachunku bankowym pozostaje do dyspozycji Zamawiającego.

- Część zabezpieczenia gwarantującego zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona Wykonawcy 
w terminie 30 dni licząc od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane (odbiór końcowy). Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż 
w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. Podane wyżej terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy rozpoczynają swój bieg po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W sytuacji przedłużenia terminu realizacji umowy w trybie i przypadkach w niej określonych, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia ważności zabezpieczenia lub jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia.

- W przypadku nieprzedłużenia zabezpieczenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- W przypadku nieprzedłużenia okresu ważności gwarancji lub poręczenia, Wykonawca upoważnia Zamawiającego, do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką 
w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie; w takim przypadku Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia.

Uwaga: w przypadku wybrania przez Wykonawcę innej formy wniesienia zabezpieczenia treść powyższych punktów zostanie odpowiednio zmodyfikowana.

# ROZDZIAŁ VI – ZMIANY UMOWY

§ 20

Przypadki zmian umowy

- Zamawiający, niezależnie od pozostałych przypadków przewidzianych w niniejszej umowie, dopuszcza możliwość zmian postanowień w niej zawartych w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

  - ograniczenia zakresu rzeczowego umowy, gdy dotyczy to zmniejszenia zakresu rzeczowego określonego w dokumentacji projektowej w związku z:

- obiektywną niemożnością wykonania danego zakresu rzeczowego,

- brakiem celowości wykonania danego zakresu rzeczowego, jeżeli taki brak celowości ujawnił się w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

- brakiem decyzji administracyjnej związanej z wykonaniem kanału ulgi

- zmianą technologii wykonania lub

- działaniem siły wyższej.

Wartość zamówień wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego zakres robót wyłączonych i stosowne pozycje tabeli elementów scalonych lub kosztorysu uproszczonego; Wyłączenie zakresu przedmiotu umowy objąć może poszczególne zakresy robót przy zachowaniu obowiązku realizacji efektu końcowego (obiektów budowlanych). Minimalna wielkość przedmiotu umowy, do której wykonania zobowiązany będzie Wykonawca została określona w § 4 ust. 3 umowy.

  - zmiany przepisów prawnych dotyczących przedmiotu umowy, jeżeli zmiana przepisów wymaga zmiany postanowień umowy;

  - sytuacji niezależnych od stron umowy;

  - w przypadku konieczności udzielenia zamówienia niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy lub 
w szczególny sposób z nim powiązanego;

  - w przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy; przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych; Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego 
o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji przedmiotu umowy;

  - Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w zakresie podwykonawstwa wraz z konsekwencjami 
z tego wynikającymi, w razie wystąpienia poniższych okoliczności:

- w przypadku konieczności zmiany zakresu podwykonawstwa w stosunku do wskazanego w ofercie lub rezygnacji z wykonywania przedmiotu umowy w podwykonawstwie,

- w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca zamierzał wykonać przedmiot umowy,

- w sytuacji, gdy Wykonawca zamierzał wykonać przedmiot umowy samodzielnie, jednakże z uwagi na wystąpienie nowych okoliczności po dniu składania ofert, zachodzi konieczność powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy,

- w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia dany warunek udziału 
w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu na dzień złożenia wniosku o dokonanie takiej zmiany oraz udokumentować spełnienie tego warunku zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 7.3 specyfikacji warunków zamówienia.

  - gdy potrzeba wprowadzenia zmian umowy wynika z okoliczności natury technicznej (w tym zmian dokumentacji projektowej) i prawnej;

  - gdy zmiana planu finansowego Zamawiającego, dokonana po upływie terminu składania ofert, wymaga zmiany umowy w zakresie fakturowania przejściowego, kwot przerobu „Harmonogramu realizacji zadania”;

  - w razie konieczności zmiany nazwy zadania w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

  - w razie konieczności zmiany osób wskazanych w § 7 niniejszej umowy – zmiana którejkolwiek ze wskazanych osób nastąpi w przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku, w którym zaproponowane zostaną inne osoby spełniające warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, przez co należy rozumieć odpowiednio dla danej osoby warunek udziału w postepowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej;

- Na podstawie art. 455 ustawy P.z.p. dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia:

1)	gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę:

a)	jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych, lub

b)	w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub

c)	w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

2)	jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawcę, dodatkowych robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a)	zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b)	zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

c)	wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;

Za dodatkowe roboty budowlane strony ustalą w drodze negocjacji wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu 
o kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przedmiary robót oraz:

- dane cenowe, które nie będą wyższe niż średnie wartości cen określone w Biuletynie cen Sekocenbud  za kwartał poprzedzający datę zgłoszenia konieczności wykonania robót

- w przypadku robót, których ceny są określone w kosztorysie uproszczonym, stanowiącym zał. Nr 2 do umowy, podstawą do wyliczenia wartości robót stanowić będą te ceny.

3)	jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

4) Dopuszczalne są również zmiany umowy, których łączna wartość jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

3.   Zamawiający ponadto dopuszcza możliwość zmiany terminów wykonania umowy i „Harmonogramu realizacji

zadania” w sytuacji, gdy:

- wystąpią niekorzystne warunki pogodowe, w związku z którymi stopień wilgotności podłoża lub materiału do wbudowania uniemożliwi zagęszczenie gruntu do parametrów podanych w dokumentacji projektowej,

- wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, w szczególności uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, tj. powyżej 30 m/s, gwałtowne opady deszczu (w tym oberwanie chmury), tj. trwające dłużej niż 3 dni lub intensywne w wielkości powyżej 30l/m2, gradobicie, burze, wysoki stan wód , itp.,

- wystąpią przeszkody natury prawnej lub technicznej,

- ujawnione zostaną braki lub wady w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, jak również odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w tym istnienie niezinwentaryzowanych obiektów budowalnych, sieci, instalacji,

- Wykonawca zakończy realizację przedmiotu umowy przed terminem określonym w umowie albo realizację etapu robót przed terminem określonym w „Harmonogramie realizacji zadania”,

- wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, jak również zostanie wydana decyzja służb konserwatorskich mająca wpływ na termin wykonania robót albo wystąpi konieczność prowadzenia prac archeologicznych,

- wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- zaistnieje brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- powstanie potrzeba aktualizacji dokumentacji projektowej z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, w tym postęp techniczny, zmian przepisów prawa, warunków realizacji robót, czy też bezpieczeństwo pracy,

- wystąpi brak środków finansowych w trakcie realizacji zadania.

4. Zmiana ustalonego w umowie wynagrodzenia nastąpi, gdy zaistnieją zdarzenia objęte regulacją § 4 ust. 1 oraz 
§ 12 ust. 4, 5, 6 umowy.

5.  Zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być wprowadzone w następującym trybie:

a) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1-4 Wykonawca zwróci się do Zamawiającego 
z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek powinien być złożony w formie pisemnej przed wprowadzeniem zmiany, niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności, uzasadniających jej dokonanie.Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy.

b) W przypadku okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zostanie poinformowany niezwłocznie o ich zaistnieniu i konieczności zmiany umowy.

c) Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej na podstawie obustronnie uzgodnionych aneksów do Umowy.

6. W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie stanowią zmian umowy następujące zmiany:

a) danych teleadresowych,

b) danych rejestrowych,

c) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron.

Każda ze stron może dokonać ww. zmian, zawiadamiając o tym niezwłocznie drugą ze stron umowy w formie pisemnej.

# ROZDZIAŁ VII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

Zamówienie podobne

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia podobnego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

- Ewentualne zamówienie podobne zostanie udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych (po uprzednim przeprowadzeniu negocjacji w ramach oddzielnego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki) i będzie polegać na powtórzeniu podobnych robót.

- Zakres oraz warunki udzielenia zamówienia podobnego zostały określone w pkt 4.5 specyfikacji warunków zamówienia oraz w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym zał. Nr 1 do SWZ. Zamówienie jest zgodne z przedmiotem niniejszej umowy.

- Za zamówienia podobne strony ustalą wynagrodzenie w oparciu o kosztorys uproszczony  (stanowiący załącznik do umowy) sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego przedmiary robót oraz:

- dane cenowe nie wyższe niż w dołączonym do kosztorysu uproszczonego zestawieniu cen materiałów oraz sprzętu, oraz wykazie składników cenotwórczych (rg, kp,z, kz),

- w przypadku braku cen materiałów i najmu sprzętu w dokumentach jw. zostaną zastosowane ceny materiałów nie wyższe niż średnie wartości cen określone w Biuletynie cen Sekocenbud za kwartał poprzedzający datę planowanego rozpoczęcia realizacji zamówień podobnych.

§ 22

Obowiązek informacji, przelew

- Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie formy organizacyjno-prawnej prowadzonej przez siebie aktualnie działalności gospodarczej.

- Przelew wszelkich wierzytelności z tytułu niniejszej umowy wraz ze związanymi z nimi prawami na osobę trzecią wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 23

Właściwość sądu

Do rozpatrzenia ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy właściwym będzie sąd w Rzeszowie.

§ 24

Odesłanie

Status dużego przedsiębiorcy

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności  Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy - Prawo Budowlane, ustawy – Prawo wodne, ustawy o ochronie przyrody wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie  z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424 ze zm.) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 w/wym. Ustawy.

§ 25

Ochrona danych osobowych

- Strony wzajemnie ustalają, że dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji niniejszej umowy oraz że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja niniejszej umowy.

- Każda ze Stron oświadcza, że osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej umowy  dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy, określonymi w ust. 3-6.

- Strony ustalają, że zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy.

- Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 5. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

- Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się:

- z ramienia Zamawiającego – riod.rzeszow@wody.gov.pl lub iod@wody.gov.pl.

- z ramienia Wykonawcy – …………………………;

- Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową.

§ 26

Forma umowy

- Umowę opracowano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy 
i 3 egzemplarze dla Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowią:

    - załącznik nr 1: Tabela elementów scalonych,

    - załącznik nr 2: Kosztorys uproszczony

    - załącznik nr 3: Harmonogram realizacji  zadania.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                          WYKONAWCA: